ALYTAUS REGIONO ATLIEKŲ PREVENCIJOS IR TVARKYMO

2021-2027 M. PLANAS

Turinys

Sąvokos	6

Įvadas	7

1.	Esamos atliekų prevencijos ir tvarkymo būklės analizė	9

1.1	Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimas	9

1.1.1	Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimas	9

1.1.2	Poskyrio apibendrinimas	16

1.2	Komunalinių atliekų srautai ir jų tvarkymas	16

1.2.1	Komunalinių atliekų susidarymas	16

1.2.2	Susidariusių komunalinių atliekų tvarkymas	20

1.2.3	Namų ūkiuose sukompostuotos ir pirminio rūšiavimo būdu surinktos atliekos	22

1.2.4	Po rūšiavimo likusios mišrios komunalinės atliekos	32

1.2.5	Poskyrio apibendrinimas	35

1.3	Atliekų prevencijos organizavimas	36

1.3.1	Atliekų prevencijos organizavimas	36

1.3.2	Poskyrio apibendrinimas	38

1.4	Atliekų tvarkymo infrastruktūra	39

1.4.1	Atliekų paruošimo pakartotiniam naudojimui infrastruktūra	41

1.4.2	Pirminio rūšiavimo, paruošimo perdirbti / panaudoti infrastruktūra	41

1.4.3	Antrinio rūšiavimo, paruošimo perdirbti / panaudoti infrastruktūra	50

1.4.3	Atliekų šalinimo infrastruktūra	54

1.4.4	Poskyrio apibendrinimas	55

1.5	Alytaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos finansavimas	58

1.6	Nustatytų užduočių įgyvendinimas	61

1.7	Alytaus regiono atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plane nustatytų priemonių įgyvendinimas	65

1.8	Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė	71

2.	Atliekų prevencijos ir tvarkymo strategija	74

2.1	Atliekų prevencijos ir tvarkymo tikslai bei uždaviniai	75

2.1.1	Atliekų tvarkymo sektoriui nacionaliniu mastu nustatyti uždaviniai	75

2.1.2	Alytaus regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo tikslai bei uždaviniai	76

2.2	Atliekų prevencijos ir tvarkymo priemonės	80

2.2.1	Atliekų prevencijos ir tvarkymo priemonių planas 2021-2027 m.	80

2.2.2	Plano įgyvendinimo vertinimo kriterijai	91

2.3	Komunalinių atliekų tvarkymo 2023-2027 m. vertinimas	93

2.3.1	Komunalinių atliekų susidarymo prognozė	93

2.3.2	Komunalinių atliekų prevencija ir pakartotinis naudojimas	95

2.3.3	Biologinių atliekų tvarkymas	96

2.3.4	Pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų tvarkymo ateityje vertinimas	97

2.3.5	Kitų atliekų tvarkymo ateityje vertinimas	98

2.3.6	Po pirminio rūšiavimo likusių komunalinių atliekų tvarkymas	99

2.3.7	Komunalinių atliekų šalinimas	100

2.3.8	Komunalinių atliekų tvarkymo prognozė	100

2.3.9	Poveikio vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiui vertinimas	103

1 Priedas	106

Lentelės ir paveikslai

1 lentelė. Prie plano rengimo prisidėjusios institucijos, organizacijos ir asmenys	8

2 lentelė. Savivaldybių tarybų sprendimai dėl pavedimo vykdyti atliekų tvarkymo funkcijas ir (ar) užduotis	9

3 lentelė. Komunalinių atliekų vežimo paslaugas teikiantys subjektai	10

4 lentelė. PA tvarkymo paslaugų organizavimo ir finansavimo laikinosios sutartys	12

5 lentelė. Atliekų, kurioms taikomas gamintojo atsakomybės principas, surinkimo ir finansavimo sutartys	12

6 lentelė. Papildančios atliekų surinkimo sistemos Alytaus regione	13

7 lentelė. Alytaus regiono savivaldybių atliekų tvarkymo planus patvirtinantys sprendimai	14

8 lentelė. Alytaus regiono savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklės	14

9 lentelė. Komunalinių atliekų susidarymas Alytaus regione 2014-2021 m.	16

10 lentelė. Detali Alytaus regiono komunalinių atliekų sudėtis, 2016-2021 m.	18

11 lentelė. Kompostavimo būdu sutvarkytos atliekos, tonos	21

12 lentelė. Perdirbimui perduotų PA ir AŽ kiekis	21

13 lentelė. Kitos perdirbimui perduotos atliekos	22

14 lentelė. Deginimo įrenginiuose ir kt. panaudotos ir sąvartyne pašalintos atliekos	22

15 lentelė. Pirminio rūšiavimo būdu surinktos bei namų ūkiuose sukompostuotos atliekos, 2014-2021 m.	23

16 lentelė. Pirminio rūšiavimo būdu surinktos bei namų ūkiuose sukompostuotos atliekos, 2014-2021 m.	24

17 lentelė. Atskirai surenkamų PA ir AŽ apimtys pagal surinkimo būdus ir savivaldybes, 2014-2021 m.	25

18 lentelė. Surinktas maisto-virtuvės atliekų kiekis, tonos	27

19 lentelė. Atskirai surenkamų augalinės kilmės ir kt. BSA kiekis pagal surinkimo būdus, 2014-2021 m.	28

20 lentelė. Atskirai surenkamų tekstilės atliekų kiekis pagal surinkimo būdus, 2014-2021 m.	30

21 lentelė. Atskirai surenkamų didelių gabaritų ir kt. atliekų kiekis pagal surinkimo būdus, 2014-2021 m.	31

22 lentelė. Alytaus regione susidariusių bešeimininkių komunalinių atliekų kiekis, tonos	32

23 lentelė. Mišrių komunalinių atliekų kiekis, 2014-2021 m.	32

24 lentelė. Alytaus regione veikiančių taisyklų, nuomos punktų ir kt. skaičius 2023 m.	37

25 lentelė. Alytaus regione taikomos visuomenės švietimo ir informavimo priemonės ir jų sklaidos kanalai	38

26 lentelė. Lietuvos regionų palyginimas regioninės infrastruktūros atžvilgiu	40

27 lentelė. Daiktų keitimosi punktai	41

28 lentelė. Kolektyvinės PA ir AŽ rūšiavimo konteinerių aikštelės, 2023 m.	42

29 lentelė. Atliekų turėtojų aprūpinimas individualiais PA ir AŽ surinkimo konteineriais, 2023 m.	42

30 lentelė. Kolektyvinės MA rūšiavimo konteinerių aikštelės, 2023 m.	43

31 lentelė. Atliekų turėtojų aprūpinimas individualiais MA surinkimo konteineriais, 2023 m.	44

32 lentelė. Kolektyvinių tekstilės atliekų konteinerių kiekis, 2023 m.	45

33 lentelė. Miestų individualioms valdoms išdalintų kompostavimo dėžių skaičius, 2023 m.	45

34 lentelė. Kompostavimo aikštelės, 2023 m.	46

35 lentelė. Rūšiavimo centrai, 2023 m.	48

36 lentelė. Mišrių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos prieinamumas Alytaus regione	50

37 lentelė. MKA apdorojimas MBA įrenginiuose, tonos	51

38 lentelė. Mineralinės medžiagos, tonos	52

39 lentelė. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatai	58

40 lentelė. Vidutinės namų ūkių vietinės rinkliavos išlaidos Alytaus regione, 2021 m.	59

41 lentelė. Atliekų tvarkymo sektoriui 2014-2020 m. nustatyti uždaviniai	61

42 lentelė. Biologiškai skaidžių atliekų šalinimo užduoties įgyvendinimas, tonos	61

43 lentelė. KA perdirbimo ir kt. panaudojimo užduoties įgyvendinimas Alytaus regione, tonos	62

44 lentelė. PA ir AŽ paruošimo naudoti pakartotinai, perdirbimo uždavinio įgyvendinimas, tonos	62

45 lentelė. Kitų VATP nustatytų užduočių įgyvendinimas	62

46 lentelė. Alytaus regiono atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plane nustatytų priemonių įgyvendinimas	65

47 lentelė. Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos SSGG analizė	71

48 lentelė. ES atliekų prevencijos ir tvarkymo užduotys	74

49 lentelė. VAPTP nustatytos KA tvarkymo užduotys	75

50 lentelė. Atliekų tvarkymo tikslai ir uždaviniai	78

51 lentelė. Atliekų prevencijos ir tvarkymo priemonės	80

52 lentelė. Plano įgyvendinimo vertinimo rodikliai	91

53 lentelė. Alytaus regiono gyventojų skaičiaus pokyčio prognoze	93

54 lentelė. KA susidarymo vienam gyventojui prognozė	94

55 lentelė. Komunalinių atliekų susidarymo prognozė	94

56 lentelė. Susidarančių komunalinių atliekų sudėties prognozė 2023-2027 m.	94

57 lentelė. Komunalinių atliekų atskiro surinkimo prognozė 2023-2027 m.	100

58 lentelė. Vidutinės namų ūkių vietinės rinkliavos išlaidos Alytaus regione	104

1 paveikslas. Alytaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizacinė schema	15

2 paveikslas. Komunalinių atliekų susidarymas vienam gyventojui Lietuvos regionuose, 2014, 2021 m.	17

3 paveikslas. Apibendrinta Alytaus regiono komunalinių atliekų sudėtis, 2016-2021 m.	18

4 paveikslas. KA tvarkymo būdų pasiskirstymas Alytaus regione 2014-2021 m.	20

5 paveikslas. Pirminio rūšiavimo, kompostavimo ir MKA apimtys 2014-2021 m.	23

6 paveikslas. Pirminio PA ir AŽ rūšiavimo apimtys lyginant su PA ir AŽ susidarymu, 2021 m.	26

7 paveikslas. Pirminio PA ir AŽ rūšiavimo apimtys lyginant su PA ir AŽ susidarymu	27

8 paveikslas. MKA esančių BSA sudėtis, 2016, 2021 m.	33

9 paveikslas. MKA esančių PA ir AŽ sudėtis, 2016, 2021 m.	33

10 paveikslas. MKA esančių inertinių ir kt. atliekų sudėtis, 2016, 2021 m.	34

11 paveikslas. Kompostavimo aikštelių išsidėstymas Alytaus regione	47

12 paveikslas. Rūšiavimo centrų tinklas (10 km spinduliu) Alytaus regione	49

13 paveikslas. Preliminaraus iš MKA MBA atskirtų AŽ kiekio palyginimas pagal Lietuvos regionus	52

14 paveikslas. MKA panaudojimas po apdorojimo MBA	53

15 paveikslas. BA įrenginiuose apdorotas kitų komunalinių atliekų kiekis	54

16 paveikslas. Alytaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo organizavimo schema	57

17 paveikslas. Vidutinės namų ūkių KA tvarkymo išlaidos Lietuvos regionuose, 2021 m.	59

18 paveikslas. Atliekų tvarkymo sistemos finansavimas, 2021 m.	60

19 paveikslas. Rūšiavimo būdu surinktų ir pakartotiniam naudojimui paruoštų, perdirbtų atliekų kiekis	101

20 paveikslas. Pakartotiniam naudojimui paruoštų, perdirbtų atliekų kiekis	102

21 paveikslas. Sąvartyne šalinamų atliekų kiekis	102

22 paveikslas. Vidutinių namų ūkių išlaidų ir pirminio rūšiavimo apimčių santykis	103

- Sąvokos

| Santrumpa | Reikšmė |
| --- | --- |
| AAA | Aplinkos apsaugos agentūra |
| ARATC | UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras |
| AŽ | Antrinės žaliavos |
| BSA | Biologiškai skaidžios atliekos |
| BPA | Buityje susidarančios pavojingos atliekos |
| DGA | Didelių gabaritų atliekos |
| EEĮ | Elektros ir elektroninės įrangos atliekos |
| ES | Europos Sąjunga |
| KA | Komunalinės atliekos |
| LR | Lietuvos Respublika |
| LRATCA | Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija |
| MBA | Mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai |
| MKA | Mišrios komunalinės atliekos |
| NP | Naudotos padangos |
| PA | Pakuotės atliekos |
| RC | Rūšiavimo centras |
| SPAV | Strateginio poveikio aplinkai vertinimas |
| ARATC | Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras |
| USAD | Užstato sistemos administratorius |
| VATP | Valstybinis atliekų tvarkymo 2014-2020 metų planas |
| VAPTP | Valstybinis atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 metų planas |
| VR | Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą |
| ŽAKA | Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė |

- Įvadas

Alytaus regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plano tikslas – suderinti Alytaus komunalinių atliekų tvarkymo regiono (toliau – Alytaus regionas) savivaldybių veiksmus, organizuojant komunalinių atliekų tvarkymo sistemas ir steigiant kelioms savivaldybėms bendrus atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginius. Alytaus regionas apima Alytaus miesto, Alytaus rajono, Birštono, Druskininkų, Lazdijų rajono, Prienų rajono ir Varėnos rajono savivaldybių teritorijas.

Alytaus regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planas atnaujina 2013 m. birželio 12 d. Alytaus regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 51/6S-148 patvirtintą Alytaus regiono atliekų tvarkymo planą 2014–2020 m., numatant priemones, užtikrinančias Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 patvirtintame 2021-2030 metų nacionalinio pažangos plane nustatytų tikslų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 1 d. nutarimu Nr. 573 patvirtintame Valstybiniame atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plane nustatytų užduočių įgyvendinimą. Šis planas prisidės prie 2023 m. balandžio 5 d. Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos sprendimu Nr. K-19 patvirtinto 2022-2030 metų Alytaus regiono plėtros plano 2 tikslo – gerinti gyvenamosios aplinkos tvarumą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo nuostatomis, regioninio atliekų tvarkymo plano vykdymo laikotarpis sutampa su Valstybinio atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 metų plano vykdymo laikotarpiu. Alytaus regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planas parengtas pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo ir 2022 m. rugpjūčio 19 d. LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-274 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. D1-1004 „Dėl Reikalavimų regioniniams ir savivaldybių atliekų tvarkymo planams patvirtinimo“ pakeitimo nuostatas.

Alytaus regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planą sudaro šios pagrindinės dalys:

- Esamos atliekų prevencijos ir tvarkymo būklės apžvalga;

- Atliekų prevencijos ir tvarkymo strategija;

- Atliekų prevencijos ir tvarkymo priemonių planas.

Už Alytaus regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plano rengimą ir įgyvendinimo koordinavimą yra atsakinga Alytaus regiono plėtros taryba ir UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras. Sprendimus dėl Alytaus regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plano įgyvendinimo įvertinimo ir plano pakeitimų priima Alytaus regiono plėtros taryba, atsižvelgdama į UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro ir Alytaus regiono savivaldybių administracijų siūlymus.

1 lentelė. Prie plano rengimo prisidėjusios institucijos, organizacijos ir asmenys

| Institucija / organizacija | Pareigos | Vardas, pavardė |
| --- | --- | --- |
| UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras | Direktorius | Algirdas Reipas |
|  | Aplinkosauginio ugdymo ir pakartotinio naudojimo padalinio vadovė | Agnė Jučienė |
|  | Aplinkosaugos valdymo ir planavimo padalinio vadovė | Erika Mockevičienė |
| UAB Smart Continent LT | Direktorius | Andrius Jaržemskis |
| UAB Othala | Direktorius | Karolis Bliabas |

Planui, vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos apraše numatyta tvarka, atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV). Visuomenė bei SPAV subjektai su SPAV rezultatais supažindinti ir informuoti, vadovaujantis 2005 m. liepos 26 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-381 patvirtintu Visuomenės informavimo ir dalyvavimo rengiant planus ir programas, skirtas aplinkos oro ir vandens apsaugai bei atliekų tvarkymui, tvarkos aprašu.

Esamos atliekų prevencijos ir tvarkymo būklės analizė

Esama atliekų prevencijos ir tvarkymo būklės analizė parengta 2014-2021 m. laikotarpiui vadovaujantis UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro, Alytaus regiono savivaldybių, Aplinkos apsaugos agentūros, Valstybės duomenų agentūros bei kitų oficialių šaltinių aprobuotais duomenimis.

  - Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimas

1.1.1	Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimas

Remiantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatomis, savivaldybės organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijose susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti, užtikrina tų sistemų funkcionavimą, organizuoja šiukšlių ir atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymą ir administruoja komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimą. Kelios ar visos į komunalinių atliekų tvarkymo regioną įeinančios savivaldybės, didindamos atliekų tvarkymo sistemos efektyvumą, gali bendradarbiauti ir kartu įsteigti juridinį asmenį – komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorių.

2002 m. vasario 18 d., įgyvendinant projektą „Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“, jungtinės veiklos sutartimi Nr. 5/44, Alytaus regiono savivaldybės įsteigė UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrą (toliau – ARATC), kurio pagrindinis tikslas yra organizuoti skaidrią, žmonėms tarnaujančią ir efektyviai veikiančią atliekų tvarkymo sistemą.

Siekiant efektyvaus regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo Alytaus regiono savivaldybės tarybų sprendimų ir bendradarbiavimo sutarčių pagrindu pavedė ARATC vykdyti dalį Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu joms numatytų funkcijų.

2 lentelė. Savivaldybių tarybų sprendimai dėl pavedimo vykdyti atliekų tvarkymo funkcijas ir (ar) užduotis

| Savivaldybė | Savivaldybių tarybų sprendimai | Funkcijų pavedimo sutartys |
| --- | --- | --- |
| Alytaus m. | 2006 m. spalio 26 d. sprendimas Nr. T-196 | 2007 m. spalio 25 d. sutartis Nr. 169 / SR-1445 |
|  |  | 2009 m. birželio 22 d. sutartis Nr. 166/SR-738 |
| Alytaus r. | 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimas Nr. K-199 | 2009 m. rugsėjo 30 d. sutartis Nr. 274 |
| Birštono | 2006 m. gruodžio 4 d. sprendimas Nr. TS-164 | 2007 m. gruodžio 17 d. sutartis Nr. IS-190/206 |
| Druskininkų | 2014 m. lapkričio 28 d. sprendimas Nr. T1-189 | 2007 m. gruodžio 28 d. sutartis Nr. 26-07-540/210 |
|  |  | 2014 m. lapkričio 28 d. sutartis Nr. T1-189 |
| Lazdijų r. | 2006 m. lapkričio 23 d. sprendimas Nr. T3-270 | 2007 m. rugsėjo 2 d. sutartis Nr. 146 |
|  | 2021 m. vasario 12 d. sprendimas Nr. 5TS-665 |  |
| Prienų r. | 2007 m. liepos 17 d. sprendimas Nr. 5TS-60 | 2007 m. lapkričio 20 d. sutartis Nr. 180 |
| Varėnos r. | 2007 m. birželio 5 d. sprendimas Nr. T-VI-55 | 2007 m. rugsėjo 27 d. sutartis Nr. 162 |

Šaltinis: ARATC

ARATC nepavestas komunalinių atliekų tvarkymo organizavimo bei kt. funkcijas įgyvendina regiono savivaldybės: organizuoja šiukšlių ir atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja tvarkymą, nustato komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo taisykles, priima kitus teisės aktus reglamentuojančius komunalinių atliekų tvarkymą bei vykdo atliekų tvarkymo taisyklių, kitų teisės aktų reikalavimų vykdymo kontrolę.

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 10 str. nėra perkeltos Direktyvos 2014/24/ES 12 str. 4 dalies teisės normos dėl horizontalaus, t. y. dviejų savarankiškų (nepavaldžių viena kitai) perkančiųjų organizacijų arba vadinamojo viešo – viešo (angl. pablįs to public) bendradarbiavimo bei kelių perkančiųjų organizacijų kontrolės vienos perkančiosios organizacijos atžvilgiu, todėl dalis funkcijų, kurias būtų galima pavesti komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriui, yra įgyvendinamos viešųjų pirkimų būdu pasitelkiant paslaugų teikėjus.

Komunalinių atliekų vežimo funkciją regione įgyvendina LR teisės aktų nustatyta tvarka parinkti atliekų vežėjai. Komunalinių atliekų surinkimas Alytaus regione vykdomas remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu dėl minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų bei savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklių nuostatomis.

3 lentelė. Komunalinių atliekų vežimo paslaugas teikiantys subjektai

| Savivaldybė | Atliekų vežėjas | Sutartis | Konteineriais |  |  | Apvažiavimo būdu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MKA | MA | ŽA | DGASA | BPA | EEĮ |
| Alytaus m. | UAB Kauno švara | 2020 05 18 Nr. SR-1169(3.9E) | + | + | - | + | - | - |
|  | UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras | 2022 06 03 Nr. SR-1281(3.9E)/296 | - | - | + | - | - | - |
| Alytaus r. | UAB Kauno švara | 2022 04 19 Nr. 308 | + | + | - | + | - | - |
|  | UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras | 2022 09 03 Nr. SUT-1079/567 | - | - | + | - | - | - |
| Birštono | UAB Kauno švara | 2022 01 10 Nr. 366 | + | + | - | + | - | - |
|  | Birštono miesto tvarkymo tarnyba, BĮ | - | - | - | + | - | - | - |
| Druskininkų | UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ | 2015 03 15 Nr. 26-206 | + | + | - | + | - | - |
|  |  | 2022 07 11 Nr. 26-491 | - | - | + | - | - | - |
| Lazdijų r. | UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras | 2021 02 23 Nr. 5TS-665 | + | + | + | + | - | - |
| Prienų r. | UAB Kauno švara | 2022 07 02 Nr. 367 | + | + | - | + | - | - |
|  | UAB Prienų butų ūkis | -4 | - | - | + | - | - | - |
| Varėnos r. | UAB „Ecoservice projektai“ | 2020 11 26 Nr. 529 | + | + | - | + | - | - |
|  | UAB „Ecoservice“ | 2021-12-23 Nr. S-320 | - | - | + | - | - | - |

Šaltinis: ARATC

Alytaus regione surinktos ir apdorotos komunalinės atliekos, kurios nėra galutinai sutvarkomos regioniniuose įrenginiuose - perduodamos teisės aktų nustatyta tvarka parinktiems atliekų tvarkytojams (žr. 1 Priedas).

Įstatyme nustatytas gaminiams ir pakuotėms taikomas gamintojo atsakomybės principas įtvirtina pagrindines gamintojų ir importuotojų atsakomybes. Gamintojai ir importuotojai privalo dalyvauti organizuojant gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose bei finansuoti šių atliekų tvarkymą. Įstatyme įtvirtintas gamintojų atsakomybės principas taikomas tik pakuočių, elektros ir elektroninės įrangos atliekoms bei baterijoms ir akumuliatoriams, nors į komunalinių atliekų tvarkymo sistemą šiuo metu patenka ir kitų probleminių atliekų srautų, kuriems galėtų būti taikomas gamintojų atsakomybės principas (pvz. tekstilės, baldų atliekos, higienos priemonių atliekos).

Pakuočių atliekų tvarkymo srityje ši Įstatymo nuostata iki 2022 m. buvo įgyvendinama pasirašant bendradarbiavimo dėl savivaldybių komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo sutartis (toliau – Bendradarbiavimo sutartys) su gamintojus ir importuotojus atstovaujančiomis organizacijomis. 2022 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujai Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo redakcijai visos Bendradarbiavimo sutartys dėl pasikeitusių teisinių reikalavimų nutrauktos bei pradėtos rengti, derinti ir pasirašinėti naujos sutartys dėl:

- bendradarbiavimo šviečiant ir informuojant visuomenę pakuočių atliekų tvarkymo klausimais;

- pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir finansavimo;

- komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir vežimo pakuočių atliekų tvarkytojams paslaugų.

Alytaus regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plano rengimo laikotarpiu Įstatymo nuostatos buvo įgyvendinamos laikinųjų pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir finansavimo sutarčių pagrindu.

4 lentelė. PA tvarkymo paslaugų organizavimo ir finansavimo laikinosios sutartys

| Savivaldybė | Organizacija | Atliekų tvarkytojas | Sutartys |
| --- | --- | --- | --- |
| Alytaus m. | VšĮ „Žaliasis taškas“ | UAB Ekonovus | 2013 m. spalio 24 d. sutartis Nr. 188 |
|  | VšĮ „Gamtos ateitis“ |  | 2015 m. balandžio 24 d. sutartis Nr. 133/91 |
| Alytaus r. | VšĮ „Žaliasis taškas“ | UAB Ekonovus | 2013 m. spalio 24 d. sutartis Nr. 188 |
|  | VšĮ „Gamtos ateitis“ |  | 2015 m. balandžio 24 d. sutartis Nr. 133/91 |
| Birštono | VšĮ „Žaliasis taškas“ | UAB Ekonovus | 2013 m. spalio 24 d. sutartis Nr. 188 |
|  | VšĮ „Gamtos ateitis“ |  | 2015 m. balandžio 24 d. sutartis Nr. 133/91 |
| Druskininkų | VšĮ „Žaliasis taškas“ | UAB Druskininkų komunalinis ūkis | 2013 m. rugsėjo 12 d. sutartis Nr. KAS-150 |
|  | VšĮ „Gamtos ateitis“ |  | 2015 m. balandžio 20 d. sutartis Nr. S-1 |
| Lazdijų r. | VšĮ „Žaliasis taškas“ | UAB Ecoservice projektai | 2013 m. spalio 29 d. sutartis Nr. T-13-123 |
|  | VšĮ „Gamtos ateitis“ |  | 2015 m. balandžio 20 d. sutartis Nr. S-1 |
| Prienų r. | VšĮ „Žaliasis taškas“ | UAB Ekonovus | 2013 m. spalio 24 d. sutartis Nr. 188 |
|  | VšĮ „Gamtos ateitis“ |  | 2015 m. balandžio 24 d. sutartis Nr. 133/91 |
| Varėnos | VšĮ „Žaliasis taškas“ | UAB Ecoservice projektai | 2013 m. spalio 29 d. sutartis Nr. T-13-123 |
|  | VšĮ „Gamtos ateitis“ |  | 2015 m. balandžio 20 d. sutartis Nr. S-1 |

Šaltinis: ARATC

Įstatyme taip pat nustatyta, kad sudarydami sutartis su savivaldybėmis gamintojai ir importuotojai ar licencijuotos organizacijos gali diegti papildančias atliekų surinkimo sistemas, prioritetą teikdami savivaldybių organizuojamoms komunalinių atliekų tvarkymo sistemoms ir tokiu būdu organizuoti atliekų, kurios susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų tiektus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais gaminius (elektros ir elektroninę įrangą, baterijas ir akumuliatorius, apmokestinamuosius gaminius), tvarkymą.

Atsižvelgiant į tai, kad tam tikros atliekos, kurioms taikomos gamintojo atsakomybės principas, yra surenkamos regioninėje komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūroje, jos eksploatavimo išlaidos yra dalinai finansuojamos gamintojų ir importuotojų organizacijų, pagal su ARATC sudarytas finansavimo sutartis.

5 lentelė. Atliekų, kurioms taikomas gamintojo atsakomybės principas, surinkimo ir finansavimo sutartys

| Organizacija | Sutarties dalykas | Sutarties data | Sutarties Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
| VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų asociacija“ | Sutartis dėl buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo savivaldybių įrengtose didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse ir šių aikštelių eksploatavimo dalinio finansavimo | 2018-04-12 | Nr. 222 |
| Asociacija „EEPA“ | Buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo savivaldybių įrengtose didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse ir šių aikštelių eksploatavimo dalinio finansavimo | 2018-03-08 | Nr. 89 |
| Autogamintojų ir importuotojų asociacija | Laikinoji sutartis dėl padangų atliekų surinkimo savivaldybių įrengtose didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse ir šių aikštelių eksploatavimo dalinio finansavimo | 2017-10-16 | Nr. 229 |
| Gamintojų ir importuotojų asociacija | Sutartis dėl gaminių atliekų surinkimo bei visuomenės informavimo ir švietimo | 2019-03-13 | Nr. 2017/12/18-1/293 |
| UAB Ekobazė | Dėl padangų atliekų surinkimo savivaldybių įrengtose didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse ir šių aikštelių eksploatavimo dalinio finansavimo bei padangų atliekų sutvarkymo | 2021-09-10 | Nr. 539 |
| UAB Antrinis perdirbimas | Dėl padangų atliekų surinkimo Alytaus regiono savivaldybių įrengtose didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės ir šių aikštelių eksploatavimo dalinio finansavimo | 2020-08-17 | Nr. 318 |

Šaltinis: ARATC

Vyriausybės gamintojams ir importuotojams nustatytų elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ir akumuliatorių ir apmokestinamųjų gaminių užduotims įgyvendinti Alytaus regiono savivaldybėse taip pat diegiamos savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančios atliekų surinkimo sistemos.

6 lentelė. Papildančios atliekų surinkimo sistemos Alytaus regione

| Organizacija | Savivaldybė | Sutarties data | Sutarties Nr. | Sutarties dalykas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asociacija ,,EEPA“ sutartys | Alytaus m. | 2017-10-16 | Nr. 231 | Dėl papildančios elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo sistemos |
|  | Alytaus r. | 2016-05-20 | Nr. 99/SUT-281 |  |
|  | Birštono | 2016-02-10 | Nr. (11.18)-is-034 |  |
|  | Druskininkų | 2014-01-02 | Nr. 26-03 (7.7) |  |
|  | Lazdijų r. | 2016-04-15 | Nr. 89 |  |
|  | Prienų r. | 2016-05-20 | Nr. 98(9.28)-D1-2016/318 |  |
|  | Varėnos r. | 2016-05-16 | Nr. 10/S-134 |  |

Šaltinis: ARATC

Alytaus regiono savivaldybių veiksmai organizuojant komunalinių atliekų tvarkymo sistemą – planuojami ir suderinami regioninių ir savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų pagrindu, kaip tai nustato Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas. Savivaldybių komunalinių atliekų tvarkymo sistemoms organizuoti savo teritorijose, Alytaus regiono savivaldybių tarybos yra patvirtinusios savivaldybių atliekų tvarkymo planus.

7 lentelė. Alytaus regiono savivaldybių atliekų tvarkymo planus patvirtinantys sprendimai

| Savivaldybė | Planus patvirtinantys savivaldybių tarybų sprendimai |
| --- | --- |
| Alytaus m. | 2013 m. gegužės 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-133 |
| Alytaus r. | 2014 m. lapkričio 24 d. Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. K-313 |
| Birštono | 2013 m. gegužės 31 d. Birštono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-100 |
| Druskininkų | 2013 m. gruodžio 30 d. Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-229 |
| Lazdijų r. | 2012 m. gruodžio 27 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 5TS-576 |
| Prienų r. | 2013 m. gruodžio 19 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-251 |
| Varėnos r. | 2013 m. vasario 5 d. Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-VII-6027 |

Šaltinis: viešai prieinama informacija

Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimas kiekvienoje Alytaus regiono savivaldybėje detaliai reglamentuojamas savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklėse.

8 lentelė. Alytaus regiono savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklės

| Savivaldybė | Taisykles patvirtinantys sprendimai |
| --- | --- |
| Alytaus m. | 2013 m. birželio 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-166 |
| Alytaus r. | 2012 m. gruodžio 19 d. Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. K-353 |
| Birštono | 2012 m. gruodžio 21 d. Birštono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-230 |
| Druskininkų | 2022 m. birželio 29 d. Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-110 |
| Lazdijų r. | 2013 m. vasario 7 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 5ts-594 |
| Prienų r. | 2012 m. vasario 29 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-58 |
| Varėnos r. | 2012 m. gruodžio 27 d. Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-VII-567 |

Šaltinis: viešai prieinama informacija

Alytaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizacinė schema pavaizduota 1 paveiksle.

1 paveikslas. Alytaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizacinė schema

Šaltinis: sudaryta autorių

1.1.2	Poskyrio apibendrinimas

Alytaus regione komunalinių atliekų tvarkymo sistema organizuojama remiantis LR teisės aktais, todėl jų trūkumai atliekų tvarkymo sistemos funkcijų pasiskirstymo, vidaus sandorių, gamintojų atsakomybės atžvilgiu riboja visos regiono atliekų tvarkymo sistemos efektyvumą. Teisės aktų nuostatos ribojančios vidaus sandorius neleidžia išnaudoti Alytaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus potencialo organizuojant komunalinių atliekų tvarkymą, o tai kartu su pilnos gamintojų atsakomybės nebuvimu didina atliekų tvarkymo finansinę naštą regiono gyventojams bei neleidžia pasiekti maksimalios viešosios paslaugos kokybės.

1.2	Komunalinių atliekų srautai ir jų tvarkymas

1.2.1	Komunalinių atliekų susidarymas

Vertinant komunalinių atliekų susidarymą nagrinėti 2014-2021 m. atliekų kiekių bei 2016-2021 m. komunalinių atliekų sudėties duomenys. Atitinkami laikotarpiai pasirinkti atsižvelgiant į Alytaus regiono atliekų tvarkymo plano 2014-2020 m. taikymo laikotarpį bei egzistuojančių duomenų struktūrą.

2014-2021 m. susidarančių komunalinių atliekų kiekis Alytaus regione išaugo nuo 70,9 iki 79,8 tūkst. tonų. Vidutinis metinis kiekio augimas sudarė 1,7 proc. Birštono, Druskininkų ir Alytaus r. savivaldybėse KA susidarymas augo sparčiau nei likusiose regiono savivaldybėse. Panaikinus Birštono, Druskininkų ir Alytaus r. sav. įtaką, vidutinis bendras likusių regiono savivaldybių KA susidarymo metinis augimas siekė tik 0,7 proc.

9 lentelė. Komunalinių atliekų susidarymas Alytaus regione 2014-2021 m.

| Savivaldybė | KA susidarymas, tonos |  |  |  |  | KA susidarymas 2021 m., kg/gyv. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 |  |
| Alytaus m. | 22.442 | 21.052 | 21.970 | 21.875 | 22.774 | 432 |
| Alytaus r. | 9.806 | 9.956 | 10.509 | 11.938 | 12.724 | 497 |
| Birštono | 1.733 | 2.789 | 3.637 | 3.306 | 3.004 | 728 |
| Druskininkų | 9.727 | 10.498 | 12.199 | 11.406 | 12.254 | 611 |
| Lazdijų r. | 7.813 | 6.917 | 7.037 | 7.699 | 7.943 | 435 |
| Prienų r. | 10.286 | 10.131 | 10.766 | 11.742 | 12.488 | 494 |
| Varėnos r. | 9.131 | 8.692 | 8.473 | 8.649 | 8.581 | 406 |
| Alytaus regionas | 70.938 | 70.036 | 74.591 | 76.616 | 79.769 | 477 |

Šaltinis: ARATC

2014-2021 m. Alytaus regione vienam gyventojui susidarančių KA kiekis išaugo nuo 388 iki 477 kg/gyv. ir priartėjo prie šalies vidurkio (481 kg), tačiau neviršijo ES šalių-narių vidurkio (530 kg/gyv.). Remiantis LRATCA pateikiamais statistiniais duomenimis Lietuvoje 2021 m. daugiau KA vienam gyventojui susidarė Šiaulių, Marijampolės ir Klaipėdos regionuose.

2 paveikslas. Komunalinių atliekų susidarymas vienam gyventojui Lietuvos regionuose, 2014, 2021 m.

Šaltinis: ARATC, LRATCA

Atitinkami atliekų susidarymo pokyčiai mažėjant gyventojų skaičiui tiek Alytaus regione, tiek visoje Lietuvoje yra siejami su bendra ekonomine plėtra bei didėjančiu vartotojiškumu, kuris taip pat susijęs su trumpo gyvavimo ciklo ar vienkartinių produktų naudojimu. Be jau minėtų priežasčių tikėtina, kad Birštono, Druskininkų ir Alytaus r. savivaldybėse ženklius KA susidarymo pokyčius lemia ir augantis turizmo sektorius. Augant turistų skaičiui restoranuose, apgyvendinimo įstaigose susidaro didesnis maisto-virtuvės atliekų kiekis, be to gali susidaryti daugiau pakuočių ar vienkartinių gaminių atliekų, nes atostogaujantys asmenys – linkę suvartoti daugiau produktų nei įprastai. Bendram atliekų kiekio augimui poveikį taip pat gali daryti ir atliekų tvarkymo infrastruktūros prieinamumas, kadangi patogi ir finansiškai prieinama sistema skatina atliekų turėtojus vengti nelegalių atliekų „tvarkymo“ būdų.

Vertinant komunalinių atliekų sudėtį pastebėtina tai, kad nuo 2016 iki 2021 m. biologiškai skaidžių atliekų dalis visose susidarančiose komunalinėse atliekos išaugo nuo 39 iki 46 proc., o inertinių ir kitų – sumažėjo nuo 33 iki 26 proc. Atitinkamus pasikeitimus lėmė šios pagrindinės priežastys: 1) įsigaliojus atliekų direktyvai (2018/851) atskirai surinktos statybinės atliekos nebėra priskiriamos KA, todėl vertinant susidarančių KA sudėtį nėra įtraukiamos, 2) nuo 2016 iki 2021 m. ženkliai išaugo atskirai surenkamų statybos ir griovimo atliekų kiekis, todėl inertinių atliekų kiekis mišriose atliekose reikšmingai sumažėjo, 3) nuo 2020 m. atliekamų MKA sudėties tyrimų rezultatai rodo ženklų MA kiekio mišriose komunalinėse atliekose išaugimą.

3 paveikslas. Apibendrinta Alytaus regiono komunalinių atliekų sudėtis, 2016-2021 m.

Šaltinis: ARATC

Komunalinių biologiškai skaidžių atliekų sudėtyje 2021 m. dominavo MA (40%) bei žaliosios atliekos (45%), kurios bendrai sudarė 85 proc. visų biologiškai skaidžių atliekų. Regione susidarančių MA kiekis vienam gyventojui sudarė ~87 kg / gyv. ir buvo artimas Lietuvos bei ES statistiniams vidurkiams. Remiantis Eurostat duomenimis Lietuvos namų ūkiuose 2020 m. susidarė ~86 kg/ gyv. MA, o bendras jų susidarymas įskaitant atliekas susidarančias maisto gamyboje bei maitinimo įstaigose siekė 137 kg / gyv. ES vidutinis MA susidarymas siekė: namų ūkiuose - 70 kg / gyv., visuose susidarymo šaltiniuose - 127 kg / gyv.

Popierius ir kartono (32%), plastiko (28%) ir stiklo (26%) atliekos sudarė didžiąją dalį (86%) visų 2021 m. susidariusių PA ir AŽ. Vienam Alytaus regiono gyventojui vidutiniškai teko 135 kg PA ir AŽ, t. y. beveik tiek pat kaip Lietuvos vidurkis (2020 m. - 136 kg / gyv.) ir ~24 proc. mažiau nei vidutiniškai ES (2020 m. - 177 kg / gyv.).

Kitose KA struktūroje reikšmingiausią atliekų dalį 2021 m. sudarė kitos atliekos (46%), didžiosios atliekos (26%) bei tekstilės atliekos (21%). Alytaus regione susidaro ~26 kg / gyv. tekstilės atliekų, t. y. ~24% mažiau nei vidutiniškai ES (34 kg / gyv.).

10 lentelė. Detali Alytaus regiono komunalinių atliekų sudėtis, 2016-2021 m.

| Atliekų kategorija | KA sudėtis, tonos |  |  |  | KA sudėtis, kg/gyv. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2021 |
| Regione susidarančios KA iš viso | 70.038 | 74.592 | 76.624 | 79.769 | 477 |
| Biologiškai skaidžios atliekos | 27.466 | 27.759 | 37.223 | 36.444 | 218 |
| Žaliosios atliekos | 17.134 | 14.711 | 18.412 | 16.450 | 98 |
| Medienos atliekos | 2.222 | 2.077 | 2.831 | 4.965 | 30 |
| Maisto ir virtuvės atliekos | 6.737 | 7.654 | 15.528 | 14.465 | 87 |
| Kitos biologiškai skaidžios atliekos | 1.373 | 3.318 | 452 | 564 | 3 |
| Pakuočių atliekos ir antrinės žaliavos | 19.535 | 18.426 | 21.265 | 22.641 | 135 |
| Popieriaus ir kartono atliekos | 5.332 | 4.925 | 6.062 | 7.309 | 44 |
| Plastikų atliekos | 6.578 | 5.431 | 6.819 | 6.233 | 37 |
| Kombinuotų pakuočių atliekos | 315 | 331 | 470 | 652 | 4 |
| Metalų atliekos | 1.132 | 1.167 | 1.232 | 1.230 | 7 |
| Stiklo atliekos | 4.614 | 4.980 | 5.285 | 5.820 | 35 |
| Mišrios pakuotės | 199 | 202 | 29 | - | - |
| Kita pakuotė | 1.292 | 1.372 | 1.259 | 1.395 | 8,34 |
| Medinė pakuotė | 73 | 19 | 109 | 2 | - |
| Kitos komunalinės atliekos | 23.037 | 28.407 | 18.136 | 20.685 | 123 |
| Inertinės atliekos | 3.318 | 6.271 | 1.105 | 628 | 4 |
| Tekstilės atliekos | 3.270 | 2.929 | 3.582 | 4.279 | 26 |
| Elektros ir elektroninės įrangos atliekos | 1.072 | 1.139 | 1.006 | 983 | 6 |
| Baterijų ir akumuliatorių atliekos | 69 | 11 | 6 | 26 | 0 |
| Pavojingosios atliekos | 146 | 129 | 91 | 41 | 0 |
| Didelių gabaritų atliekos | 1.322 | 2.348 | 4.622 | 5.284 | 32 |
| Kitos atliekos | 13.840 | 15.579 | 7.724 | 9.443 | 57 |

Šaltinis: ARATC

1.2.2	Susidariusių komunalinių atliekų tvarkymas

2021 m. perdirbtų ar kt. panaudotų KA dalis išaugo iki 89 proc. visų susidarančių KA, kai tuo tarpu 2014 m. siekė tik ~51 proc. Regione šalinamų atliekų kiekį reikšmingai mažino augančios atliekų kompostavimo bei perdirbimo apimtys. Nepaisant to šiuo metu vis dar didelė MBA įrenginiuose sukompostuotų KA dalis – panaudojama sąvartyno eksploatacijoje, o ateityje (2027 m.) toks atliekų panaudojimas bus prilyginamas šalinimui.

4 paveikslas. KA tvarkymo būdų pasiskirstymas Alytaus regione 2014-2021 m.

Šaltinis: ARATC

Regione pradėjus veikti paruošimo pakartotiniam naudojimui infrastruktūrai 2020 m. pakartotiniam naudojimui perduota 76 t., o 2021 m. – 258 t. komunalinių atliekų, kurių reikšminga dalis – tekstilės atliekos. Ankstesniu laikotarpiu didžioji dalis šių atliekų patekdavo į sąvartyną.

2021 m. regiono namų ūkiuose sukompostuotų ir atskirai surinktų bei kompostavimo būdu sutvarkytų atliekų dalis sudarė 66 proc. visų susidariusių BSA. Likusios BSA (~34 proc.) pateko į MKA, kurios buvo apdorotos MBA įrenginiuose. Apdorojimo metu atskirtos biologiškai skaidi ir mineralinė frakcijos taip pat sutvarkytos kompostavimo būdu biologinio apdorojimo įrenginiuose.

11 lentelė. Kompostavimo būdu sutvarkytos atliekos, tonos

|  | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sukompostuota namų ūkiuose | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 8.575 |
| Sukompostuota ŽAKA | 3.773 | 5.855 | 7.347 | 8.996 | 10.727 |
| Sukompostuota žaliųjų atliekų surinktų RC | 141 | 282 | 415 | 452 | 558 |
| Tiesiogiai į BA pristatytos ir sukompostuotos atliekos | - | 557 | 1 | 439 | 567 |
| Sukompostuota MA | - | - | 1.898 | 2.192 | 3.233 |
| BA įrenginiuose sukompostuotas popierius | - | - | - | 525 | 348 |
| Sukompostuota namų ūkiuose, atskirai surinktų BSA | 13.314 | 16.094 | 19.061 | 22.004 | 24.008 |
| Sukompostuotų namų ūkiuose, atskirai surinktų BSA dalis nuo visų susidariusių BSA | - | 59% | 69% | 59% | 66% |
| MKA apdorojimo metu sukompostuotas atliekų kiekis | 9.541 | 16.486 | 14.905 | 15.382 | 14.051 |
| Iš jų biologiškai skaidžios atliekos | 9.541 | 8.199 | 8.133 | 5.440 | 5.297 |
| Iš jų mineralinės atliekos | - | 8.287 | 3.440 | 9.943 | 8.753 |
| MKA apdorojimo MBA metu susidaręs drėgmės nuostolis | - | 1.577 | 1.672 | 746 | 1.147 |
| Sukompostuota iš viso | 22.855 | 34.157 | 32.307 | 38.131 | 39.206 |

Šaltinis: ARATC

Perdirbimui perduotų PA ir AŽ dalis 2021 m. sudarė ~70 proc. visų regione susidariusių PA ir AŽ. Likusios PA ir AŽ po MKA apdorojimo MBA įrenginiuose buvo panaudojamos deginimo įrenginiuose kaip perdirbimui netinkamos, tačiau energetinę vertę turinčios atliekos.

12 lentelė. Perdirbimui perduotų PA ir AŽ kiekis

|  | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Užstato sistema surinktos PA ir AŽ | - | 938 | 1.262 | 1.348 | 1.475 |
| Atskirai konteineriais ir kt. surinktos PA ir AŽ | 7.614 | 9.552 | 11.066 | 11.427 | 12.810 |
| RC surinktos PA ir AŽ | 152 | 450 | 626 | 1.250 | 1.241 |
| MBA išrūšiuotos PA ir AŽ | 1.106 | 561 | 571 | 411 | 375 |
| Perduota perdirbti iš viso PA ir AŽ | 8.872 | 11.503 | 13.525 | 14.436 | 15.901 |
| Perduotų perdirbti PA ir AŽ dalis nuo susidarančių PA ir AŽ | - | 59% | 73% | 68% | 70% |

Šaltinis: ARATC

Regiono rūšiavimo centruose, papildančiomis sistemomis 2021 m. atskirai surinkta ir perdirbimui perduota ~93 proc. visų susidariusių elektros ir elektroninės įrangos atliekų, ~31 proc. baterijų ir akumuliatorių. Iš rūšiavimo centrų taip pat perdirbimui perduota reikšminga dalis buityje susidarančių pavojingų (88 proc.) bei didelių gabaritų (54 proc.) atliekų.

13 lentelė. Kitos perdirbimui perduotos atliekos

|  | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MBA atskirtos kitos atliekos | - | 22 | 3 | 4 | 3 |
| Tepalų filtrai | - | - | 1 | - | - |
| Naudotos padangos | - | 19 | - | - | - |
| Baterijų ir akumuliatorių atliekos | - | 3 | 2 | 4 | 3 |
| Papildančiomis sistemomis surinktos atliekos | - | 437 | 607 | 403 | 391 |
| Baterijos ir akumuliatoriai | - | 9 | 6 | 5 | 7 |
| Elektros ir elektroninė įranga | - | 424 | 593 | 390 | 375 |
| Dienos šviesos lempos ir kt. atliekos, kuriose yra gyvsidabrio | - | 4 | 8 | 8 | 9 |
| Rūšiavimo centruose surinktos atliekos | 227 | 1.012 | 1.631 | 3.348 | 3.702 |
| Buityje susidarančios pavojingos atliekos | 10 | 14 | 21 | 41 | 36 |
| Baterijos ir akumuliatoriai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Elektros ir elektroninė įranga | 210 | 235 | 389 | 521 | 536 |
| Didelių gabaritų atliekos |  | 668 | 1.212 | 2.601 | 2.866 |
| Mediena | 7 | 95 | 9 | 185 | 263 |
| ŽAKA surinkta mediena | - | 345 | 370 | 343 | 490 |
| Perdirbti perduota iš viso | 227 | 1.816 | 2.612 | 4.098 | 4.586 |

Šaltinis: ARATC

2021 m. deginimo įrenginiuose ir kt. panaudota ~11 tūkst. t. komunalinių atliekų, didžiąją jų dalį (80%) sudarė MBA įrenginiuose rūšiavimo metu susidariusios energetinę vertę turinčios atliekos. Likusios pakarotiniam panaudojimui, kompostavimui, perdirbimui, panaudojimui deginimo ir kt. įrenginiuose netinkamos atliekos buvo pašalintos sąvartyne (9 tūkst. t.).

14 lentelė. Deginimo įrenginiuose ir kt. panaudotos ir sąvartyne pašalintos atliekos

|  | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Panaudota deginimo ir kt. įrenginiuose | 4.425 | 7.753 | 9.783 | 12.381 | 11.000 |
| Po MKA apdorojimo MBA įrenginiuose susidariusios perdirbimui netinkamos ir energetinę vertę turinčios atliekos | 3.221 | 7.607 | 6.312 | 12.177 | 8.790 |
| Kitos atliekos | 1.204 | 146 | 138 | 204 | 2.210 |
| Pašalinta sąvartyne | 34.558 | 14.767 | 16.318 | 7.799 | 9.062 |
| Po MKA apdorojimo MBA įrenginiuose susidariusios šalintinos atliekos | 9.989 | 5.108 | 6.087 | 4.308 | 6.685 |
| Kitos atliekos (tekstilės, didelių gabaritų ir kt. atliekos) | 24.570 | 9.659 | 10.231 | 3.491 | 2.377 |

Šaltinis: ARATC

1.2.3	Namų ūkiuose sukompostuotos ir pirminio rūšiavimo būdu surinktos atliekos

Atskirai surinktų, namuose sukompostuotų ir į MKA nepatekusių komunalinių atliekų dalis nuo 2014 m. išaugo ~29 proc. ir 2021 m. sudarė 60 proc. visų susidariusių KA. Alytaus regiono atskiro KA surinkimo (įskaitant namudinį kompostavimą) lygis 2021 m. buvo viena didžiausių visoje Lietuvoje, pvz. Šiaulių regione ji siekė ~48%, Kauno regione – 44%, Vilniaus – 23% visų susidariusių KA.

5 paveikslas. Pirminio rūšiavimo, kompostavimo ir MKA apimtys 2014-2021 m.

Šaltinis: ARATC

Regione atskirai surinkta 67 proc. visų susidariusių biologiškai skaidžių atliekų. Palyginimui ES 2017-2019 m. laikotarpiu šis rodiklis svyravo 32-50 proc. ribose. Panaši dalis biologiškai skaidžių atliekų atitinkamu laikotarpiu buvo surenkama tokiose valstybėse kaip Vokietija, Švedija ar Belgija.

2021 m. PA ir AŽ atskiras surinkimas regione siekė 69 proc. visų susidariusių PA ir AŽ. Remiantis 2020 m. duomenimis apie Lietuvos regionuose atskirai surenkamas PA ir AŽ, Alytaus regione šių atliekų (lyginant su susidarymu) atskirai surenkama daugiausiai.

Lyginant su KA susidarymu regione vis dar maža apimtimi atskirai surenkamos maisto-virtuvės, tekstilės, baterijų ir akumuliatorių atliekos.

15 lentelė. Pirminio rūšiavimo būdu surinktos bei namų ūkiuose sukompostuotos atliekos, 2014-2021 m.

| Atliekų kategorija | Atskirai surinktos, namų ūkiuose sukompostuotos KA, tonos |  |  |  |  | KA sudėtis, kg/gyv. | Dalis nuo KA susidarymo, proc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Regione atskirai surinktos, sukompostuotos KA iš viso | 22.112 | 29.658 | 36.018 | 42.361 | 47.613 | 285 | 60% |
| Biologiškai skaidžios atliekos | 13.455 | 16.534 | 19.440 | 22.004 | 24.414 | 146 | 67% |
| Žaliosios atliekos | 13.022 | 13.893 | 12.797 | 16.547 | 15.526 | 93 | 94% |
| Medienos atliekos | 262 | 1.802 | 1.427 | 2.378 | 4.530 | 27 | 91% |
| Maisto ir virtuvės atliekos | 1 | 320 | 1.898 | 2.628 | 3.795 | 23 | 26% |
| Kitos biologiškai skaidžios atliekos | 170 | 519 | 3.318 | 452 | 564 | 3 | 100% |
| Pakuočių atliekos ir antrinės žaliavos | 7.800 | 10.952 | 12.960 | 14.028 | 15.674 | 94 | 69% |
| Popieriaus ir kartono atliekos | 3.124 | 2.873 | 3.697 | 3.977 | 5.200 | 31 | 71% |
| Plastikų atliekos | 1.900 | 2.875 | 3.635 | 3.533 | 3.709 | 22 | 60% |
| Kombinuotų pakuočių atliekos | 47 | 80 | 110 | 218 | 293 | 2 | 45% |
| Metalų atliekos | 156 | 389 | 444 | 599 | 653 | 4 | 53% |
| Stiklo atliekos | 1.229 | 3.171 | 3.482 | 4.305 | 4.422 | 26 | 76% |
| Mišrios pakuotės | 172 | 199 | 202 | 29 | - | 0 | 0% |
| Kitos pakuotės | 1.106 | 1.292 | 1.372 | 1.259 | 1.395 | 8 | 100% |
| Medinės pakuotės | 65 | 73 | 19 | 109 | 2 | 0 | 100% |
| Kitos atliekos | 858 | 2.171 | 3.618 | 6.329 | 7.525 | 45 | 36% |
| Tekstilės atliekos | 78 | 164 | 252 | 723 | 1.249 | 7 | 29% |
| Elektros ir elektroninės įrangos atliekos | 210 | 663 | 990 | 938 | 949 | 6 | 97% |
| Baterijų ir akumuliatorių atliekos | 0 | 9 | 7 | 6 | 7 | 0 | 28% |
| Pavojingosios atliekos | 10 | 14 | 21 | 41 | 36 | 0 | 87% |
| Didelių gabaritų atliekos | 559 | 1.322 | 2.348 | 4.622 | 5.284 | 32 | 100% |

Šaltinis: ARATC

Vertinant pirminio rūšiavimo bei namudinio kompostavimo rezultatus savivaldybių masteliu pastebima, kad 2021 m. geriausius rezultatus pasiekė Lazdijų r., Prienų r. bei Birštono sav., kuriose atskirai surenkama ir sukompostuojama 63-65 proc. visų susidariusių KA. Lyginant su kitomis savivaldybėmis mažiausiai pirminio rūšiavimo būdu surinkta, namų ūkiuose sukompostuota Alytaus m. sav. – 56 proc. nuo visų susidariusių KA.

16 lentelė. Pirminio rūšiavimo būdu surinktos bei namų ūkiuose sukompostuotos atliekos, 2014-2021 m.

| Savivaldybė | Atskirai surinktos, namų ūkiuose sukompostuotos KA, tonos |  |  |  |  | Dalis nuo KA susidarymo, proc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2021 |
| Alytaus m. | 6.294 | 6.974 | 8.897 | 10.888 | 12.563 | 56% |
| Alytaus r. | 3.470 | 4.396 | 5.233 | 6.622 | 7.310 | 59% |
| Birštono | 386 | 1.425 | 2.279 | 2.110 | 1.868 | 63% |
| Druskininkų | 2.685 | 4.549 | 6.312 | 6.196 | 7.484 | 62% |
| Lazdijų r. | 2.612 | 3.199 | 3.657 | 4.516 | 5.042 | 65% |
| Prienų r. | 3.824 | 4.589 | 5.373 | 7.091 | 7.855 | 64% |
| Varėnos r. | 2.840 | 3.970 | 4.265 | 4.501 | 4.923 | 59% |
| Tiesiogiai į atliekų tvarkymo įrenginius pristatytos atliekos | - | 557 | 1 | 439 | 567 | - |
| Alytaus regionas | 22.112 | 29.658 | 36.018 | 42.361 | 47.613 | 60% |

Šaltinis: ARATC

PAKUOČIŲ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ ATSKIRAS SURINKIMAS

2014-2021 m. atskiras pakuočių atliekų surinkimas išaugo 2 kartus, t. y. nuo 7,8 iki 15,6 tūkst. t. 2021 m. Alytaus regione atskirai surinkta ~69 proc. visų susidariusių PA ir AŽ, likusi dalis pateko į MKA srautą. Didžioji dalis susidariusių PA ir AŽ buvo surenkama konteinerine sistema (81 proc.), likusi dalis užstato sistema (9 proc.) bei rūšiavimo centruose (9 proc.).

17 lentelė. Atskirai surenkamų PA ir AŽ apimtys pagal surinkimo būdus ir savivaldybes, 2014-2021 m.

| Savivaldybė | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | Surinkta PA ir AŽ lyginant su susidarymu 2021 m., proc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konteineriais surinktas PA ir AŽ kiekis pagal regiono savivaldybes, tonos |  |  |  |  |  |  |
| Alytaus m. | 3.342 | 2.729 | 3.594 | 3.615 | 4.570 | 61% |
| Alytaus r. | 963 | 1.519 | 1.830 | 2.126 | 2.218 | 61% |
| Birštono | 139 | 266 | 323 | 315 | 336 | 45% |
| Druskininkų | 710 | 1.560 | 1.382 | 1.304 | 1.416 | 49% |
| Lazdijų r. | 768 | 947 | 985 | 1.181 | 1.220 | 60% |
| Prienų r. | 906 | 1.380 | 1.761 | 1.805 | 1.804 | 51% |
| Varėnos r. | 787 | 1.152 | 1.191 | 1.081 | 1.246 | 51% |
| Alytaus regionas | 7.614 | 9.552 | 11.066 | 11.427 | 12.810 | 57% |
| Užstato sistema surinktas PA ir AŽ kiekis pagal regiono savivaldybes, tonos |  |  |  |  |  |  |
| Alytaus m. | - | 399 | 510 | 572 | 626 | 8% |
| Alytaus r. | - | 38 | 60 | 49 | 54 | 1% |
| Birštono | - | 29 | 50 | 49 | 50 | 7% |
| Druskininkų | - | 152 | 207 | 216 | 241 | 8% |
| Lazdijų r. | - | 84 | 112 | 124 | 133 | 7% |
| Prienų r. | - | 102 | 144 | 149 | 165 | 5% |
| Varėnos r. | - | 134 | 180 | 189 | 206 | 9% |
| Alytaus regionas | - | 938 | 1.262 | 1.348 | 1.475 | 7% |
| Rūšiavimo centruose surinktas PA ir AŽ kiekis pagal regiono savivaldybes, tonos |  |  |  |  |  |  |
| Alytaus m. | 44 | 126 | 163 | 255 | 271 | 4% |
| Alytaus r. | 8 | 52 | 70 | 133 | 174 | 5% |
| Birštono | 0 | 25 | 28 | 72 | 76 | 10% |
| Druskininkų | 24 | 67 | 87 | 145 | 171 | 6% |
| Lazdijų r. | 14 | 41 | 38 | 93 | 109 | 5% |
| Prienų r. | 72 | 82 | 141 | 387 | 414 | 12% |
| Varėnos r. | 23 | 70 | 105 | 168 | 174 | 8% |
| Alytaus regionas | 185 | 462 | 632 | 1.253 | 1.389 | 6% |
| Iš viso surinktas, rūšiavimo metu susidaręs PA ir AŽ kiekis pagal regiono savivaldybes, tonos |  |  |  |  |  |  |
| Alytaus m. | 3.387 | 3.254 | 4.267 | 4.442 | 5.468 | 73% |
| Alytaus r. | 971 | 1.609 | 1.960 | 2.308 | 2.446 | 68% |
| Birštono | 139 | 320 | 401 | 435 | 461 | 62% |
| Druskininkų | 734 | 1.779 | 1.675 | 1.666 | 1.828 | 63% |
| Lazdijų r. | 781 | 1.072 | 1.135 | 1.399 | 1.463 | 72% |
| Prienų r. | 978 | 1.564 | 2.045 | 2.341 | 2.383 | 67% |
| Varėnos r. | 810 | 1.355 | 1.476 | 1.437 | 1.626 | 71% |
| Alytaus regionas | 7.800 | 10.952 | 12.960 | 14.028 | 15.674 | 69% |

Šaltinis: ARATC

Lyginant regiono savivaldybes tarpusavyje pastebėtina tai, kad PA ir AŽ surinkimo būdai savivaldybėse išnaudojami ne vienodai, o tai gali indikuoti skirtingą šių surinkimo sistemų išvystymo / prieinamumo lygį. Alytaus m., Alytaus r. sav., Lazdijų r. sav. reikšmingai išsiskiria PA ir AŽ surinkimu konteinerinėmis sistemomis. Šiose savivaldybėse konteineriais surenkama 60-61 proc. visų susidariusių PA ir AŽ, kai kitose savivaldybėse ši dalis svyruoja nuo 45 iki 55 proc. Į rūšiavimo centrus PA ir AŽ santykinai daugiau (lyginant su susidarymu) pristatoma iš Birštono ir Prienų r. sav., t. y. atitinkamai 10 ir 12 proc., kai kitose savivaldybėse pristatomų PA ir AŽ dalis nuo susidarymo nesiekia 8 proc.

6 paveikslas. Pirminio PA ir AŽ rūšiavimo apimtys lyginant su PA ir AŽ susidarymu, 2021 m.

Šaltinis: ARATC

2016-2021 m. PA ir AŽ surinkimas (lyginant su susidarymu) reikšmingiausiai išaugo Alytaus m. bei Lazdijų r. sav. 2021 m. didžiausia susidarančių PA ir AŽ dalis atskirai surinkta Alytaus m. (73 proc.) bei Lazdijų r. sav. (72 proc.), mažiausia – Birštono sav. (62 proc.).

7 paveikslas. Pirminio PA ir AŽ rūšiavimo apimtys lyginant su PA ir AŽ susidarymu

Šaltinis: ARATC

MAISTO-VIRTUVĖS ATLIEKŲ SURINKIMAS

2021 m. Alytaus regione atskirai surinkta 3.795 t. arba 26 proc. visų susidariusių MA, t. y. 154 proc. daugiau nei 2019 m. (palyginamieji metai kai MA buvo renkamus visus metus). Didžioji dalis (68 proc.) šių atliekų surinkta iš gyventojų, likusi surinkta iš juridinių asmenų (17 proc.) arba tiesiogiai priimta į apdorojimo įrenginius (15 proc.).

2021 m. lyginant su MA susidarymu daugiausiai atliekų surinkta iš Alytaus m. sav. (30 proc.) gyventojų ir Birštono sav. (18 proc.) juridinių asmenų. Alytaus r. sav. 2021 m. MA surenkamos nebuvo, o Varėnos r. sav. rinkti tik pradėtos, todėl šių savivaldybių atskiro surinkimo norma regione yra mažiausia.

18 lentelė. Surinktas maisto-virtuvės atliekų kiekis, tonos

| Savivaldybė | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | Surinkta MA lyginant su susidarymu 2021 m., proc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Surinktas kiekis iš gyventojų |  |  |  |  |  |  |
| Alytaus m. | - | - | 16 | 1,039 | 1,464 | 30% |
| Alytaus r. | - | - | - | - | - | 0% |
| Birštono | - | - | 0 | 70 | 97 | 18% |
| Druskininkų | - | - | 6 | 101 | 305 | 13% |
| Lazdijų r. | - | - | - | 153 | 240 | 19% |
| Prienų r. | - | - | 1 | 208 | 348 | 18% |
| Varėnos r. | - | - | - | - | 133 | 9% |
| Alytaus regionas | - | - | 23 | 1.572 | 2.586 | 18% |
| Surinktas kiekis iš juridinių asmenų |  |  |  |  |  |  |
| Alytaus m. | - | - | 469 | 139 | 150 | 3% |
| Alytaus r. | - | - | 94 | 18 | 19 | 1% |
| Birštono | - | - | 507 | 130 | 100 | 18% |
| Druskininkų | - | - | 562 | 243 | 266 | 11% |
| Lazdijų r. | - | - | 56 | 12 | 17 | 1% |
| Prienų r. | - | - | 94 | 28 | 40 | 2% |
| Varėnos r. | - | - | 94 | 50 | 55 | 4% |
| Alytaus regionas | - | - | 1.876 | 621 | 647 | 4% |
| Surinkta iš viso |  |  |  |  |  |  |
| Alytaus m. | - | - | 485 | 1.179 | 1.614 | 33% |
| Alytaus r. | - | - | 94 | 18 | 19 | 1% |
| Birštono | - | - | 508 | 200 | 197 | 36% |
| Druskininkų | - | - | 568 | 344 | 571 | 24% |
| Lazdijų r. | - | - | 56 | 165 | 257 | 21% |
| Prienų r. | - | - | 94 | 236 | 388 | 20% |
| Varėnos r. | - | - | 94 | 50 | 187 | 13% |
| Alytaus regionas | - | - | 1.898 | 2.192 | 3.233 | 22% |
| Tiesiogiai į apdorojimo įrenginius pristatytos MA |  |  |  |  |  |  |
| Tiesiogiai į apdorojimo įrenginius pristatytos MA | - | 320 | - | 436 | 562 | 100% |
| Iš viso regione surinkta MA |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso regione surinktas MA kiekis | - | 320 | 1.898 | 2.628 | 3.795 | 26% |

Šaltinis: ARATC

ŽALIOSIOS IR KT. BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ SURINKIMAS

Alytaus regione 2021 m. atskirai surinkta arba namų ūkiuose sukompostuota ~94 proc. visų susidariusių augalinės kilmės ir kt. biologiškai skaidžių atliekų. Reikšminga dalis (42%) jų yra sukompostuojama namų ūkiuose. Eliminavus namudinio kompostavimo įtaką nustatyta, kad reikšmingiausią BSA kiekį (lyginant su susidarymu) į žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles bei rūšiavimo centrus pristato Birštono bei Druskininkų sav. atliekų turėtojai (96 proc.), o mažiausiai – Alytaus m. ir Varėnos r. sav., t. y. atitinkamai 85 ir 80 proc.

19 lentelė. Atskirai surenkamų augalinės kilmės ir kt. BSA kiekis pagal surinkimo būdus, 2014-2021 m.

| Savivaldybė | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | Surinkta kt. BSA lyginant su susidarymu 2021 m., proc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Namudinis kompostavimas, tonos |  |  |  |  |  |  |
| Alytaus m. | 698 | 698 | 698 | 698 | 637 | 16% |
| Alytaus r. | 2.421 | 2.421 | 2.421 | 2.421 | 2.209 | 49% |
| Birštono | 220 | 220 | 220 | 220 | 201 | 21% |
| Druskininkų | 722 | 722 | 722 | 722 | 659 | 17% |
| Lazdijų r. | 1.678 | 1.678 | 1.678 | 1.678 | 1.531 | 56% |
| Prienų r. | 1.897 | 1.897 | 1.897 | 1.897 | 1.730 | 49% |
| Varėnos r. | 1.763 | 1.763 | 1.763 | 1.763 | 1.609 | 70% |
| Alytaus regionas | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 8.575 | 39% |
| ŽAKA surinktos atliekos, tonos |  |  |  |  |  |  |
| Alytaus m. | 1.894 | 2.196 | 2.320 | 2.945 | 2.443 | 62% |
| Alytaus r. | 13 | 190 | 326 | 1.338 | 2.013 | 44% |
| Birštono | 27 | 809 | 1.049 | 1.011 | 735 | 76% |
| Druskininkų | 851 | 1.438 | 2.549 | 2.015 | 2.852 | 73% |
| Lazdijų r. | 29 | 215 | 405 | 564 | 1.089 | 40% |
| Prienų r. | 793 | 789 | 721 | 1.048 | 1.605 | 45% |
| Varėnos r. | 166 | 562 | 347 | 418 | 480 | 21% |
| Alytaus regionas | 3.773 | 6.200 | 7.717 | 9.339 | 11.217 | 51% |
| RC surinktos atliekos, tonos |  |  |  |  |  |  |
| Alytaus m. | 151 | 210 | 210 | 374 | 351 | 9% |
| Alytaus r. | 5 | 19 | 48 | 47 | 75 | 2% |
| Birštono | - | 34 | - | - | - | 0% |
| Druskininkų | 4 | 23 | 63 | 75 | 266 | 7% |
| Lazdijų r. | 64 | 21 | 24 | 41 | 48 | 2% |
| Prienų r. | 12 | 32 | 20 | 36 | 22 | 1% |
| Varėnos r. | 46 | 39 | 59 | 63 | 59 | 3% |
| Alytaus regionas | 281 | 377 | 424 | 636 | 821 | 4% |
| Iš viso surinkta BSA, tonos |  |  |  |  |  |  |
| Alytaus m. | 2.743 | 3.105 | 3.228 | 4.018 | 3.432 | 87% |
| Alytaus r. | 2.439 | 2.630 | 2.795 | 3.806 | 4.297 | 94% |
| Birštono | 247 | 1.064 | 1.269 | 1.230 | 935 | 97% |
| Druskininkų | 1.577 | 2.183 | 3.335 | 2.813 | 3.778 | 96% |
| Lazdijų r. | 1.771 | 1.915 | 2.107 | 2.283 | 2.667 | 97% |
| Prienų r. | 2.702 | 2.718 | 2.638 | 2.981 | 3.357 | 94% |
| Varėnos r. | 1.976 | 2.364 | 2.169 | 2.245 | 2.147 | 94% |
| Alytaus regionas | 13.455 | 15.977 | 17.541 | 19.375 | 20.614 | 94% |
| Tiesiogiai į apdorojimo ar kt. įrenginius pristatytos, tonos |  |  |  |  |  |  |
| Tiesiogiai į apdorojimo įrenginius pristatytos MA | - | 237 | 1 | 0 | 6 | 100% |
| Iš viso regione surinkta augalinės kilmės ar kt. BSA |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso regione surinkta BSA | 13.455 | 16.214 | 17.542 | 19.376 | 20.619 | 94% |

Šaltinis: ARATC

TEKSTILĖS ATLIEKŲ SURINKIMAS

Alytaus regione 2021 m. surinkta 30 proc. susidariusių tekstilės atliekų. Atitinkama tekstilės atliekų surinkimo norma – artima ES šalių-narių vidurkiui, kuris šiuo metu siekia 30-35 proc. Didžioji dalis tekstilės atliekų regione surinkta rūšiavimo centruose (63 proc.), likusi – konteineriais (37 proc.). Tekstilės atliekų surinkimo konteinerine sistema atžvilgiu reikšmingiausia dalis surenkama Alytaus m. (23 proc.) ir Druskininkų sav. (17 proc.). Likusiose savivaldybėse šių atliekų surinkimas konteinerine sistema sudaro vos 1-7 proc. nuo visų susidariusių tekstilės atliekų. Lyginant su kitomis savivaldybėmis santykinai mažai tekstilės atliekų į rūšiavimo centrus perduodama Alytaus m. ir Alytaus r. sav.

20 lentelė. Atskirai surenkamų tekstilės atliekų kiekis pagal surinkimo būdus, 2014-2021 m.

| Savivaldybė | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | Surinkta TA lyginant su susidarymu 2021 m., proc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Surinkta konteineriais, tonos |  |  |  |  |  |  |
| Alytaus m. | - | - | - | 18 | 307 | 23% |
| Alytaus r. | - | - | - | - | 8 | 1% |
| Birštono | - | - | - | - | 8 | 7% |
| Druskininkų | - | - | - | - | 83 | 17% |
| Lazdijų r. | - | - | - | - | 11 | 3% |
| Prienų r. | - | - | - | - | 24 | 4% |
| Varėnos r. | - | - | - | - | 17 | 3% |
| Alytaus regionas | - | - | - | 18 | 458 | 11% |
| Surinkta RC, tonos |  |  |  |  |  |  |
| Alytaus m. | 19 | 43 | 56 | 134 | 130 | 10% |
| Alytaus r. | 7 | 17 | 35 | 68 | 59 | 10% |
| Birštono | - | 6 | 7 | 25 | 25 | 21% |
| Druskininkų | 5 | 19 | 34 | 69 | 67 | 14% |
| Lazdijų r. | 14 | 21 | 37 | 86 | 95 | 26% |
| Prienų r. | 21 | 45 | 61 | 284 | 286 | 43% |
| Varėnos r. | 12 | 13 | 22 | 39 | 128 | 23% |
| Alytaus regionas | 78 | 164 | 252 | 704 | 790 | 19% |
| Surinkta Tiko Tiks, tonos |  |  |  |  |  |  |
| Alytaus m. |  |  |  |  | 1 | 0% |
| Alytaus r. |  |  |  |  | - | 0% |
| Birštono |  |  |  |  | 0 | 0% |
| Druskininkų |  |  |  |  |  | 0% |
| Lazdijų r. |  |  |  |  |  | 0% |
| Prienų r. |  |  |  |  |  | 0% |
| Varėnos r. |  |  |  |  |  | 0% |
| Alytaus regionas | - | - | - | - | 1 | 0% |
| Iš viso surinkta tekstilės atliekų, tonos |  |  |  |  |  |  |
| Alytaus m. | 19 | 43 | 56 | 152 | 437 | 33% |
| Alytaus r. | 7 | 17 | 35 | 68 | 67 | 11% |
| Birštono | - | 6 | 7 | 25 | 33 | 28% |
| Druskininkų | 5 | 19 | 34 | 69 | 150 | 31% |
| Lazdijų r. | 14 | 21 | 37 | 86 | 106 | 29% |
| Prienų r. | 21 | 45 | 61 | 284 | 310 | 46% |
| Varėnos r. | 12 | 13 | 22 | 39 | 145 | 26% |
| Alytaus regionas | 78 | 164 | 252 | 723 | 1.249 | 30% |

Šaltinis: ARATC

DIDELIŲ GABARITŲ IR KT. ATLIEKŲ SURINKIMAS

Alytaus regione 2021 m. surinkta beveik 6,3 tūkst. t. didelių gabaritų, buityje susidarančių pavojingų, elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ir akumuliatorių atliekų. Daugiausiai nuo susidarymo regione surinkta elektros ir elektroninės įrangos atliekų (97 proc.) bei buityje susidarančių pavojingų atliekų (87 proc.). Baterijų ir akumuliatorių atskiro surinkimo apimtys – ženkliai mažesnės ir sudarė tik 28 proc. visų susidariusių atliekų. Pagal surinkimo būdus reikšmingiausia atliekų dalis surinkta rūšiavimo centruose (70 proc.).

21 lentelė. Atskirai surenkamų didelių gabaritų ir kt. atliekų kiekis pagal surinkimo būdus, 2014-2021 m.

| Savivaldybė | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | Surinkta lyginant su susidarymu 2021 m., proc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atskirai surinktos didelių gabaritų atliekos, tonos |  |  |  |  |  |  |
| Alytaus m. | 61 | 285 | 504 | 765 | 1.260 | - |
| Alytaus r. | 29 | 86 | 219 | 317 | 358 | - |
| Birštono | - | 26 | 81 | 196 | 221 | - |
| Druskininkų | 342 | 481 | 623 | 1.183 | 1.042 | - |
| Lazdijų r. | 24 | 109 | 203 | 457 | 449 | - |
| Prienų r. | 83 | 147 | 338 | 1.086 | 1.253 | - |
| Varėnos r. | 20 | 187 | 379 | 618 | 703 | - |
| Alytaus regionas | 559 | 1.322 | 2.348 | 4.622 | 5.284 | - |
| Atskirai surinktos elektros ir elektroninės įrangos atliekos, tonos |  |  |  |  |  |  |
| Alytaus m. | 83 | 281 | 350 | 327 | 342 | 100% |
| Alytaus r. | 23 | 50 | 129 | 100 | 120 | 90% |
| Birštono | 0 | 9 | 12 | 21 | 18 | 100% |
| Druskininkų | 26 | 84 | 72 | 107 | 106 | 93% |
| Lazdijų r. | 21 | 80 | 117 | 121 | 96 | 93% |
| Prienų r. | 37 | 110 | 188 | 153 | 157 | 96% |
| Varėnos r. | 21 | 49 | 122 | 108 | 111 | 100% |
| Alytaus regionas | 210 | 663 | 990 | 938 | 949 | 97% |
| Atskirai surinktos baterijų ir akumuliatorių atliekos, tonos |  |  |  |  |  |  |
| Alytaus m. | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 100% |
| Alytaus r. | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| Birštono | - | - | - | 0 | 0 | 100% |
| Druskininkų | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6% |
| Lazdijų r. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Prienų r. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% |
| Varėnos r. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| Alytaus regionas | 0 | 9 | 7 | 6 | 7 | 28% |
| Atskirai surinktos buities pavojingos atliekos, tonos |  |  |  |  |  |  |
| Alytaus m. | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 100% |
| Alytaus r. | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 100% |
| Birštono | - | 0 | 1 | 2 | 2 | 56% |
| Druskininkų | 1 | 3 | 5 | 12 | 9 | 100% |
| Lazdijų r. | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100% |
| Prienų r. | 4 | 4 | 8 | 9 | 8 | 68% |
| Varėnos r. | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 100% |
| Alytaus regionas | 10 | 14 | 21 | 41 | 36 | 87% |

Šaltinis: ARATC

BEŠEIMININKIŲ ATLIEKŲ SURINKIMAS

2021 m. Alytaus regiono savivaldybėse susidarė ~21 t. bešeimininkių atliekų, už kurių surinkimą ir tvarkymą atsakingos savivaldybės. Reik6mingiausia dalis jų susidarė Druskininkų sav. (43 %) ir Alytaus m. sav. (29 %). Didžiausią dalį visų bešeimininkių atliekų sudarė didžiosios bei biologiškai skaidžios atliekos. Visos regione susidariusios bešeimininkes komunalinės atliekos buvo sutvarkytos.

22 lentelė. Alytaus regione susidariusių bešeimininkių komunalinių atliekų kiekis, tonos

| Savivaldybė | 2018 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alytaus m. | - | 14 | 6 |
| Alytaus r. | - | 35 | - |
| Birštono | - | 16 | - |
| Druskininkų | 30 | 19 | 9 |
| Lazdijų r. | 1 | 25 | 4 |
| Prienų r. | - | 1 | 2 |
| Varėnos r. | 1 | 135 | - |
| Alytaus regionas | 32 | 246 | 21 |

Šaltinis: AAA

    - Po rūšiavimo likusios mišrios komunalinės atliekos

2014- 2021 m. MKA kiekis regione sumažėjo nuo 42,9 iki 31,2 tūkst. tonų., t. y. 27 proc. arba vidutiniškai 4,5 proc. per metus. 2021 m. regione vienam gyventojui susidarė 189 kg/gyv. MKA, t. y. 27 proc. mažiau nei vidutiniškai Lietuvoje (260 kg / gyv.). Lyginant su KA susidarymu didžiausia dalis atliekų į MKA patenka iš Alytaus m., Alytaus r. bei Varėnos r. sav., t. y. daugiau kaip 40 proc.

23 lentelė. Mišrių komunalinių atliekų kiekis, 2014-2021 m.

| Teritorija | Mišrių komunalinių atliekų kiekis, tonos |  |  |  |  | MKA kiekis tenkantis gyv. 2021 m., kg / gyv. | Dalis nuo KA susidarymo 2021 m., proc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 |  |  |
| Alytaus m. | 14.298 | 13.233 | 12.606 | 10.583 | 9.764 | 189 | 43% |
| Alytaus r. | 5.528 | 5.160 | 5.052 | 5.096 | 5.164 | 203 | 41% |
| Birštono | 1.204 | 1.252 | 1.281 | 1.135 | 1.077 | 264 | 36% |
| Druskininkų | 6.241 | 5.528 | 5.628 | 5.000 | 4.529 | 228 | 37% |
| Lazdijų r. | 4.557 | 3.441 | 3.231 | 3.041 | 2.745 | 153 | 35% |
| Prienų r. | 5.614 | 5.136 | 5.164 | 4.434 | 4.387 | 175 | 35% |
| Varėnos r. | 5.538 | 4.373 | 4.028 | 3.988 | 3.489 | 168 | 41% |
| Alytaus regionas | 42.980 | 38.123 | 36.990 | 33.277 | 31.155 | 189 | 39% |
| Gyventojai | 34.543 | 33.171 | 31.944 | 28.172 | 25.517 | 155 | - |
| Ūkio subjektai | 8.437 | 4.952 | 5.046 | 5.105 | 5.638 | 34 | - |

Šaltinis: ARATC

2021 m. į MKA pateko ~33 proc. visų susidariusių BSA, t. y. 7 proc. mažiau nei 2016 m. Reikšmingiausią jų dalį sudarė MA (89 proc.), likusią - žaliosios (8 proc.) ir medienos (4 proc.) atliekos. Įvertinus KA susidarymą nustatyta, kad į MKA pateko ~74 proc. visų regione susidariusių MA ir tik 6 proc. žaliųjų atliekų.

8 paveikslas. MKA esančių BSA sudėtis, 2016, 2021 m.

Šaltinis: ARATC

MKA sudėtyje esančių PA ir AŽ kiekis kiekvienais metais nuosekliai mažėja. 2016 m. į MKA pateko 44 proc. visų susidariusių PA ir AŽ, tuo tarpu 2021 m. jų dalis sudarė ~31 proc. Į MKA patenkančių PA ir AŽ struktūroje vyravo plastiko (36%), popieriaus ir kartono (30 proc.) bei stiklo (20 proc.) atliekos. Lyginant su susidarymu, šių atliekų kiekis patenkantis į MKA nuo 2016 m. sumažėjo atitinkamai: plastiko (nuo 56 iki 40 proc.), popieriaus ir kartono (nuo 46 iki 29 proc.), stiklo (nuo 31 iki 24 proc.). Nepaisant pirminio rūšiavimo sistemos plėtros į MKA patenka vis dar didelė kombinuotų pakuočių (55 proc.) bei metalų (47 proc.) dalis.

9 paveikslas. MKA esančių PA ir AŽ sudėtis, 2016, 2021 m.

Šaltinis: ARATC

Kitų atliekų kiekis patenkantis į mišrias komunalines atliekas 2016-2021 m. sumažėjo nuo 18,6 iki 12,2 tūkst. t., t. y. nuo 81 iki 59 proc. visų susidariusių. Analizuojamu laikotarpiu tekstilės atliekų kiekis patenkantis į MKA sumažėjo nuo 95 iki 67 proc. Ženkli pažanga taip pat matoma ir elektros ir elektroninės įrangos bei buityje susidarančių pavojingų atliekų atskiro surinkimo srityje, kadangi šiuo metu į MKA jų patenka atitinkamai tik ~3 ir 13 proc.

10 paveikslas. MKA esančių inertinių ir kt. atliekų sudėtis, 2016, 2021 m.

Šaltinis: ARATC

    - Poskyrio apibendrinimas

- KA susidarymas Alytaus regione 2014-2021 m. išaugo nuo 70,9 iki 79,8 tūkst. t. KA kiekis, tenkantis vienam gyventojui atitinkamu laikotarpiu išaugo nuo 388 iki 477 kg, tačiau liko žemesnis nei šalies (481 kg/gyv.) bei ES šalių-narių (530 kg/gyv.) vidurkis. Augantis KA susidarymas siejamas su bendra ekonomine plėtra, didėjančiu vartojimu bei regione augančiu turizmo sektoriumi.

- Nepaisant augančio KA susidarymo regione 2021 m. perdirbta ar kt. panaudota 89 proc. KA. Šalinamų atliekų kiekį reikšmingai mažino augančios atliekų kompostavimo bei perdirbimo apimtys.

- Regione sutvarkytos (sukompostuotos) visos susidarančios komunalinės biologiškai skaidžios atliekos. 2021 m. regiono namų ūkiuose sukompostuotų ir atskirai surinktų bei kompostavimo būdu sutvarkytų atliekų dalis sudarė 66 proc. visų susidariusių BSA. Likusios BSA (~34 proc.) pateko į MKA, kurios buvo apdorotos MBA įrenginiuose.

- Perdirbimui perduotų PA ir AŽ dalis 2021 m. sudarė ~70 proc. visų regione susidariusių PA ir AŽ.

- Rūšiavimo centruose bei papildančiomis sistemomis 2021 m. atskirai surinkta ir perdirbimui perduota ~93 proc. EEĮ atliekų, ~31 proc. baterijų ir akumuliatorių. Iš rūšiavimo centrų taip pat perdirbimui perduota reikšminga dalis buityje susidarančių pavojingų (88 proc.) bei didelio gabaritų (54 proc.) atliekų.

- Atskirai surenkamų KA srautų atžvilgiu didžiausius iššūkius kelia didelių gabaritų, tekstilės atliekos, kadangi reikšminga jų dalis yra pašalinama sąvartyne arba panaudojama deginimo įrenginiuose.

- Šiuo metu ženkli MBA įrenginiuose sukompostuotų KA dalis – panaudojama sąvartyno eksploatacijoje, o toks atliekų panaudojimas 2027 m. bus prilyginamas šalinimui.

- MKA sudėtyje vis dar didėlę dalį (lyginant su susidarymu) sudaro maisto-virtuvės (74 proc.), tekstilės (67 proc.), plastiko (40 proc.), popieriaus ir kartono (29 proc.) atliekos, todėl ateityje būtina koncentruotis į šių atliekų pirminį rūšiavimą.

- MKA sraute esančios kitos atliekos sudaro reikšmingą jų dalį (higienos priemonės ~15 proc., sąšlavos, pelenai ~13 proc.), todėl tikslinga įvertinti šių atliekų atskiro surinkimo, perdirbimo, ruošimo užpildymo atliekomis, o ne deginimo ir atliekų sluoksnių perdengimo, galimybes.

1.3	Atliekų prevencijos organizavimas

1.3.1	Atliekų prevencijos organizavimas

Atliekų hierarchijoje pagrindinis prioritetas skiriamas atliekų prevencijai, kurios tikslas – vengti atliekų susidarymo, mažinti susidarančių ir nenaudojamų atliekų kiekį, neigiamą poveikį aplinkai ir visuomenės sveikatai, kenksmingų medžiagų kiekį medžiagose ir produktuose.

ES atliekų tvarkymo politikos tikslų susijusių su atliekų prevencija atžvilgiu kritinė rolė tenka valstybinėms institucijoms, kurios formuoja atliekų prevencijos skatinimo politiką, kuria taisykles, plėtoja atliekų susidarymo mažinimo strategiją bei nustato jai įgyvendinti būtinus pasiekti tikslus ir uždavinius. Kadangi atliekų prevencija yra glaudžiai susijusi su pirminių produktų gamyba ir platinimu valstybinės institucijos taip pat atsakingos už šios srities integravimą į kitas politikos sritis.

Lietuvoje formuojant atliekų prevencijos politines kryptis didelis dėmesys nacionaliniu mastu skiriamas ES direktyvų įgyvendinimui, pvz. pagal Vienkartinio plastiko mažinimo direktyvos 5 str. Lietuva kaip ir kitos valstybės narės buvo įpareigota iki 2021 m. liepos 3 d. uždrausti pateikti rinkai tam tikrus vienkartinius plastikinius gaminius ir iš aerobiškai skaidaus plastiko pagamintus gaminius, kuriems galima rasti prieinamų ir įperkamų alternatyvų: vienkartinius plastikinius stalo įrankius (šakutes, peilius, šaukštus, lazdeles), lėkštes, šiaudelius, ausų krapštukus, gėrimų maišiklius, prie oro balionėlių tvirtinamas ir jiems laikyti skirtas lazdeles, maisto ir gėrimų tarą, pagamintą iš polistireninio putplasčio, ir gaminius iš aerobiškai skaidaus plastiko.

Valstybiniu mastu taip pat imtasi teisiniu priemonių siekiant uždrausti neatlygintinai dalinti prekių ar produktų pardavimo vietose lengvuosius plastikinius pirkinių maišelius, kurių sienelės storis yra nuo 15 iki 50 mikronų. Siekiant sumažinti plastiko atliekų susidarymą šalyje vyksta svarstymai apmokestinti nemokamus itin lengvus plastiko maišelius prekybos vietose.

Atitinkamos atliekų prevencijos politikos formavimas lėmė teigiamus pokyčius verslo aplinkoje. Prekybos centrai reaguodami į draudimus ir svarstymus bei didėjantį gyventojų sąmoningumą pradėjo prekybos vietose siūlyti įvairias plastikinių maišelių alternatyvas: siūloma įsigyti daugkartinius maišelius sveriamiems produktams, vaisiams ir daržovėms, siūlomos popierinės ir medžiaginės apsipirkimo maišelių alternatyvos, o kai kuriuose prekybos centruose iš vis atsisakyta plastikinių apsipirkimo maišelių. Didžiuosiuose prekybos centruose taip pat atsirado galimybė įsigyti pilstomų asmens higienos ir buitinės chemijos priemonių į savo atsineštą tarą. Atitinkami pokyčiai pastebimi ir greitojo maisto restoranuose, degalinėse bei kt. maitinimo / maisto prekybos vietose, kur vienkartinius puodelius, indus keičia daugkartinio naudojimo indai.

Visuomenės sąmoningumo augimas taip pat sudaro palankesnes sąlygas tvaresnių verslo modelių vystymui, pvz. populiarėja naudotų daiktų mainymosi, panaudotų daiktų pardavimo internetinės platformos (Vinted, Dalinuosi ir kt.). Regione taip pat veikia įvairių daiktų (elektroninės įrangos, dviračių, drabužių ir kt.) taisyklos, nuomos punktai bei sendaikčių parduotuvės. Atitinkama verslo niša leidžia užtikrinti seniau įsigytų funkcionalumą, grąžinti panaudotus daiktus į vartojimo ciklą bei sudaro galimybę trumpam pasinaudojus daiktais juos gražinti, taip išvengiant naujų daiktų įsigijimo ir atitinkamai mažinant atliekų susidarymą.

24 lentelė. Alytaus regione veikiančių taisyklų, nuomos punktų ir kt. skaičius 2023 m.

|  | Alytaus m. | Alytaus r. | Birštono | Druskininkų | Lazdijų | Prienų | Varėnos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektronikos įrenginių taisyklos | 15 |  | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Dviračių taisyklos | 6 |  | - | 1 | - | - | - |
| Avalynės taisyklos | 2 |  | 1 | - | - | - | - |
| Drabužių valyklos, siuvyklos ir nuomos punktai | 10 |  | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Dėvėtų drabužių parduotuvės | 8 |  | - | 4 | 1 | 3 | 2 |
| Sendaikčių parduotuvės | 3 |  | - | 3 | - | 2 | - |

Šaltinis: viešai prieinama informacija

Savivaldybių (kaip atsakingų institucijų) lygmeniu atliekų prevencijos priemonių taikymo galimybės – palyginamai ribotesnės, kadangi jų teisinių priemonių poveikio aprėptis – mažesnės. Nepaisant to Alytaus regiono savivaldybėse atliekų prevencijos prioritetas įgyvendinamas taikant kompleksą organizacinių, administracinių, ekonominių bei kt. priemonių.

Alytaus regiono atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plane numatyta, kad siekiant skatinti ne tik prevencijos, bet ir paruošimo naudoti pakartotinai tinklus – būtina organizuoti pakarotinam naudojimui tinkamų gaminių priėmimą DGASA. Atsižvelgiant į tai nuo 2018 m kiekviename rūšiavimo centre veikia daiktų mainų punktai „Mainukai“ bei sukurta daiktų paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūra, t. y. įrengtas daiktų paruošimo naudoti pakartotinai centras „TikoTiks“, kuriame sudaryta galimybė žmonėms dalintis nereikalingais, bet dar tinkamais naudoti daiktais.

Regione taip pat taikomos kitos atliekų susidarymo vengimo, daugkartinių gaminių, pakartotinio naudojimo priemonės:

- žaliųjų plotų priežiūros metu susidariusių žaliųjų atliekų (žolės) mulčiavimas;

- 2020 - 2022 m. išdalinta apie 2.000 vnt. daugkartinių produktų maišelių pasiūtų iš nereikalingų užuolaidų;

- Alytaus mieste įrengtos ir vasaros metu veikia vandens stotelės, kur gyventojai, sportuojantys asmenys gali atsigerti vandens be taros ar prisipilti į savo tarą. Miesto pirmųjų klasių moksleiviams taip pat dalinamos vandens gertuvės;

- atliktas daugkartinių sauskelnių eksperimentas – tyrimas.

Alytaus regione taikoma dvinarė vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą sistema, kuri individualių namų gyventojus skatina mažinti išmetamų atliekų kiekį ir tokiu būdu sumažinti už konteinerio ištuštinimą mokamos vietinės rinkliavos dydį

Regione taip pat ypatingas dėmesys skiriamas visuomenės švietimui, kaip tai numatyta Alytaus regiono atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plane.

25 lentelė. Alytaus regione taikomos visuomenės švietimo ir informavimo priemonės ir jų sklaidos kanalai

| Priemonių tipas | Taikomos švietimo informavimo priemonės ir jų sklaidos kanalai |
| --- | --- |
| Visuomenės informavimas | Nuolat skelbiama informacija apie atliekų tvarkymą žiniasklaidoje (radijas, televizija, interneto portalai, spauda) bei Alytaus regiono savivaldybių ir ARATC internetiniuose tinklapiuose. |
|  | Reguliariai parengiama ir publikuojama informacija naujienų portalams. |
|  | Vykdoma nuolatinė komunikacija ARATC, TikoTiks socialiniuose tinkluose Facebook. |
| Švietimas | Kiekvienais metais vykdomi edukaciniai, informaciniai renginiai, akcijos, kurių metu pristatoma atliekų tvarkymo sistema, prevencijos priemonės, tinkamas atliekų rūšiavimas, kompostavimo galimybės, atliekų turėtojų teisės ir pareigos. |
|  | Dalinamos informacinės priemonės (lankstinukai, edukacinės lentos, spalvinimo knygelės, lipdukai, edukacinės lentos, spalvinimo knygelės „Kontis ieško spalvų“, knygos „Kontis ir Tvarkius“, žaidimai „Šiukšliakalnis“, lankstinukai apie atliekų rūšiavimą). |
|  | Rengiami mokymai, edukacijos mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Vykdomos edukacijos TikoTiks centre bei įmonėse ir atskirose organizacijose. Nuo 2020 m. rugsėjo mėnesio TikoTiks veikia virtualios realybės aplinkosauginio ugdymo klasė. |
|  | Vyksta konkursai, viktorinos Žemės dienos proga ir Atliekų mažinimo savaitės metu, kalėdiniu laikotarpiu. |
| Kitos | Dalyvaujama atliekų tvarkymo akcijose „Darom“ ir kituose regiono savivaldybių renginiuose. |
|  | Bendradarbiaujama ir dalinamasi informacija su ne pelno siekiančiomis organizacijomis, viešosiomis ir valstybinėmis įstaigomis, vykdant bendrą aplinkosauginę veiklą ir iniciatyvas |

Šaltinis: AAA

Atliekų prevencijos poveikio atliekų tvarkymo sistemai vertinimo galimybės šiuo metu yra ribotos, kadangi tam nėra nustatytų aiškių metodinių gairių.

1.3.2	Poskyrio apibendrinimas

Alytaus regione komunalinių atliekų susidarymo siekiama vengti visose visuomenės grandyse bei įvairiomis priemonėmis, t. y. pradedant privačių verslo subjektų ekologiškos gamybos / prekybos iniciatyvomis, atsakingu gyventojų vartojimu ir baigiant įgyvendinamomis švietimo / informavimo priemonėmis. Nepaisant taikomų atliekų prevencijos priemonių kiekio ir aprėpties jų taikymo poveikio bei efektyvumo įvertinimas šiuo metu yra ribotas, kadangi nėra aiškių metodinių nuostatų, kurios leistų įvertinti šiuos aspektus.

1.4	Atliekų tvarkymo infrastruktūra

Alytaus regiono savivaldybėse komunalinių atliekų tvarkymo sistema planuojama, vystoma, eksploatuojama taip, kad būtų įgyvendinti atliekų tvarkymo hierarchijos principai bei nacionaliniuose ir regioniniuose atliekų tvarkymo planuose iškelti uždaviniai.

Alytaus regionas buvo vienas iš pirmųjų regionų, kuriame pradėjo veikti daiktų mainymosi, paruošimo pakartotiniam naudojimui infrastruktūra, kuri leidžia išvengti atliekų susidarymo ir vertę kuriančius daiktus grąžinti į naudojimo ciklą. Regione taip pat didelis dėmesys buvo skiriamas atliekų tvarkymo prieinamumui užtikrinti, t. y. siekiama, kad galimybės rūšiuoti būtų sudarytos kuo didesnei gyventojų daliai. Atitinkamai - išvystytas plačiausias visoje Lietuvoje rūšiavimo centrų ir kompostavimo aikštelių tinklas leidžiantis atskirti reikšmingą komunalinių atliekų dalį nuo mišrių komunalinių atliekų. Nepaisant aiškios valstybinės strategijos maisto-virtuvės atliekų tvarkymo srityje nebuvimo tinkamai suplanuota mechaninio-biologinio atliekų apdorojimo infrastruktūra leido iš anksto pasiruošti ir susikurti tvirtą pagrindą šių atliekų efektyviam tvarkymui.

26 lentelė. Lietuvos regionų palyginimas regioninės infrastruktūros atžvilgiu

| Infrastruktūra | Alytaus | Kauno | Klaipėdos | Marijampolės | Panevėžio | Šiaulių | Tauragės | Telšių | Utenos | Vilniaus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paruošimo pakartotiniam naudojimui infrastruktūra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daiktų keitimosi punktai, pakartotinio naudojimosi / mainų stotelės | 19 | 7 | 6 | 9 | - | 8 | 4 | - | 5 | 16 |
| Daiktų keitimosi ir rengimo pakartotinai naudoti punktai | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Pirminio rūšiavimo, paruošimo perdirbti / panaudoti infrastruktūra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 |
| Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės / rūšiavimo centrai | 20 | 14 | 11 | 9 | 10 | 20 | 4 | 6 | 7 | 17 |
| Atliekų apdorojimo / rūšiavimo aikštelė | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Inertinių / statybinių atliekų apdorojimo aikštelė su asbesto šalinimo sekcija | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Antrinio rūšiavimo, paruošimo perdirbti / panaudoti infrastruktūra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apšildymo medžiagų (putplasčio) paruošimo perdirbimui įrenginiai | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pakuočių, antrinių žaliavų atskyrimas | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
| BSA apdorojimas | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + |
| MA apdorojimas | + | - | - | - | + | - | - | + | + | - |
| Šalinimo infrastruktūra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nepavojingų atliekų sąvartynas | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Šaltinis: LRATCA

1.4.1	Atliekų paruošimo pakartotiniam naudojimui infrastruktūra

Regione atliekų susidarymą siekiama mažinti steigiant daiktų keitimosi punktus, kurie veikia ARATC eksploatuojamuose rūšiavimo centruose. Iš viso Alytaus regione įsteigta 19 keitimosi punktų, kuriuose gyventojai gali ne tik nemokamai pristatyti naudojimui tinkamus daiktus, bet ir juos pasiimti. Keitimosi punktuose priimami tolimesniam naudojimui tinkami daiktai - baldai, buitinė technika, tekstilės gaminiai, dviračiai, ir kt. Netinkami naudoti, nefunkcionuojantys daiktai, pristatomi į daiktų rengimo pakartotinai naudoti punktą „TikoTiks“, esantį Takniškių atliekų tvarkymo technologijų parke, kur yra suremontuojami ir grąžinami naudojimui arba ardomi dalimis bei paruošiami perdirbti.

27 lentelė. Daiktų keitimosi punktai

| Savivaldybė | Rūšiavimo centro / daiktų keitimosi punkto adresas | Daiktų keitimosi ir rengimo naudoti pakartotinai punktų skaičius |
| --- | --- | --- |
| Alytaus m. | Alovės g. 6B, Alytus | 2 |
|  | Putinų g. 3A, Alytus |  |
| Alytaus r. | Karjero g. 2, Takniškių k., Alovės sen. | 3 |
|  | Melioratorių g. 5A, Simnas |  |
|  | Daugų g. 17B, Daugai |  |
| Birštono | Saulėtekio g. 23, Birštonas | 1 |
| Druskininkų | Gardino g. 102, Druskininkai | 3 |
|  | Vytauto g. 57A, Leipalingio mstl. |  |
|  | Verpėjų g. 26, Viečiūnų mstl. |  |
| Lazdijų r. | Liepų g. 1A, Miesto kolonijos k., Seirijų sen. | 3 |
|  | Gėlyno g. 12, Lazdijų m. |  |
|  | Vilties g. 31A, Veisiejų m. |  |
| Prienų r. | Pramonės g. 3, Prienų m. | 4 |
|  | Klevų g. 52, Gerulių k., Balbieriškio sen. |  |
|  | Povų g., Juodaviškių k., Jiezno sen. |  |
|  | Kauno g. 34A, Veiverių mstl. |  |
| Varėnos r. | Geležinkelio g. 65, Varėnos m. | 4 |
|  | Pievų g. 1B, Paklėštarės k., Valkininkų sen. |  |
|  | Sakų g. 12, Merkinės mstl. |  |
|  | Beržyno g. 15, Jasauskų k., Kaniavos sen. |  |
| Iš viso regione | - | 20 |

Šaltinis: ARATC

1.4.2	Pirminio rūšiavimo, paruošimo perdirbti / panaudoti infrastruktūra

Alytaus regione atliekas, kurių susidarymo neįmanoma išvengti, siekiama išrūšiuoti ir tai padarius paruošti panaudoti arba perdirbti. Regione pirminio rūšiavimo būdu konteinerine sistema surenkamos PA ir antrinės žaliavos (toliau – AŽ), MA bei tekstilės atliekos. Į konteinerius draudžiamos mesti ar šalia jų palikti atliekos surenkamos rūšiavimo centruose, kompostavimo aikštelėse ar papildančiomis sistemomis.

PAKUOČIŲ ATLIEKOS IR ANTRINĖS ŽALIAVOS

PA ir AŽ iš daugiabučių namų gyventojų surenkamos kolektyvinėse konteinerių aikštelėse įrengtais stiklo, popieriaus ir plastiko konteineriais. Regione viena konteinerių aikštelė, kurioje įrengti PA ir AŽ konteineriai, tenka vidutiniškai 241 gyv. PA ir AŽ konteineriais regione aprūpinta 100 proc. daugiabučiams namams priskiriamų konteinerių aikštelių.

28 lentelė. Kolektyvinės PA ir AŽ rūšiavimo konteinerių aikštelės, 2023 m.

| Savivaldybė | Konteinerinių aikštelių, kuriose įrengti PA ir AŽ kont., kiekis. | Konteinerinių aikštelių, skirtų aptarnauti daugiabučius namus ir kuriose įrengti PA ir AŽ kont., kiekis. | Preliminarus daugiabučių namų gyv., kuriems tenka viena PA ir AŽ aikštelė, skaičius |
| --- | --- | --- | --- |
| Alytaus m. | 173 | 136 | 341 |
| Alytaus r. | 52 | 29 | 114 |
| Birštono | 30 | 22 | 112 |
| Druskininkų | 88 | 70 | 229 |
| Lazdijų r. | 38 | 31 | 134 |
| Prienų r. | 55 | 36 | 192 |
| Varėnos r. | 56 | 47 | 214 |
| Iš viso regione | 492 | 371 | 241 |

Šaltinis: ARATC

Iš individualių valdų PA ir AŽ atskirai surenkamos stiklo ir PA (popieriaus, plastiko, metalų) konteineriais. Įvertinus individualių valdų, kurioms teikiamos kitos KA tvarkymo paslaugos skaičių, nustatyta, kad PA ir AŽ konteineriais aprūpinta ~100% visų naudojamų individualių NT objektų.

29 lentelė. Atliekų turėtojų aprūpinimas individualiais PA ir AŽ surinkimo konteineriais, 2023 m.

| Individualių PA ir AŽ konteinerių skaičius |  |  |  | Aptarnaujamų individualių valdų skaičius, vnt. | Aptarnaujama individualių valdų dalis, proc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Savivaldybė | Stiklas, 120 l | Pakuotės, 240 l | Pakuotės, 1100 l |  |  |
| Alytaus m. | 4.047 | 3.977 | - | 3.701 | 100% |
| Alytaus r. | 9.173 | 9.275 | 180 | 12.142 | 100% |
| Birštono | 713 | 721 | 3 | 1.026 | 100% |
| Druskininkų | 3.429 | 3.456 | 57 | 3.546 | 100% |
| Lazdijų r. | 7.502 | 7.431 | 229 | 9.228 | 100% |
| Prienų r. | 9.205 | 9.050 | 185 | 9.903 | 100% |
| Varėnos r. | 6.729 | 6.868 | - | 9.030 | 100% |
| Iš viso regione | 40.798 | 40.778 | 654 | 48.576 | 100% |

Šaltinis: ARATC

Alytaus regione iš daugiabučių ir individualių namų gyventojų bei juridinių asmenų surinktos PA ir AŽ yra transportuojamos į UAB Ekobazė eksploatuojamus rūšiavimo įrenginius, kur yra išrūšiuojamos ir paruošiamos perdirbimui, o sekančiu etapu perdirbamos arba perduodamos perdirbėjams. Dalis PA į Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemą taip pat patenka iš komercinio sektoriaus (pvz. prekybos centrų), kur yra atskirai rūšiuojamos ir perduodamos atliekų tvarkytojams.

Nors regione antrinių žaliavų, tame tarpe pakuočių, kasmet išrūšiuojama vis daugiau, tačiau MKA, kaip rodo atliekų sudėties tyrimai, jų vis dar lieka – 2021 m. buvo likę apie 16 proc. (apie 5 tūkst. t.). Taip pat iš gyventojų konteineriais surinktose PA ir AŽ priemaišos (nei perdirbimui, nei deginimui netinkamos atliekos) sudaro apie 15 proc. surinkto kiekio, o individualiais pakuočių konteineriais surinktos popieriaus pakuotės ir AŽ susimaišę su kitomis į konteinerį išmestomis atliekomis didžia dalimi praranda perdirbimo vertę.

MAISTO ATLIEKOS

Siekiant efektyvumo MA regiono savivaldybėse surenkamos iš miestų ir miestelių teritorijų daugiabučių ir individualių namų gyventojų. Teritorijose, kuriose MA – surenkamos kolektyvinėmis atliekų surinkimo priemonėmis aprūpinta 100 proc. daugiabučių namų gyventojų.

Vertinant bendrą MA surinkimo paslaugų prieinamumą daugiabučių namų atliekų turėtojams pastebima, kad MA surinkimo kolektyviniais konteineriais aprūpinta ~88 proc. daugiabučiams namams skirtų konteinerinių aikštelių. MA surinkimo kolektyviniais konteineriais santykinai mažiausiai aprūpintos Alytaus r. sav. (~41 proc.) ir Druskininkų sav. (~71 proc.) konteinerinės aikštelės.

30 lentelė. Kolektyvinės MA rūšiavimo konteinerių aikštelės, 2023 m.

| Savivaldybė | Konteinerinių aikštelių, skirtų aptarnauti daugiabučius namus, kiekis. | Konteinerinių aikštelių, kuriose įrengti MA kont., kiekis. | Konteinerių aikštelių dalis aprūpinta MA surinkimo konteineriais, proc. |
| --- | --- | --- | --- |
| Alytaus m. | 136 | 136 | 100% |
| Alytaus r. | 29 | 12 | 41% |
| Birštono | 22 | 25 | 100% |
| Druskininkų | 70 | 50 | 71% |
| Lazdijų r. | 31 | 31 | 100% |
| Prienų r. | 36 | 33 | 92% |
| Varėnos r. | 47 | 39 | 83% |
| Iš viso regione | 371 | 326 | 88% |

Šaltinis: ARATC

Teritorijose, kuriose teikiama MA surinkimo paslauga, individualiais surinkimo konteineriais aprūpinta 79 proc. individualių namų valdų. Reikšmingiausiai MA rūšiavimo konteineriais aprūpintos Alytaus m. (91 proc.), Lazdijų (97 proc.) ir Druskininkų (84 proc.) sav. Kitose savivaldybėse MA rūšiavimo konteineriai išdalinti ne daugiau kaip 63-73 proc. individualių valdų.

31 lentelė. Atliekų turėtojų aprūpinimas individualiais MA surinkimo konteineriais, 2023 m.

| Savivaldybė | MA konteinerių kiekis | Individualių valdų skaičius vietovėse, kur renkamos MA | Konteineriais aprūpintų individualių valdų dalis, proc. |
| --- | --- | --- | --- |
| Alytaus m. | 3.462 | 3.806 | 91% |
| Alytaus r. | 1.240 | 1.705 | 73% |
| Birštono | 351 | 485 | 72% |
| Druskininkų | 1.755 | 2.078 | 84% |
| Lazdijų r. | 1.152 | 1.193 | 97% |
| Prienų r. | 1.459 | 2.306 | 63% |
| Varėnos r. | 972 | 1.524 | 64% |
| Iš viso regione | 10.391 | 13.097 | 79% |

Šaltinis: ARATC

Laikomasi nuostatos, kad kaimiškose bei labiau nutolusiose mažos gyventojų koncentracijos teritorijose, kuriose MA surinkimas iš individualių valdų – ekonomiškai neefektyvus, MA turėtų būti kompostuojamos ir tik netinkamos kompostuoti MA (gyvūninės kilmės, virto, kepto, maisto likučiai) gali būti metamos į MKA konteinerius.

2021 m. maisto – virtuvės atliekų buvo surinkta apie 2.587 t, kai 2020 m. 1.572 t, tačiau didžiausią iššūkį kelia tai, jog surenkamų atliekų kiekis daugiabučiuose ženkliai nedidėjo nors konteinerių įrengimas vyko labai sparčiai, o individualiuose namuose priklausomai nuo savivaldybės netgi sumažėjo.

Alytaus regione maisto - virtuvės atliekos, maistinis aliejus ir riebalai yra renkami ir iš Alytaus regione esančių savivaldybių biudžetinių įstaigų ar maitinimo paslaugas švietimo įstaigose teikiančių įmonių, mokslo įstaigų, viešojo maitinimo įstaigų, medicinos įstaigų ir kt.

Ateityje siekiant padidinti MA surinkimo apimtis svarstoma galimybė tose teritorijose, kuriose atskirai renkamos maisto atliekos, MA konteineriais aprūpinti ir visus juridinius asmenis, ne tik tuos, kurie savo patalpose teikia maitinimo paslaugas.

Surinktos MA yra pristatomos į Takniškių atliekų tvarkymo technologijų parką, kuriame yra sumaišomos su struktūrine medžiaga, susmulkinamos ir išsijojamos. Susmulkintos ir išsijotos atliekos apdorojamos biologinio apdorojimo įrenginiuose sausuoju anaerobiniu būdu, brandinamos kompostavimo aikštelėje, kur pagamintas kompostas dar kartą išsijojamas. Smulkinant ir sijojant atliekas iš jų pašalinamos įvairios priemaišos (plastiko, popieriaus pakuočių likučiai) ir taip užtikrinami kompostui keliami reikalavimai. Iš MA pagamintas kokybiškas kompostas realizuojamas jį parduodant. 2021 m. iš surinktų MA buvo pagaminta 1.882 t. komposto.

TEKSTILĖS ATLIEKOS

Tinkama naudoti tekstilė (drabužiai, avalynė, patalynė ir kt. tekstilės gaminiai) regione atskirai surenkami kolektyviniais konteineriais ir rūšiavimo centruose. Netinkama naudoti, nusidėvėjusi tekstilė šalinama į mišrių komunalinių atliekų konteinerius. Alytaus regione įrengta 155 vnt. tekstilei skirtų konteinerių. Vienas tekstilės atliekų konteineris regione vidutiniškai tenka vidutiniškai 1.063 gyventojams.

32 lentelė. Kolektyvinių tekstilės atliekų konteinerių kiekis, 2023 m.

| Savivaldybė | Tekstilės atliekų konteinerių kiekis | Gyv., kuriems tenka vienas tekstilės atliekų konteineris, skaičius |
| --- | --- | --- |
| Alytaus m. | 44 | 1.177 |
| Alytaus r. | 11 | 2.312 |
| Birštono | 4 | 1.020 |
| Druskininkų | 47 | 422 |
| Lazdijų r. | 20 | 895 |
| Prienų r. | 15 | 1.667 |
| Varėnos r. | 14 | 1.482 |
| Iš viso regione | 155 | 1.063 |

Šaltinis: ARATC

Tekstilės konteineriais surinkta tekstilė pakartotinio naudojimo centre „TikoTiks“ rūšiuojama, tvarkoma, skalbiama ir tinkamai paruošta atiduodama labdaros organizacijoms arba parduodama. Pakartotinam naudojimui tinkamų tekstilės atliekų dalis šiuo metu sudaro tik apie 10 proc. visos surinktos tekstilės. Kadangi nei Lietuvos mastu, nei kaimyninėse šalyse nėra perdirbimo pajėgumų, visą pakartotiniam naudojimui netinkama tekstilė vežama deginti į atliekų deginimo jėgaines.

ŽALIOSIOS ATLIEKOS

Siekiant sumažinti biologiškai skaidžių atliekų kiekį MKA Alytaus regiono savivaldybių miestų individualių namų gyventojams išdalintos žaliųjų atliekų kompostavimo dėžės. Kompostavimo dėžėmis neatlygintinai aprūpinta ~80% miestų individualių valdų. Likusi dalis individualių valdų žaliąsias atliekas kompostuoja įsigytuose arba savadarbiuose kompostavimo įrenginiuose.

33 lentelė. Miestų individualioms valdoms išdalintų kompostavimo dėžių skaičius, 2023 m.

| Savivaldybė | 0,9 m3 | 0,6 m3 | Iš viso | Kompostavimo infrastruktūra aprūpintų miestų individualių valdų dalis, proc. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alytaus m. | 947 | 1.473 | 2.420 | 64% |
| Alytaus r. | 250 | 240 | 490 | 93% |
| Birštono | 102 | 113 | 215 | 61% |
| Druskininkų | 413 | 527 | 940 | 91% |
| Lazdijų r. | 397 | 553 | 950 | 82% |
| Prienų r. | 551 | 864 | 1.415 | 97% |
| Varėnos r. | 340 | 230 | 570 | 100% |
| Iš viso regione | 3000 | 4000 | 7000 | 80% |

Šaltinis: ARATC

Žaliosios ir kitos augalinės kilmės biologiškai skaidžios atliekos regione surenkamos ir tvarkomos 7 kompostavimo aikštelėse, į kurias gyventojai ir įmonės gali pristatyti žolę, lapus medžių šakas, pjuvenas, miškininkystės ir kt. atliekas. Į aikštelę taip pat pristatomos viešosiose erdvėse surenkamos žaliosios atliekos. Bendras kompostavimo aikštelių pajėgumas regione siekia 25.7 tūkst. t., o vidutinis jų panaudojimas ~47%. Atskirose aikštelėse sutvarkomų atliekų kiekis viršija deklaruotus aikštelių pajėgumus, t. y. jos yra nebepajėgios sutvarkyti surenkamų žaliųjų atliekų. Atitinkamai Druskininkų ir Prienų (Pramonės g. 3) aikšteles planuojama modernizuoti kartu išplečiant jų pajėgumus: 1) Druskininkų aikštelės iki 4.000 t.; 2) Prienų (Pramonės g. 3) aikštelės iki 2.000 t.

34 lentelė. Kompostavimo aikštelės, 2023 m.

| Savivaldybė | Kompostavimo aikštelės adresas | Kompostavimo aikštelių pajėgumas, t/ metus |
| --- | --- | --- |
| Alytaus m. | Karjero g. 2, Takniškių k., Alovės sen., Alytaus r. | 20.000 |
| Alytaus r. |  |  |
| Birštono | Saulėtekio g. 23, Birštonas | 2.000 |
| Druskininkų | Gardino g. 100, Druskininkų m. | 1.000 |
| Lazdijų r. | Gėlyno g. 23, Lazdijų m. | 1.500 |
| Prienų r. | Pramonės g. 3, Prienų m. | 245 |
|  | Povų g., Juodaviškių k., Jiezno sen. | 700 |
| Varėnos r. | Geležinkelio g. 65, Varėnos m. | 245 |
| Iš viso regione | - | 25.690 |

Šaltinis: ARATC

Kompostavimo aikštelės įrengtos visuose didžiuosiuose regiono miestuose. Šių miestų gyventojai žaliąsias ar kitas augalinės kilmės biologiškai skaidžias atliekas gali pristatyti į artimiausias kompostavimo aikšteles, kitų teritorijų gyventojai - namūdiškai kompostuoti.

11 paveikslas. Kompostavimo aikštelių išsidėstymas Alytaus regione

Šaltinis: ARATC

Surinktos žaliosios atliekos kompostavimo aikštelėse yra sukompostuojamos, o pagaminta kompostinė žemė parduodama. Kompostavimo aikštelėse surenkamos medžių šakos smulkinamos ir paverčiamos medienos drožlėmis, kurios perduodamos biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo padaliniui, kaip struktūrinė medžiaga, naudojama energijai gauti. 2021 m. iš surinktų biologiškai skaidžių atliekų buvo pagaminta 3.355 t. komposto.

DIDELIŲ GABARITŲ BEI KITOS ATLIEKOS

Alytaus regione eksploatuojama 20 rūšiavimo centrų, kuriuose atskirai surenkamos: a) didelių gabaritų atliekos, b) buityje susidarančios pavojingos atliekos, c) antrinės žaliavos, d) elektros ir elektroninė įranga, e) tekstilės atliekos, f) naudotos padangos, g) statybos ir griovimo atliekos, h) žaliosios atliekos. Bendras rūšiavimo centrų infrastruktūros techninis pajėgumas siekia 15.2 tūkst. t.

35 lentelė. Rūšiavimo centrai, 2023 m.

| Savivaldybė | Rūšiavimo centrai | Rūšiavimo centrų pajėgumas, t/ metus |
| --- | --- | --- |
| Alytaus m. | Alovės | 1.500 |
|  | Putinų | 1.500 |
| Alytaus r. | Takniškių | 1.000 |
|  | Simno | 500 |
|  | Daugų | 500 |
| Birštono | Birštono | 500 |
| Druskininkų | Druskininkų | 1.600 |
|  | Leipalingio | 1.000 |
|  | Viečiūnų | 1.000 |
| Lazdijų r. | Seirijų | 500 |
|  | Lazdijų | 500 |
|  | Veisiejų | 500 |
| Prienų r. | Prienų | 800 |
|  | Balbieriškio sen. | 500 |
|  | Jiezno | 500 |
|  | Veiverių | 500 |
| Varėnos r. | Varėnos | 800 |
|  | Valkininkų | 500 |
|  | Merkinės | 500 |
|  | Jasauskų | 500 |
| Iš viso regione | - | 15.200 |

Šaltinis: ARATC

Rūšiavimo centrų infrastruktūra išvystyta visame Alytaus regione, t. y. įrengta visose gyventojų, verslo subjektų koncentracijos vietose. Visame regione aikštelių tinklas (10 km spinduliu) nepadengia ( arba padengia tik ties aikštelių tinklo riba) tik tokių gyvenviečių kaip: Marcinkonys (Varėnos r. sav.), Stakliškės (Prienų r. sav.), Krosna (Lazdijų r. sav.).

12 paveikslas. Rūšiavimo centrų tinklas (10 km spinduliu) Alytaus regione

Šaltinis: ARATC

Rūšiavimo centruose daugiau nei pusė surinktų atliekų yra išrūšiuojamos ir perdirbamos:

- iš didžiųjų atliekų (baldų) atskiriama mediena, kuri susmulkinama ir parduodama, kita mediena paverčiama drožlėmis ir perduodama perdirbimui. Likusi dalis didžiųjų atliekų panaudojama energijos gamybai arba pašalinama sąvartyne;

- kitos atliekos pagal pasirašytas sutartis tvarkomos šių įmonių: popieriaus, kartono bei stiklo pakuočių atliekas UAB „Ecoservice projektai“, stiklo atliekas – UAB „Stikloporas“, pavojingas atliekas - UAB „Žalvaris“, buitinę techniką ir elektroniką – elektronikos platintojų asociacija EEPA (tvarkytojas UAB „EMP Recycling“), metalą - UAB „Pranmetal“;

Rūšiavimo centruose surinktos tekstilės atliekos yra perduodamos panaudojimui deginimo įrenginiuose arba pašalinamos sąvartyne.

Centruose surinktos ar tiesiogiai į statybinių atliekų apdorojimo aikštelę pristatytos inertinės ar statybinės atliekos yra sutvarkomos jas susmulkinant ir iš jų pagaminant produkciją. Gautą įvairių frakcijų antrinė skalda gali būti panaudojama sąvartyne. Asbesto turinčios atliekos priimamos Takniškių inertinių atliekų apdorojimo aikštelėje su asbesto šalinimo. Kartu su mišriomis statybos atliekomis ar atskirai pristatytas putplastis (šiltinimo medžiagos) yra presuojamas ir perduodamas paruošimo perdirbti putų polistirolo apdorojimo įrenginiuose esančiuose Takniškių atliekų tvarkymo technologiniame parke.

MIŠRIOS KOMUNALINĖS ATLIEKOS

Po pirminio rūšiavimo likusios mišrios komunalinės atliekos surenkamos prie daugiabučių gyvenamųjų namų esančiose kolektyvinėse mišrių komunalinių atliekų surinkimo antžeminėse, pusiau požeminėse konteinerinėse aikštelėse. MKA iš daugiabučių gyvenamųjų namų, įstaigų ir organizacijų surinkti dažniausiai naudojami 0,12 m3; 0,24 m3; 1,1 m3; 3 m3; 5 m3 talpos konteineriai, kurie aptarnaujami savivaldybių lygmens atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytu dažnumu, o iš individualių namų, esančių regiono savivaldybėse, surenkamos individualiais 0,12 m3; 0,14 m3; 0,24 m3 konteineriais. Mišrių komunalinių atliekų tvarkymo paslauga regione teikiama 100% regiono gyventojų ir 100% juridinių asmenų.

36 lentelė. Mišrių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos prieinamumas Alytaus regione

| Savivaldybė | Gyventojų skaičius / dalis, kuriems teikiama paslauga |  | Juridinių asmenų skaičius / dalis, kuriems teikiama paslauga |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vnt. | Proc. | Vnt. | Proc. |
| Alytaus m. | 53.925 | 100% | 873 | 100% |
| Alytaus r. | 28.543 | 100% | 394 | 100% |
| Birštono | 4.422 | 100% | 128 | 100% |
| Druskininkų | 21.290 | 100% | 501 | 100% |
| Lazdijų r. | 18.083 | 100% | 351 | 100% |
| Prienų r. | 15.158 | 100% | 492 | 100% |
| Varėnos r. | 22.152 | 99% | 401 | 100% |
| Iš viso | 163.573 | 100% | 3.140 | 100% |

Šaltinis: AAA

1.4.3	Antrinio rūšiavimo, paruošimo perdirbti / panaudoti infrastruktūra

MIŠRIOS KOMUNALINĖS ATLIEKOS

Surinktos po rūšiavimo likusios mišrios komunalinės atliekos apdorojamos mechaninio rūšiavimo įrenginiuose, kuriuose mechaniniu būdu išskiriamos biologiškai skaidžios, mineralinės atliekos, antrinės žaliavos (didžioji dalis – spalvotieji ir juodieji metalai, baterijos) deginimui tinkamos ir likusios šalinimui atliekos. Mechaninio atliekų rūšiavimo įrenginių metiniai technologiniai pajėgumai sudaro 65.702 t.

Mechaninio rūšiavimo įrenginiuose iš mišrių komunalinių atliekų atskiriamos biologiškai skaidžios atliekos apdorojamos biologinio apdorojimo įrenginiuose su energijos gamyba, mineralinės atliekos apdorojamos biologinio apdorojimo įrenginiuose su energijos gamyba ir/ arba panaudojamos sąvartyne atliekų sluoksnių perdengimams. Atskirtos degios atliekos transportuojamos į atliekų deginimo jėgainę, o atskirtos antrinės žaliavos - perduodamos perdirbėjams.

2015-2021 m. MBA įrenginiuose per metus vidutiniškai buvo apdorojama ~34,9 tūkst. t. MKA. Mažėjant MKA kiekiui 2021 m. apdorojimui pristatyta ~31,5 tūkst. t.

37 lentelė. MKA apdorojimas MBA įrenginiuose, tonos

|  | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MBA įrenginiuose apdorotas MKA kiekis | 23.788 | 37.718 | 35.390 | 33.279 | 31.155 |
| Antrinės žaliavos | 1.106 | 564 | 574 | 414 | 378 |
| Plastikai ir guma | - | - | - | - | 52 |
| Plastikinė, įskaitant PET, pakuotė | 347 | 127 | 247 |  |  |
| Metalinė pakuotė | 334 | 420 | 320 | 410 | 318 |
| Aliuminio pakuotė | 8 | 13 | 4 | 1 | 5 |
| Kombinuota pakuotė | 40 | - | - | - | - |
| Stiklo pakuotė | 162 | - | - | - | - |
| EEĮ | 6 | - | - | - | - |
| Popierius ir kartonas | 209 | - | - | - | - |
| Baterijos | - | 3 | 2 | 4 | 3 |
| Kitos mechaninio rūšiavimo metu atskirtos atliekos | 14.316 | 19.613 | 22.098 | 16.919 | 15.853 |
| Energetinę vertę turinčios perdirbimui netinkamos atliekos | 3.221 | 7.607 | 6.312 | 12.177 | 8.790 |
| Mechaninio rūšiavimo atliekos | 9.989 | 5.108 | 6.087 | 4.308 | 6.685 |
| Didžiosios atliekos | - | 6.315 | 5.792 | 19 | - |
| Mineralinės medžiagos | - | - | 3.333 | - | - |
| Tepalų filtrai | - | - | 1 | - | - |
| Naudotos padangos | - | 19 | - | - | - |
| Biologinis apdorojimas | 9.541 | 16.486 | 11.573 | 15.907 | 14.399 |
| Biologiškai skaidžios atliekos | 9.541 | 8.199 | 8.133 | 5.440 | 5.297 |
| Mineralinės medžiagos | - | 8.287 | 3.440 | 9.943 | 8.753 |
| Popieriaus ir kartono pakuotė | - | - | - | 131 | 114 |
| Kitas popierius ir kartonas | - | - | - | 394 | 234 |
| Drėgmės nuostoliai | - | 1.577 | 1.672 | 746 | 1.147 |

Šaltinis: ARATC

Mechaninio apdorojimo metu iš MKA srauto išskiriama iki 6% visų į MKA patekusių pakuočių ir antrinių žaliavų (2021 m. 378 t. iš 6,9 tūkst. t.), kurios vėlesniu etapu perduodamos perdirbimui. Esamos techninės rūšiavimo galimybės leistų išskirti didesnį PA ir AŽ kiekį (pvz. atskiriant plastiką), tačiau šiuo metu tai nėra ekonomiškai efektyvu dėl atitinkamų atliekų užterštumo, esamų paruošimo perdirbti / perdirbimo technologinių galimybių ribotumo bei finansavimo trūkumo.

13 paveikslas. Preliminaraus iš MKA MBA atskirtų AŽ kiekio palyginimas pagal Lietuvos regionus

Šaltinis: sudaryta autorių

Mechaninio rūšiavimo metu įrenginiuose iš MKA atskiriama reikšminga degių atliekų dalis (2021 m. – 28%). ARATC atliekami degių atliekų tyrimai rodo, kad šių atliekų apimtyje 25-28 proc. sudaro pakuočių atliekos, iš kurių 16-23 proc. plastiko atliekos.

Iš MKA kiekvienais metais atskiriama nuo 19 iki 30 proc. mineralinių medžiagų, kurios yra panaudojamos sąvartyno perdengimui arba kompostuojamos biologinio apdorojimo įrenginiuose. 2021 m. sukompostuota 100 proc. iš MKA atskirtų mineralinių medžiagų, kurios pagal galiojančią teisinę tvarką - laikytinos perdirbtomis. Remiantis ES direktyvomis ateityje (nuo 2027 m.) toks šių atliekų tvarkymo būdas prie atliekų perdribimo neprisidės, todėl – būtina ieškoti kitų šios atliekų frakcijos sutvarkymo priemonių (pvz. tobulinant MBA įrenginius).

Pastebima, kad į šią frakciją vis dar patenka nemažas stiklo, tekstilės, smulkių maisto-virtuvės, plastiko atliekų kiekis, todėl siekiant mažinti šios atliekų frakcijos susidarymą reikėtų gerinti pirminio rūšiavimo kokybę. Prie frakcijos susidarymo taip pat prisideda ir technologiškai pasenę mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai.

38 lentelė. Mineralinės medžiagos, tonos

|  | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš MKA atskirtos mineralinės medžiagos iš viso | - | 8.287 | 6.773 | 9.943 | 8.753 |
| Mineralinių medžiagų dalis nuo apdoroto MKA kiekio | 0% | 22% | 19% | 30% | 28% |
| Mineralinių medžiagų kiekis pagal jų panaudojimą | - | 8.287 | 6.773 | 9.943 | 8.753 |
| Panaudotos perdengimui | - | - | 3.333 | - | - |
| Apdorotos biologinio apdorojimo įrenginiuose | - | 8.287 | 3.440 | 9.943 | 8.753 |

Šaltinis: ARATC

Alytaus regione kiekvienais metais pašalinama nuo 11-21 proc. į MBA patekusių MKA. Po mechaninio rūšiavimo likusias šalintinas atliekas didžiąja dalimi sudaro įvairios higienos priemonių atliekos, avalinė, guma bei kt., t. y. tos atliekos, kurios Lietuvos atliekų tvarkymo sistemoje nėra atskirai surenkamos ir kurių paruošimui perdirbti / perdirbimui nėra sukurti pajėgumai.

MBA įrenginių eksploatavimo laikotarpio pradžioje iš MKA kiekvienais metais buvo atskiriama ~22 proc. biologiškai skaidžių atliekų, tačiau praplėtus pirminio rūšiavimo sistemą šios frakcijos kiekis pradėjo pastebimai mažėti. 2021 m. iš MKA atskirta ~17 proc. biologiškai skaidžių atliekų. Atskirtos biologiškai skaidžios atliekos yra apdorojamos sausuoju anaerobiniu būdu, gaminamos metano dujos, kurios vėliau paverčiamos į elektros energiją (elektrai gaminti įrengtas 450 kW galingumo generatorius) ir panaudojamos visame atliekų tvarkymo technologijų parke, o perteklius perduodamas į elektros tinklus. Eksploatuojamo biologinio apdorojimo įrenginio su energijos gamyba našumas sudaro 20.154 t./m.

Po anaerobinio proceso, atliekos yra perkeliamos į kompostavimo tunelius, kur šilto oro pagalba sumažinamas jų tūris ir drėgmė, ir toliau brandinamos Takniškių kompostavimo aikštelėje iki kol gaunamas galutinis produktas – kompostas, kuris priklausomai nuo kokybės yra naudojamas kaip trąša dirvožemio gerinimui arba perdengimo medžiaga Alytaus regiono nepavojingųjų atliekų sąvartyne.

Apdorojus visas MKA MBA įrenginiuose didžioji dalis (40-50 proc.) išeigos yra sukompostuojama. Likusi atliekų dalis panaudojama atliekų deginimo įrenginiuose (14-28 proc.) bei pašalinama sąvartyne (42-21 proc.).

14 paveikslas. MKA panaudojimas po apdorojimo MBA

Šaltinis: ARATC

MAISTO-VIRTUVĖS IR KT. BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIOS ATLIEKOS

Biologinio apdorojimo įrenginiuose apdorojamos ne tik po MKA mechaninio rūšiavimo likusios biologiškai skaidžios, mineralinės atliekos, bet ir atskirai surinktos maisto-virtuvės ir kt. biologiškai skaidžios atliekos. 2021 m. BA įrenginyje atskirai apdorota 5,5 tūkst. t. atskirai surinktų biologiškai skaidžių komunalinių atliekų. Įdiegus atskirą maisto-virtuvės atliekų surinkimą nuo 2019 m. BA įrenginiuose apdorojamų komunalinių atliekų kiekis kiekvienais metais auga.

15 paveikslas. BA įrenginiuose apdorotas kitų komunalinių atliekų kiekis

Šaltinis: ARATC

Maisto-virtuvės apdorojimo proceso metu gaunamas galutinis produktas - kompostas, kuris priešingai nei MKA apdorojimo atveju, gali būti panaudojamas ne tik sąvartyno eksploatacijoje.

1.4.3	Atliekų šalinimo infrastruktūra

Alytaus regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne šalinamos po apdorojimo likusios netinkamos perdirbti komunalinės atliekos ir gamybinės atliekos. Į sąvartyną pristatytos atliekos iškraunamos mechaniniu būdu, minimalaus ploto kaupo darbo zonoje. Atvežtos atliekos paskirstomos  buldozeriu. Pilamos 0,3 m storio sluoksniais, lyginant ir tankinant jas kompaktoriumi iki 1,2- 1,3 t/m3. Supiltų ir sutankintų atliekų sluoksniai ne storesni kaip 2 m perdengiami grunto ar kitų inertinių medžiagų (pvz. gatvių sąšlavų, kompostavimo proceso metu susidarančios atsijos, netinkamos naudoti kompostas, gruntas ir akmenys) tarpsluoksniais. Maksimalus leistinas pašalinti atliekų kiekis sąvartyne – 760 tūkst. m3 arba 1,05 mln. t. Iki 2022 m. pradžios sąvartyne pašalinta ~522 tūkst. m3 arba 641 tūkst. t atliekų, t. y. 69% sąvartyno talpos.

Alytaus regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijoje taip pat įrengta inertinių atliekų apdorojimo aikštelė su asbesto šalinimo sekcija (aikštelės plotas sudaro 12 tūkst. kv. m.), kurioje priimamos nepavojingos statybinės inertinės atliekos (betonas, plytos ir kt.) bei pavojingos statybinės atliekos (izoliacinės medžiagos ir statybinės medžiagos, kuriose yra asbesto).Tinkamos perdirbti statybinės (inertinės) atliekos (betono, plytų, čerpių atliekos ir kt. ) sandėliuojamos atskirose krūvose ir periodiškai smulkinamos (apdorojamos) mobiliu mechaniniu smulkintuvu. Susmulkinta inertinių nepavojingų statybinių atliekų frakcija (skalda) panaudojama sąvartyne naujų kelių įrengimui, taisymui arba realizuojama kaip antrinė žaliava. Atliekoms su asbestu aikštelėje yra įrengta speciali šalinimo sekcija. Asbesto turinčios atliekos yra šalinamos užpilant atitinkama storio grunto sluoksniu (5-10 cm). Maksimalus leistinas pašalinti kiekis šioje zonoje- 60 tūkst. m3 arba 120 tūkst. t. Iki 2022 m. pradžios šioje sekcijoje pašalinta apie 14 tūkst. m3 arba 28 tūkst. t asbesto turinčių atliekų t. y. 23 % sekcijos talpos.

1.4.4	Poskyrio apibendrinimas

- Alytaus regione, viename iš pirmųjų Lietuvos regionų, sukurta daiktų dalinimosi ir parengimo pakartotiniam naudojimui infrastruktūra.

- Regione tinkamai išvystyta konteinerinė infrastruktūra rūšiuoti antrines žaliavas, įskaitant pakuočių atliekas, maisto – virtuvės, tekstilės atliekas jų susidarymo vietoje. Visi arba didžioji dalis atliekų turėtojų yra aprūpinti individualiomis arba kolektyvinėmis rūšiavimo priemonėmis šioms atliekoms rūšiuoti.

- Regione viena kolektyvinė konteinerių aikštelė, kurioje įrengti PA ir AŽ konteineriai, tenka vidutiniškai 241 gyv. PA ir AŽ konteineriais regione aprūpinta 100 proc. konteinerių aikštelių. PA ir AŽ individualiais konteineriais aprūpinta ~100% visų individualių valdų.

- MA surinkimo konteineriais aprūpinta 88 proc. daugiabučiams namams skirtų konteinerinių aikštelių. MA surinkimo konteineriais santykinai mažiausiai aprūpintos Alytaus r. sav. (~41 proc.), Druskininkų sav. (~71 proc.) konteinerinės aikštelės. Individualiais MA surinkimo konteineriais regione aprūpinta 79 proc. namų valdų.

- Alytaus regione įrengta 155 vnt. tekstilei skirtų konteinerių. Vienas tekstilės atliekų konteineris regione vidutiniškai tenka 1.063 gyventojams.

- Esama žaliųjų atliekų infrastruktūra ir plačiai taikomas namudinis kompostavimas užtikrina efektyvų žaliųjų atliekų tvarkymą ir minimalius kiekius MKA sraute.

- Atskirose ŽAKA sutvarkomų atliekų kiekis viršija deklaruotus aikštelių pajėgumus, t. y. jos yra nebepajėgios sutvarkyti surenkamų žaliųjų atliekų, todėl egzistuoja poreikis modernizuoti ir išplėsti Druskininkų ir Prienų kompostavimo aikšteles.

- Rūšiavimo centrų infrastruktūra išvystyta visame Alytaus regione, t. y. įrengta visose gyventojų, verslo subjektų koncentracijos vietose. Visame regione aikštelių tinklas (10 km spinduliu) nepadengia (padengia tik ties aikštelių tinklo riba) tik tokių gyvenviečių kaip: Marcinkonys (Varėnos r. sav.), Stakliškės (Prienų r. sav.), Krosna (Lazdijų r. sav.).

- Visos atskirai surinktos komunalinės atliekos yra perduodamos kitiems atliekų tvarkytojams, išskyrus maisto – virtuvės, žaliąsias ir mišrias komunalines atliekas, kurios yra tvarkomos Takniškių atliekų tvarkymo technologijų parke ir Druskininkų žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje, o iš sutvarkytų maisto – virtuvės ir žaliųjų atliekų gaminamas kokybiškas kompostas

- Dėl gamintojų ir importuotojų organizacijų nepakankamo finansavimo, paruošimo perdirbti / perdirbimo infrastruktūros trūkumo bei technologiškai pasenusių įrenginių mechaninio rūšiavimo įrenginiais išrūšiuojama santykinai maža PA ir AŽ patenkančių į MKA srautą dalis.

- Nuo 2027 m. iš MKA srautų atskirtų mineralinių atliekų kompostavimas nebebus tinkamas atliekų tvarkymo būdas siekiant įgyvendinti nustatytas atliekų tvarkymo užduotis, todėl būtina ieškoti kitų sprendimų šios frakcijos sutvarkymui.

- Mechaninio rūšiavimo įrenginiuose iš MKA atskiriama reikšminga degių atliekų dalis, kurių sudėtyje didelė dalis plastiko ir kt. pakuočių atliekų, todėl regione būtina gerinti PA ir AŽ rūšiavimo kokybę.

- Po mechaninio rūšiavimo likusias šalintinas atliekas didžiąja dalimi sudaro atliekos, kurios Lietuvos atliekų tvarkymo sistemoje nėra atskirai surenkamos ir kurių paruošimui perdirbti / perdirbimui nėra sukurti pajėgumai. Siekiant sumažinti sąvartyne šalinamų atliekų kiekį būtina surasti būdų šių atliekų susidarymui sumažinti arba joms tvarkyti.

16 paveikslas. Alytaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo organizavimo schema

Šaltinis: ARATC

  - Alytaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos finansavimas

Atliekų tvarkymas finansuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nustatytais „teršėjas moka“ ir visų „sąnaudų padengimo“ principais, kurie reiškia, kad visas atliekų tvarkymo išlaidas turi apmokėti pirminis atliekų darytojas arba dabartinis ar ankstesnis atliekų turėtojas ir (ar) produktų, dėl kurių naudojimo susidaro atliekos, gamintojas ar importuotojas (gamintojo atsakomybės principas). Nustatyti principai įgyvendinami apskaičiuojant įmokas (tarifus) arba vietinę rinkliavą už KA tvarkymą vadovaujantis 2013 m. liepos 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 711 dėl vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo.

Vietinę rinkliava yra nustatoma ir administruojama vadovaujantis savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintais vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatais / metodikomis ar atskirais sprendimais.

39 lentelė. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatai

| Savivaldybė | Nuostatus patvirtinantis sprendimas |
| --- | --- |
| Alytaus m. | 2008 m. lapkričio 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-214 |
| Alytaus r. | 2008 m. lapkričio 27 d. Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. K-294 |
| Birštono | 2020 m. lapkričio 20 d. Birštono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-192 |
| Druskininkų | 2007 m. gruodžio 20 d. Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-247 |
| Lazdijų r. | 2017 m. kovo 31 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 5TS-801 |
| Prienų r. | 2016 m. gruodžio 22 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-267 |
| Varėnos r. | 2017 m. kovo 28 d. Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-VIII-634 |

Šaltinis: viešai prieinama informacija

Alytaus regione paplitęs dvinarės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymo modelis, kai gyventojai butuose daugiabučiuose ar individualiuose namuose pastoviąja rinkliavos dalimi apmokestinami nuo nekilnojamojo turto objekto ploto, o kintamąja:

- kai galima nustatyti tikslų plotą ir naudojamasi tik individualiam naudojimui priskirtais rūšiuojamojo surinkimo konteineriais – pagal naudojamų komunalinių atliekų konteinerių skaičių, tūrį (dydį) ir ištuštinimo dažnį;

- kai galima nustatyti tikslų plotą ir naudojamasi jiems priskirtais kolektyviniais rūšiuojamojo surinkimo konteineriais – pagal atiduodamų MKA svorio (kiekio) normą

- kai negalima nustatyti tikslaus ploto ir kuriuos valdantys gyventojai naudojasi jiems priskirtais kolektyviniais rūšiuojamojo surinkimo konteineriais – pagal atiduodamų MKA svorio (kiekio) normą

Juridiniai asmenys neturintys jiems priskirto konteinerio vietinės rinkliavos kintamąją ir pastoviąją dalį moka priklausomai nuo jiems priskirto nekilnojamojo turto objekto bendrojo ploto. Juridiniai asmenys turintys priskirtą konteinerį atsiskaito už kintamąją dalį pagal ištuštinto konteinerio tūrį ir ištuštinimo skaičių. Pabrėžtina tai, kad valstybiniame atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 m. plane numatoma pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 patvirtintų Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių nuostatas ir nustatyti mokesčių už komunalines paslaugas komercinėms patalpoms apskaičiavimą ne pagal patalpų plotą.

40 lentelė. Vidutinės namų ūkių vietinės rinkliavos išlaidos Alytaus regione, 2021 m.

| Savivaldybė | Vidutinės VR išlaidos, Eur/namų ūkis |
| --- | --- |
| Alytaus m. | 49,72 |
| Alytaus r. | 42,90 |
| Birštono | 46,14 |
| Druskininkų | 41,12 |
| Lazdijų r. | 41,55 |
| Prienų r. | 58,16 |
| Varėnos r. | 46,31 |

Šaltinis: ARATC

Remiantis Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijos pateikiamais 2021 m. duomenimis Alytaus regione vieno namų ūkio išlaidos komunalinių atliekų tvarkymui siekė 46,3 Eur/m., t. y. ~11 proc. mažiau nei šalies vidurkis.

17 paveikslas. Vidutinės namų ūkių KA tvarkymo išlaidos Lietuvos regionuose, 2021 m.

Šaltinis: LRATCA

Surinkta vietinė rinkliava – naudojama atliekų tvarkymo sistemos finansavimui. Reikšmingiausia lėšų dalis panaudojama komunalinių atliekų surinkimui ir transportavimui (~25 proc.), atliekų rūšiavimui ir apdorojimui (13 proc.). Gamintojų ir importuotojų organizacijoms nevykdant finansinių įsipareigojimų vietinės rinkliavos lėšomis (~14 proc.) taip pat finansuojamos tinkamų rūšiavimo sąlygų sukūrimo išlaidos.

18 paveikslas. Atliekų tvarkymo sistemos finansavimas, 2021 m.

Šaltinis: ARATC

Principas „teršėjas moka“ reikalauja, kad atliekų tvarkymo išlaidas apmokėtų ne tik atliekų turėtojas, bet ir (arba) medžiagų ir gaminių, dėl kurių naudojimo susidaro atliekos, gamintojas arba importuotojas. Lietuvoje gamintojo atsakomybės principas taikomas pakuočių, elektros ir elektroninės įrangos, netinkamų eksploatuoti transporto priemonių, alyvos, ir kitų apmokestinamųjų gaminių (pvz., naudotų padangų) atliekų tvarkymui. Šių atliekų tvarkymo sąnaudos pagal gamintojo atsakomybės principą turi būti dengiamos šių gaminių gamintojų / importuotojų ir neįskaitomos į vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų tvarkymą (naudotų padangų – dalinai).

.

  - Nustatytų užduočių įgyvendinimas

Siekiant įvertinti Alytaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos vystymąsi, remiantis esamos situacijos analizės rezultatais, analizuojami ES direktyvose, Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plane ir Alytaus regiono atliekų tvarkymo plane 2014-2020 m. nustatytų uždavinių įgyvendinimo rezultatai.

41 lentelė. Atliekų tvarkymo sektoriui 2014-2020 m. nustatyti uždaviniai

| Direktyva | Atliekų kategorija | Laikotarpis | Sritis |  |  | VATP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Minimalios panaudojimo apimtys | Minimalios perdirbimo apimtys | Minimalus surinkimo lygis |  |
| 2008/98/EB | Komunalinės atliekos | 2015 m. | Atskiras popieriaus, metalo, stiklo, plastiko surinkimas |  |  | - |
|  |  | 2020 m. | 50% |  | - | 230.1 p. |
| 1999/31/EB | Biologiškai skaidžios atliekos | 2010 m. | Šalinimą sumažinti iki 75% 2000 m. lygio |  |  | 230.2-3 p. |
|  |  | 2013 m. | Šalinimą sumažinti iki 50% 2000 m. lygio |  |  |  |
|  |  | 2020 m. | Šalinimą sumažinti iki 35% 2000 m. lygio |  |  |  |
| 1994/62/EB | Pakuočių atliekos | 2008 m. | 60% | 55% | - | 230.4 p. |
|  | Stiklinės |  | - | 60% | - |  |
|  | Popierinės |  | - | 60% | - |  |
|  | Metalinės |  | - | 50% | - |  |
|  | Plastikinės |  | - | 22.5% | - |  |
|  | Medinės |  | - | 15% | - |  |

Šaltinis: sudaryta autorių

VATP 230.1 p.: užtikrinti, kad sąvartynuose šalinamos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos iki 2020 m. sudarytų ne daugiau kaip 35 proc. 2000 m. susidariusių komunalinių biologiškai skaidžių atliekų

Remiantis AAA pateikiamomis regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne pašalintų arba į MBA, MA įrenginius priimtų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaitomis, Alytaus regione VATP nustatytos užduotys 2015-2021 m. laikotarpiu buvo įgyvendintos.

42 lentelė. Biologiškai skaidžių atliekų šalinimo užduoties įgyvendinimas, tonos

|  | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksimalus leistinas šalinti komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekis | 17.000 |  |  | 11.900 |  |
| Po mišrių komunalinių atliekų apdorojimo pašalintas biologiškai skaidžių atliekų kiekis | N/D | 259 | 651 | 357 | 463 |
| Užduoties įgyvendinimas | - | Taip | Taip | Taip | Taip |

Šaltinis: sudaryta autorių

VATP 230.2-230.3 p.: iki 2016 / 2020m. perdirbti, pakartotinai ar kitaip panaudoti (pavyzdžiui energijai gauti) ne mažiau kaip 45 / 65proc. komunalinių atliekų (įvertinant pagal atliekų kiekį)

Alytaus regione pašalintų atliekų kiekis nuo 2016 iki 2021 m. sumažėjo nuo 15 iki 9 tūkst. t., o perdirbtų, pakarotinai ar kt. panaudotų atliekų dalis, lyginant su susidarymu, išaugo nuo 79 iki 89 proc. Visu plano taikymo laikotarpiu nustatyta užduotis buvo įgyvendinta.

43 lentelė. KA perdirbimo ir kt. panaudojimo užduoties įgyvendinimas Alytaus regione, tonos

|  | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Susidaręs KA kiekis | 70.038 | 74.592 | 76.624 | 79.769 |
| Pašalintų KA kiekis | 14.767 | 16.318 | 7.799 | 9.062 |
| Užduotis | 45% | 45% | 65% | 65% |
|  | 31.517 | 33.566 | 49.806 | 51.850 |
| Perdirbta arba kitaip panaudota KA | 55.272 | 58.274 | 68.825 | 70.707 |
|  | 79% | 78% | 90% | 89% |
| Užduoties įgyvendinimas | Taip | Taip | Taip | Taip |

Šaltinis: sudaryta autorių

VATP 230.4 p.: užtikrinti, kad iki 2020 m. mažiausiai 50 proc. (įvertinant pagal atliekų kiekį) komunalinių atliekų sraute esančių popieriaus ir kartono, metalų, plastikų ir stiklo atliekų būtų paruošiama naudoti pakartotinai ir perdirbti

Alytaus regione nustatyta užduotis buvo įgyvendinama. 2021 m. naudoti pakartotinai, perdirbti paruošta ~16 tūkst. t. PA ir AŽ, kas sudaro ~70 proc. visų susidariusių PA ir AŽ.

44 lentelė. PA ir AŽ paruošimo naudoti pakartotinai, perdirbimo uždavinio įgyvendinimas, tonos

|  | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PA ir AŽ susidarymas | 19.535 | 18.426 | 21.265 | 22.641 |
| Perdirbėjams perduotų PA ir AŽ kiekis | 11.504 | 13.529 | 14.440 | 15.903 |
| Užduoties įgyvendinimas | 59% | 73% | 68% | 70% |
| Užduoties įgyvendinimas | Taip | Taip | Taip | Taip |

Šaltinis: sudaryta autorių

Kitų VATP nustatytų užduočių įgyvendinimas

45 lentelė. Kitų VATP nustatytų užduočių įgyvendinimas

| VATP | Užduotis | Įgyventa (Taip / Ne) | Pastaba |
| --- | --- | --- | --- |
| Sąvartynuose šalinamų biologiškai skaidžių atliekų kiekio mažinimo užduotys |  |  |  |
| 239.1 | Iki 2016 metų gyventojams ir kitiems asmenims (pvz., gėlių parduotuvėms, kapinėms ir kt.), kurių atliekų tvarkymą organizuoja savivaldybės, užtikrinti žaliųjų atliekų surinkimą ir tvarkymą arba tokių atliekų tvarkymą jų susidarymo vietoje. | Taip | - |
| 239.2. | Iki 2016 metų baigti įrengti mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius, kuriuose būtų atskiriamos ir apdorojamos biologiškai skaidžios atliekos, arba mechaninio apdorojimo įrenginius, kuriuose biologiškai skaidžios atliekos būtų apdorojamos, prieš jas perduodant naudoti energijai gauti. | Taip | - |
| 239.3. | Iki 2019 metų įdiegti maisto / virtuvės atliekų rūšiuojamąjį surinkimą ir įrengti pakankamus pajėgumus atskirai surinktoms maisto / virtuvės atliekoms apdoroti. | Taip | Maisto-virtuvės atliekų rūšiuojamojo surinkimo sistema Alytaus regione pradėta diegti 2018 m. pabaigoje. |
| 239.4. | Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą pagal galimybes suderinti su komunalinių nuotekų dumblo tvarkymo infrastruktūra. | - | Užduotis neaktuali, kadangi visos komunalinės atliekos tvarkomos regioniniuose atliekų tvarkymo įrenginiuose |
| Rūšiuojamojo atliekų surinkimo plėtros užduotys |  |  |  |
| 246.1. | Iki 2015 m. sausio 1 d. patvirtinti konteinerių aikštelių išdėstymo schemas, o pasikeitus teisės aktuose nustatytiems antrinių žaliavų surinkimo reikalavimams – jas atnaujinti. | Taip | - |
| 246.2.1-246.2.2 | Užtikrinti, kad būtų pastatyti specialūs konteineriai, skirti antrinėms žaliavoms surinkti, pagal šiuos minimalius reikalavimus: Šiaulių miesto savivaldybės gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose ne mažiau kaip po vieną antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelę 600 gyventojų, o kitose Šiaulių regiono savivaldybėse – 800 gyventojų, šalia mišrių komunalinių atliekų konteinerių ar kitose gyventojams patogiose, estetiškai įrengtose ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus atitinkančiose vietose; | Taip | Vidutiniškai regione konteinerių aikštelė tenka ~241 gyv. |
| 246.2.3 | Užtikrinti, kad būtų pastatyti specialūs konteineriai, skirti antrinėms žaliavoms surinkti, pagal šiuos minimalius reikalavimus: vidutiniai atstumai iki antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių nustatomi rengiant (atnaujinant) ir tvirtinant konteinerių aikštelių išdėstymo schemas; | Taip | - |
| 246.2.4 | Užtikrinti, kad būtų pastatyti specialūs konteineriai, skirti antrinėms žaliavoms surinkti, pagal šiuos minimalius reikalavimus: savivaldybių gyvenamuosiuose individualių namų kvartaluose, kai individualių namų savininkai neaprūpinti individualiais pakuočių ir stiklo atliekų surinkimo konteineriais, ir miesteliuose, sodų ir garažų savininkų bendrijų teritorijose įrengti ne mažiau kaip po vieną antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelę prie pagrindinio išvažiavimo iš tokio kvartalo ar bendrijos teritorijos arba įvažiavimo į juos, šalia mišrių komunalinių atliekų konteinerių ar kitose gyventojams (bendrijų nariams) patogiose, estetiškai įrengtose ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus atitinkančiose vietose. | Taip | - |
| 246.3 | Pastatyti specialius antrinių žaliavų surinkimo konteinerius viešosiose vietose, kuriose dėl dažno gyventojų lankymosi ir aptarnavimo specifikos susidaro daug antrinių žaliavų, taip pat laikinuosius specialius konteinerius viešųjų renginių metu. | Taip | - |
| 246.4 | Jeigu nėra techninių galimybių pastatyti specialių konteinerių arba juos naudoti ekonomiškai netikslinga, taikyti kitas priemones ir būdus (pavyzdžiui, antrinių žaliavų surinkimas į specialius maišus, antrinių žaliavų turėtojų apvažiavimas ar kita). | Taip | - |
| 246.5 | Atsižvelgdamos į savivaldybių teritorijų ir atliekų tvarkymo specifiką ir faktinį antrinių žaliavų surinkimo konteinerių poreikį, taikyti griežtesnius už nustatytuosius specialių konteinerių, skirtų antrinėms žaliavoms surinkti, pastatymo reikalavimus. | Taip | - |
| 246.6 | Atliekų rūšiavimui skatinti ne rečiau kaip kartą per metus informuoti gyventojus apie antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų surinkimą savivaldybės teritorijoje – pateikti informaciją apie surinktą kiekį ir surinkimo kaitą, taip pat informuoti apie numatomas per artimiausius metus įdiegti ir (ar) vykdyti antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo priemones. Pastaroji prievolė pagal sutartį gali būti pavesta gamintojų ir importuotojų organizacijoms. | Taip | - |

1.7	Alytaus regiono atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plane nustatytų priemonių įgyvendinimas

46 lentelė. Alytaus regiono atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plane nustatytų priemonių įgyvendinimas

| Priemonė | Vykdytojai | Įvykdymo terminas | Įgyvendinta (Taip / Ne) | Komentaras |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 tikslas. Skatinti atliekų prevenciją, užtikrinant, kad Alytaus regiono teritorijoje susidarančių komunalinių atliekų kiekis mažėtų arba bent jau išliktų stabilus ekonominio augimo sąlygomis. |  |  |  |  |
| 1.1. uždavinys. Šviesti ir informuoti visuomenę atliekų prevencijos srityje |  |  |  |  |
| 1.1.1. Organizuoti Europos Sąjungos atliekų prevencijos savaitės renginius Alytaus regione | Savivaldybių administracijos, ARATC | 2014-2020 m. | Taip | - |
| 1.1.2. Vykdyti visuomenės švietimo ir informavimo priemones atliekų prevencijos ir atsakingo vartojimo srityje (pvz., leidinius, straipsnius, laidas ir pan.) | Savivaldybių administracijos, ARATC | 2014-2020 m. | Taip | - |
| 1.1.3. Remti visuomenės švietimo ir informavimo projektus atliekų prevencijos ir atsakingo vartojimo srityje | Savivaldybių administracijos | 2014-2020 m. | Taip | - |
| 1.2. uždavinys. Skatinti atliekų turėtojus kompostuoti biologines atliekas namų ūkio sąlygomis |  |  |  |  |
| 1.2.1. Parengti ir platinti atliekų turėtojams kompostavimo namų ūkio sąlygomis rekomendacijas | Savivaldybių administracijos, ARATC | 2014 m. | Taip | - |
| 1.2.2. Įgyvendinti biologinių atliekų rūšiavimo ir kompostavimo namų ūkio sąlygomis kontrolės sistemą per kontrolės tarnybą | Savivaldybių administracijos, ARATC | 2014-2020 m. | Ne | Kompostavimo namų ūkio sąlygomis kontrolės mechanizmas nesukurtas |
| 1.3. uždavinys. Skatinti atliekų prevencijos veiklą ir paruošimo pakartotiniam naudojimui tinklus |  |  |  |  |
| 1.3.1. Viešinti informaciją apie savivaldybių teritorijose veikiančias elektros ir elektroninės įrangos taisyklas, įrankių ir įrangos nuomos punktus, pakartotinio naudojimo centrus | Savivaldybių administracijos, ARATC | 2014-2020 m. | Ne | Informacija apie teritorijose veikiančias įrangos taisyklas, įrankių nuomos punktus neviešinama |
| 1.3.2. Remti savivaldybių teritorijose veikiančias elektros ir elektroninės įrangos taisyklas, įrankių ir įrangos nuomos punktus, pakartotinio naudojimo centru | Savivaldybių administracijos | 2014-2020 m. | Ne | Įrangos taisyklos ar įrankių nuomos punktai nėra remiami |
| 1.3.3. Organizuoti pakartotiniam naudojimui tinkamų produktų (baldų, tekstilės, elektros ir elektroninės įrangos, t. t.) priėmimą didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse | ARATC | 2014-2020 m. | Taip | - |
| 1.3.4. organizuoti atskirą pakartotiniam naudojimui tinkamų drabužių surinkimą specialiais konteineriais, bendradarbiaujant su labdaros organizacijomis | Savivaldybių administracijos, ARATC, labdaros organizacijos | 2014-2020 m. | Taip | - |
| 1.3.5. Pasirengti valstybinio mokesčio už atliekų šalinimą sąvartyne įvedimui | Savivaldybių administracijos, ARATC | 2014-2020 m. | Taip | - |
| 1.3.6. Įrengti daiktų keitimosi ir paruošimo pakartotinai naudoti aikštelę (punktą) | ARATC | 2016-2020 m. | Taip | - |
| 2 tikslas. Skatinti efektyvų gamtinių ir kitų išteklių naudojimą, didinant komunalinių atliekų perdirbimo (įskaitant kompostavimo) ir naudojimo apimtis |  |  |  |  |
| 2.1. uždavinys. Plėsti antrinių žaliavų (įskaitant pakuočių atliekas) atskiro surinkimo (pirminio rūšiavimo) ir perdirbimo apimtis |  |  |  |  |
| 2.1.1. Aprūpinti individualius namus konteineriais pakuočių atliekoms rūšiuoti, bendradarbiaujant su gamintojais ir importuotojais, organizuojančiais pakuočių atliekų tvarkymą | Savivaldybių administracijos, ARATC, atliekų vežėjai, gamintojai ir importuotojai | 2014-2020 m. | Taip | - |
| 2.1.2. Įrengti antrinių žaliavų surinkimo kolektyviniais konteineriais aikšteles, bendradarbiaujant su gamintojais ir importuotojais, organizuojančiais pakuočių atliekų tvarkymą | Savivaldybių administracijos, ARATC, gamintojai ir importuotojai | 2014 m. | Taip | - |
| 2.1.3. Organizuoti atskirą pakuočių atliekų surinkimą kolektyviniais konteineriais iš daugiabučių namų, bendradarbiaujant su gamintojais ir importuotojais, organizuojančiais pakuočių atliekų tvarkymą | Savivaldybių administracijos, ARATC, gamintojai ir importuotojai | 2014-2020 m. | Taip | - |
| 2.1.4. Organizuoti atskirą pakuočių atliekų surinkimą iš individualių namų, bendradarbiaujant su gamintojais ir importuotojais, organizuojančiais pakuočių atliekų tvarkymą | Savivaldybių administracijos, ARATC, gamintojai ir importuotojai | 2014-2020 m. | Taip | - |
| 2.1.5. Organizuoti atskirą pakuočių atliekų surinkimą iš juridinių asmenų | Gamintojai ir importuotojai | 2014-2020 m. | Taip | - |
| 2.2. uždavinys. Plėsti kitų perdirbimui (įskaitant kompostavimą) tinkamų atliekų atskiro surinkimo (pirminio rūšiavimo) ir perdirbimo apimtis |  |  |  |  |
| 2.2.1. Organizuoti elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimą apvažiavimo būdu ir priėmimą didelių gabaritų atliekų priėmimo aikštelėse, bendradarbiaujant su gamintojais ir importuotojais, organizuojančiais elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą | Savivaldybių administracijos, ARATC, gamintojai ir importuotojai | 2014-2020 m. | Ne | EEĮ atliekos apvažiavimo būdu nėra surenkamos |
| 2.2.2. Organizuoti atskirą naudotų padangų ir kitų apmokestinamų gaminių surinkimą didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse | Savivaldybių administracijos, ARATC, gamintojai ir importuotojai | 2014-2020 m. | Taip | - |
| 2.2.3. Nustatyti žaliųjų atliekų priėmimo žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse kainodarą, skatinančią kompostuoti kuo daugiau žaliųjų atliekų | ARATC | 2014-2020 m. | Taip | - |
| 2.2.4. Organizuoti atskirą perdirbimui tinkamų atliekų surinkimą didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse | ARATC | 2014-2020 m. | Taip | - |
| 2.2.5. Vykdyti atskirą perdirbimui tinkamų atliekų surinkimą apvažiavimo būdu | ARATC, Atliekų vežėjai | 2014-2020 m. | Ne | Apvažiavimo būdu surenkamos tik didelių gabaritų atliekos |
| 2.2.6. Įrengti demonstracinį uždarą atliekų rūšiavimo centrą prie daugiabučių namų Alytaus mieste ir, priklausomai nuo rezultatų, įrengti tokius centrus visuose Alytaus regiono miestuose | Savivaldybių administracijos, ARATC | 2014 m., 2016-2020 m. | Ne | Demonstracinis uždaras atliekų rūšiavimo centras neįrengtas |
| 2.2.7. Parengti kompleksinio atliekų rūšiavimo (daugiasekciniais konteineriais) iš individualių namų valdų galimybių studiją | ARATC | 2014 m. | Ne | Galimybių studija neparengta |
| 2.2.8. Organizuoti miestuose ir miesteliuose susidarančių žaliųjų atliekų kompostavimą kartu su žemės ūkio atliekomis pas vietos ūkininkus | Savivaldybių administracijos, ARATC | 2018-2020 m. | Ne | Veikla neorganizuojama |
| 2.2.9. Organizuoti žaliųjų atliekų surinkimą kapinėse ir kolektyviniuose soduose | Savivaldybių administracijos, ARATC | 2014-2020 m. | Taip | - |
| 2.2.10. Remti visuomenės švietimo, informavimo ir kitus projektus atliekų rūšiavimo ir perdirbimo srityje | Savivaldybių administracijos | 2014-2020 m. | Taip | - |
| 2.2.11. Iki 2017 m. pabaigos įdiegti ir organizuoti maisto/virtuvės atliekų rūšiuojamąjį surinkimą | Savivaldybių administracijos, ARATC | 2017-2020 m. | Taip | Maisto-virtuvės atliekos iš juridinių asmenų pradėtos rinkti nuo 2017 m., iš gyventojų – nuo 2018 m. |
| 2.3. uždavinys. Skatinti atliekų turėtojus rūšiuoti komunalines atliekas |  |  |  |  |
| 2.3.1. Nustatyti diferencijuotas įmokas už komunalinių atliekų tvarkymą, atsižvelgiant į Vyriausybės nutarimu patvirtintą metodiką | Savivaldybių tarybos | 2015 m. | Taip | Įgyvendinta nuo 2016 m. |
| 2.3.2. Įdiegti ir taikyti įrangą (įskaitant ir programinę) konteinerių ištuštinimo identifikavimui ir atliekų turėtojų apmokestinimui | ARATC, Atliekų vežėjai | 2015-2020 m. | Taip | Regione įdiegta konteinerių identifikavimo sistema |
| 2.3.3. Įgyvendinti antrinių žaliavų rūšiavimo kontrolės sistemą per kontrolės tarnybą | Savivaldybių administracijos, ARATC, gamintojai ir importuotojai | 2014-2020 m. | Taip | - |
| 2.3.4. Vykdyti visuomenės švietimo ir informavimo priemones atliekų rūšiavimo ir perdirbimo srityje | Savivaldybių administracijos, ARATC, gamintojai ir importuotojai | 2014-2020 m. | Taip | - |
| 2.4. uždavinys. Naudoti komunalinių atliekų energetinius išteklius |  |  |  |  |
| 2.4.1. Organizuoti po pirminio rūšiavimo likusių komunalinių atliekų rūšiavimą laikinuose mechaninio apdorojimo (rūšiavimo) įrenginiuose | ARATC | 2014-2015 m. | Taip | - |
| 2.4.2. Sukurti regioninę mechaninio apdorojimo (rūšiavimo) infrastruktūrą netinkamų perdirbti ir turinčių energetinę vertę komunalinių atliekų atskyrimui | ARATC | 2015 m. | Taip | - |
| 2.4.3. Organizuoti po mechaninio apdorojimo (rūšiavimo) likusių, netinkamų perdirbti ir turinčių energetinę vertę komunalinių atliekų naudojimą energijai gauti | ARATC arba privatus operatorius | 2014-2020 m. | Taip | - |
| 2.4.4. Sukurti regioninę po mechaninio apdorojimo (rūšiavimo) likusių biologinio apdorojimo, išgaunant energiją, infrastruktūrą (anaerobinio apdorojimo įrenginius) | ARATC | 2015 m. | Taip | - |
| 3 tikslas. Užtikrinti aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus atitinkantį komunalinių atliekų tvarkymą |  |  |  |  |
| 3.1. uždavinys. Užtikrinti, kad į mišrių komunalinių atliekų srautą patektų kuo mažiau pavojingų atliekų |  |  |  |  |
| 3.1.1. Organizuoti atskirą buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimą apvažiavimo būdu ir per didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles | Savivaldybių administracijos, ARATC | 2014-2020 m. | Ne | Apvažiavimo būdu buityje susidarančios pavojingos atliekos nesurenkamos |
| 3.1.2. Vykdyti visuomenės švietimo ir informavimo priemones dėl buityje susidarančių pavojingų atliekų žalą aplinkai ir visuomenės sveikatai, tvarkymo galimybes | Savivaldybių administracijos, ARATC | 2014-2020 m. | Taip | - |
| 3.1.3. Įgyvendinti pavojingų atliekų rūšiavimo kontrolės sistemą per kontrolės tarnybą | Savivaldybių administracijos, ARATC, gamintojai ir importuotojai | 2014-2020 m. | Taip | - |
| 3.2. uždavinys. Aplinkai ir visuomenės sveikatai saugiu būdu eksploatuoti regioninę komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūrą |  |  |  |  |
| 3.2.1. Organizuoti mišrių komunalinių ir maisto atliekų surinkimą ir vežimą | Savivaldybių administracijos, ARATC | 2014-2020 m. | Taip | - |
| 3.2.1.1. Vykdyti mišrių komunalinių ir maisto atliekų surinkimą ir vežimą, kai mišrių komunalinių ir maisto atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų nenuperkama viešojo pirkimo būdu dėl paslaugų teikėjų pasiūlytų pirkimo sutarties maksimalią vertę viršijančių kainų | ARATC | Pagal poreikį | Taip | - |
| 3.2.2. Eksploatuoti Alytaus regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną, kaupti lėšas jo uždarymui | ARATC | 2014-2020 m. | Taip | - |
| 3.2.3. Vykdyti uždarytų sąvartynų priežiūrą po uždarymo | ARATC | 2014-2020 m. | Taip | - |
| 3.2.4. Eksploatuoti 16 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles | ARATC | 2014-2020 m. | Taip | - |
| 3.2.5. Eksploatuoti 7 žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles | ARATC | 2014-2020 m. | Taip | - |
| 3.2.6. Eksploatuoti regioninius biologinio apdorojimo įrenginius Takniškių k., Alytaus raj. | ARATC arba privatus operatorius | 2015-2020 m. | Taip | - |
| 3.2.7. Eksploatuoti regioninius mechaninio apdorojimo įrenginius Takniškių k., Alytaus raj. | ARATC arba privatus operatorius | 2015-2020 m. | Taip | - |
| 3.2.8. Įrengti regioninę didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę Liepų g. 1A, Miesto kolonijos k., Seirijų sen., Lazdijų r. sav. | ARATC | 2016-2020 m. | Taip | - |
| 3.2.9. Įrengti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę Jasauskų k., Kaniavos sen. | ARATC | 2016-2020 m. | Taip | - |
| 3.2.10. Įgyvendinti Sąvartyno nuotekų taršos prioritetinėmis medžiagomis mažinimo plane numatytas priemones | ARATC | 2019-2020 m. (priemonė tęstinė iki 2021 m.) | Taip | - |
| 3.2.11. Įrengti didelių gabaritų bei kitų atliekų surinkimo aikštelę Verpėjų g. 26, Viečiūnai, Druskininkų sav. | ARATC | 2020 m. | Taip | - |
| 3.2.12. Esamos komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros pritaikymas rūšiuojamuoju būdu iš gyventojų surenkamų maisto /virtuvės atliekų apdorojimui | ARATC | 2020-2023 m. | Taip | - |
| 3.3. uždavinys. Stiprinti ARATC ir savivaldybių darbuotojų administracinius gebėjimus |  |  |  |  |
| 3.3.1. Dalyvauti konferencijose, seminaruose ar mokymuose komunalinių atliekų tvarkymo tematika, organizuoti pažintines išvykas į kitų regionų ar šalių atliekų tvarkymo įrenginius | Savivaldybių administracijos, ARATC | 2014-2020 m. | Taip | - |
| 3.3.2. Dalyvauti tarptautiniuose projektuose komunalinių atliekų tvarkymo tematika | Savivaldybių administracijos, ARATC | 2014-2020 m. | Taip | - |

Šaltinis: sudaryta autorių

1.8	Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė

47 lentelė. Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos SSGG analizė

| 1. | Stiprybės |
| --- | --- |
| 1.1 | Alytaus regione išplėtotas daiktų keitimosi punktų tinklas, veikia daiktų rengimo pakartotinai naudoti centras, todėl nuosekliai auga daiktų pakartotinio panaudojimo apimtys. |
| 1.2 | Išvystyta žaliųjų atliekų tvarkymo sistema užtikrina, kad į mišrias komunalines atliekas patektų itin maža šių atliekų dalis (~6 proc.). Apdorojus surinktas žaliąsias atliekas iš jų pagaminamas kompostas, kuris yra realizuojamas jį parduodant. |
| 1.3 | Regione veikia atskiro maisto-virtuvės atliekų surinkimo ir tvarkymo sistema. Surinktos maisto-virtuvės atliekos panaudojamos komposto gamyboje, kuris vėlesniu etapu – realizuojamos jį parduodant. Apdorojant maisto-virtuvės atliekas gaminamos bio-dujos, iš kurių išgaunama ir ūkyje panaudojama elektros energija. |
| 1.4 | Regione tinkamai išvystyta konteinerinė infrastruktūra skirta rūšiuoti antrines žaliavas, įskaitant pakuočių atliekas, maisto – virtuvės, tekstilės atliekas jų susidarymo vietoje. Visi arba didžioji dalis atliekų turėtojų yra aprūpinti individualiomis arba kolektyvinėmis rūšiavimo priemonėmis šioms atliekoms rūšiuoti. |
| 1.5 | Platus rūšiavimo centrų ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių tinklas sukuria regiono atliekų turėtojams tinkamas infrastruktūros prieinamumo sąlygas. |
| 1.6 | Nuo 2022 m. Takniškių technologiniame parke veikia atliekų rūšiavimo aikštelė, kurioje vyksta antrinis didelių gabaritų atliekų, izoliacinių medžiagų ir padangų atliekų rūšiavimas. |
| 1.7 | Įrengta ir eksploatuojama apšildymo medžiagų (putplasčio) paruošimo perdirbimui infrastruktūra. Atitinkama infrastruktūra sudaro sąlygas putplasčio medžiagų perdirbimo apimčių augimui. |
| 1.8 | Depozito sistemos įvedimas plastikinėms, stiklinėms ir metalinėms pakuotėms ženkliai padidino surenkamų pakuočių atliekų kiekį, kuris ir toliau kiekvienais metais auga |
| 1.9 | Nuolatinė pirminio atliekų rūšiavimo infrastruktūros bei priemonių plėtra nuosekliai mažina mišrių komunalinių atliekų susidarymą. Mažėjantis mišrių komunalinių atliekų kiekis bei sukurta atliekų tvarkymo infrastruktūra lemia vis mažesnį komunalinių atliekų šalinimą sąvartynuose ir su tuo susijusį neigiamą poveikį aplinkai. Regione kiekvienais metais perdirbama, pakartotinai panaudojama ir sukompostuojama vis didesnė susidarančių komunalinių atliekų dalis. |
| 2. | Silpnybės |
| 2.1 | Nepaisant vykdomų atliekų prevencijos priemonių komunalinių atliekų susidarymas vienam gyventojui Alytaus regione auga. |
| 2.2 | Kai kurių žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių pajėgumai – viršijami, trūksta technikos, kuri užtikrintų efektyvų šių atliekų kompostavimą ir kokybiško komposto gamybą. Esama infrastruktūra neleidžia tinkamai užtikrinti aplinkosauginės taršos (dulkėtumo, kvapų) valdymo. |
| 2.3 | Neužtikrinama pakankama MA rūšiavimo kokybė, kadangi į MKA vis dar patenka ~74 proc. (2021 m.) visų susidariusių maisto-virtuvės atliekų. Nuo mišraus srauto neatskirtos maisto-virtuvės atliekos užteršia likusį srautą, todėl jį perdirbti tampa sudėtinga. |
| 2.4 | Neužtikrinama pakankama PA ir AŽ rūšiavimo kokybė, kadangi į MKA vis dar patenka ~31 proc. visų susidariusių PA ir AŽ, tame tarpe: plastiko (40%), popieriaus ir kartono (29 proc.), stiklo (24 proc.). |
| 2.5 | Dėl drėgmės poveikio pakartotiniam panaudojimui tinkama tik ~10 proc. visų atskirai surinkamų tekstilės atliekų, kadangi didelė dalis jų surenkama rūšiavimo centruose esančiais atvirais konteineriais. |
| 2.6 | Gamintojų ir importuotojų atsakomybės tekstilės atliekų tvarkymo srityje nebuvimas lemia prastus šių atliekų tvarkymo rezultatus. Nėra tekstilės perdirbimo įrenginių, todėl dauguma tekstilės atliekų šalinamos sąvartynuose arba panaudojamos deginimo įrenginiuose. |
| 2.7 | Mechaninio apdorojimo įrenginiai – technologiškai pasenę ir nesudaro galimybių tinkamai sutvarkyti iš MKA atskirtos mineralinės frakcijos. |
| 2.8 | Dėl infrastruktūros trūkumo nepakankamai išnaudojamas didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse surenkamų atliekų pakartotinio naudojimo, perdirbimo potencialas. Pvz. turima įranga nepritaikyta / trūksta įrangos medžiagų atskyrimui ar smulkinimui, trūksta konteinerių, kad atliekas (pvz. statybines) būtų galima išrūšiuoti į daugiau frakcijų. |
| 2.9 | Inertinės, statybinės atliekos nepakankamai išrūšiuojamos, trūksta infrastruktūros / įrenginių inertinių ir statybos atliekų priėmimo aikštelėje, todėl rūšiavimo veikla yra neefektyvi. Didelė dalis statybos griovimo atliekų nėra perdirbama |
| 2.10 | Regione nėra atliekami atskirų atliekų srautų (pvz. didelių gabaritų, inertinių atliekų, kitų atliekų, smulkios frakcijos po apdorojimo MA) sudėties tyrimai, todėl jų pakartotinio panaudojimo, perdirbimo potencialą bei paruošimui skirtos infrastruktūros poreikį įvertinti sudėtinga. |
| 2.11 | Į mišrias komunalines atliekas 2021 m. pateko 8,6 tūkst. t. kitų atliekų (higienos atliekos, avalynė, guma), kurių didžioji dalis – slaugos, higienos priemonių atliekos. Šių atliekų rūšiavimo, panaudojimo ir perdirbimo pajėgumai regione nesukurti. |
| 2.12 | Dėl gamintojų ir importuotojų organizacijų nepakankamo finansavimo, paruošimo perdirbti / perdirbimo infrastruktūros trūkumo bei technologiškai pasenusių įrenginių mechaninio rūšiavimo įrenginiais išrūšiuojama santykinai maža PA ir AŽ patenkančių į MKA srautą dalis. |
| 3. | Grėsmės |
| 3.1 | Nuo 2027 m. iš MKA srautų atskirtų mineralinių atliekų kompostavimas nebebus tinkamas atliekų tvarkymo būdas siekiant įgyvendinti nustatytas atliekų tvarkymo užduotis. Augant taršos mokesčiui už sąvartyne šalinamas atliekas, tai lems ženklų išlaidų padidėjimą. |
| 3.2 | Po mechaninio rūšiavimo likusias šalintinas atliekas didžiąja dalimi sudaro atliekos, kurios Lietuvos atliekų tvarkymo sistemoje nėra atskirai surenkamos ir kurių paruošimui perdirbti / perdirbimui nėra sukurti pajėgumai. |
| 3.3 | Teritorijose, kur nevyksta atskiras maisto atliekų surinkimas, gyventojai maisto atliekas gali kompostuoti arba rūšiuoti, todėl visiškas maisto atliekų eliminavimas iš MKA srauto neįmanomas. |
| 3.4 | Išaugus apdorojamų maisto-virtuvės atliekų kiekiui bus išnaudoti visi elektros energijos generacijos pajėgumai. |
| 3.5 | Valstybiniu mastu nėra sukurto prevencijos priemonių vertinimo metodikos, todėl nėra aišku kaip taikomos priemonės mažina atliekų susidarymą. |
| 3.6 | Valstybiniu mastu suplanuotas nepakankamas komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros poreikio finansavimas taps viena iš nustatytų uždavinių nepasiekiamumo arba ženklaus išlaidų augimo atliekų turėtojams sąlygų. |
| 3.7 | VERT patvirtinta komunalinių atliekų tvarkymo regioninės kainos nustatymo metodika lems atliekų tvarkymo būtinųjų sąnaudų padengimo, veiklos finansavimo problemas. Nusidėvėjus paramos lėšomis sukurtai infrastruktūrai jos atkūrimui nebus užtikrintas pakankamas finansavimas. |
| 3.8 | Valstybiniu mastu nepatvirtinus atliekų nebelaikymo atliekomis kriterijų inertinių bei kt. atliekų srautams atliekų turėtojų išlaidos už atliekų tvarkymą ženkliai išaugs dėl taikomų taršos už sąvartyne šalinamas atliekas mokesčių. |
| 3.9 | Valstybiniu mastu nėra sukurtos iš žaliųjų, maisto-virtuvės atliekų pagaminto komposto sertifikavimo tvarkos, todėl potencialių klientų pasitikėjimas produktais – ribotas, o tai atitinkamai veikia komposto realizavimo apimtis. |
| 3.10 | Nepakankamai gamintojų ir importuotojų organizacijų finansuojama sistema neleidžia užtikrinti tinkamo rūšiavimo infrastruktūros poreikio regiono atliekų turėtojams ir tinkamo MKA sraute esančių PA ir AŽ tvarkymo. |
| 3.11 | Gamintojų ir importuotojų organizacijos nefinansuoja pakuočių atliekų rūšiavimo kontrolės priemonių, o dėl prastos rūšiavimo kokybės (priemaišų) užteršiama dalis išrūšiuotų pakuočių, kas mažina pakuočių perdirbimo potencialą. |
| 3.12 | Gamintojų ir importuotojų organizacijos nefinansuoja elektros ir elektroninės įrangos perduotos pakartotinai panaudoti.. |
| 3.13 | Valstybiniu mastu bus patvirtintas taršos mokestis už atliekų panaudojimą deginimo įrenginiuose, kas lems atitinkamo atliekų panaudojimo kainos augimą. |
| 4. | Galimybės |
| 4.1 | Vykdant viešuosius žaliuosius pirkimus savivaldybių pirmenybė teikiama iš atliekų pagaminto komposto naudojimui, vykdant gėlynų priežiūrą ar kelių statybos darbus. |
| 4.2 | Šakų naudojimas katilinėse šilumos gamybai. |
| 4.3 | Kompostavimo proceso metu susidariusių atliekų ir kt. atliekų naudojimas energijai gauti ir užpildymo atliekomis veiklai vykdyti. |
| 4.4 | Taromatais surenkamų stiklinių pakuočių rūšių išplėtimas. |
| 4.5 | Tolimesnė atskiro maisto-virtuvės atliekų surinkimo sistemos plėtra, mechaninio rūšiavimo įrenginių modernizavimas sudarytų sąlygas PA ir AŽ sraute esančias plastiko pakuočių atliekas rinkti kartu su likutinėmis atliekomis ir jas efektyviai išrūšiuoti mechaninio apdorojimo įrenginiuose. |
| 4.6 | Perkoliato pertekliaus panaudojimas energetinių laukų trešimui ar kitiems poreikiams |
| 4.7 | Gamintojų atsakomybės principų išplėtimas tekstilės atliekoms, baldams, asmens higienos priemonėms. |

Šaltinis: sudaryta autorių

Atliekų prevencijos ir tvarkymo strategija

Atliekų prevencijos ir tvarkymo strategija Lietuvoje ir kitose ES šalyse planuojama ir plėtojama remiantis ES lygiu nustatytais tikslais bei uždaviniais, kurie nukreipti į atliekų susidarymo mažinimą, maksimalų galimą pakartotinį panaudojimą ir perdirbimą bei minimalų šalinimą. ES lygiu atliekų tvarkymo sektoriuje siekiama skatinti žiedinę ekonomiką, kurioje atliekos būtų laikomos vertingais ištekliais, o jų tvarkymas darytų kuo mažesnį neigiamą poveikį aplinkai.

48 lentelė. ES atliekų prevencijos ir tvarkymo užduotys

| Taikymo sritis | Direktyva | Užduotis |  | Terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Komunalinės atliekos | 2018/851 | Komunalinių atliekų paruošimas pakartotiniam naudojimui ir perdirbimas | ≥ 55 % | 2025 m. |
|  |  |  | ≥ 60 % | 2030 m. |
|  |  |  | ≥ 65 % | 2035 m. |
|  | 2018/850 | Komunalinių atliekų šalinimas sąvartyne | ≤ 10 % | 2035 m. |
| Pakuotės ir pakuočių atliekos | 2018/852 | Pakuočių atliekų perdirbimas | ≥ 65 % | 2025 m. |
|  |  | Plastiko pakuočių perdirbimas | ≥ 50 % |  |
|  |  | Medienos pakuočių perdirbimas | ≥ 25 % |  |
|  |  | Juodųjų metalų pakuočių perdirbimas | ≥ 70 % |  |
|  |  | Aliuminio pakuočių perdirbimas | ≥ 50 % |  |
|  |  | Stiklo pakuočių perdirbimas | ≥ 70 % |  |
|  |  | Popieriaus ir kartono pakuočių perdirbimas | ≥ 75 % |  |
|  |  | Pakuočių atliekų perdirbimas | ≥ 65 % | 2030 m. |
|  |  | Plastiko pakuočių perdirbimas | ≥ 55 % |  |
|  |  | Medienos pakuočių perdirbimas | ≥ 30 % |  |
|  |  | Juodųjų metalų pakuočių perdirbimas | ≥ 80 % |  |
|  |  | Aliuminio pakuočių perdirbimas | ≥ 60 % |  |
|  |  | Stiklo pakuočių perdirbimas | ≥ 75 % |  |
|  |  | Popieriaus ir kartono pakuočių perdirbimas | ≥ 85 % |  |
| Statybos ir griovimo atliekos | 2008/98/EC | Nepavojingų statybos ir griovimo atliekų paruošimas pakartotiniam naudojimui, perdirbimas ir kitoks medžiagų panaudojimas, įskaitant užpildymo operacijas. | ≥ 70 % | 2020 m. |
| Elektros ir elektroninė įranga | 2012/19/EU | Minimalus surinkimo lygis nuo pateikimo rinkai | 65 % | nuo 2019 m. |
|  |  | Minimalus surinkimo lygis nuo susidariusio kiekio | 85 % |  |
| Baterijos ir akumuliatoriai | 2006/66/EC | Minimalus surinkimo lygis | 45 % | nuo 2016 m. |

Šaltinis: Eurostat

2.1	Atliekų prevencijos ir tvarkymo tikslai bei uždaviniai

2.1.1	Atliekų tvarkymo sektoriui nacionaliniu mastu nustatyti uždaviniai

ES mastu patvirtintos atliekų prevencijos ir tvarkymo užduotys yra įtrauktos į Valstybinį atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 m. planą, todėl jo pagrindu formuojamos Alytaus regiono savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo užduotys.

49 lentelė. VAPTP nustatytos KA tvarkymo užduotys

| VAPTP punktas | Užduotis |  | Terminas | Įgyvendinimo atsakomybės pasiskirstymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 260. Komunalinių atliekų tvarkymo sistema kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje, planuojant įrenginių plėtrą ir pajėgumus, turi būti organizuojama atskirai surenkant atliekas taip, kad būtų įgyvendintos šios valstybinės užduotys |  |  |  |  |
| 260.1 | Padidinti pakartotinai naudoti paruošiamų ir perdirbamų komunalinių atliekų kiekį | ≥ 55 % | 2025 m. | Įgyvendina Lietuvos valstybė |
| 260.2 | Padidinti pakartotinai naudoti paruošiamų ir perdirbamų komunalinių atliekų kiekį | ≥ 60 % | 2030 m. |  |
| 260.3 | Sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį | ≤ 5 % | 2030 m. | Įgyvendina Alytaus regiono savivaldybės / ARATC |
| 261. Komunalinių atliekų tvarkymas turi būti organizuojamas taip, kad skatintų atliekas tinkamai paruošti pakartotinai naudoti ir perdirbti. Savivaldybės visiems komunalinių atliekų turėtojams turi užtikrinti atliekų surinkimo ir rūšiavimo galimybę, aprūpinti priemonėmis, atsižvelgdamos į Atliekų tvarkymo įstatymo 26 straipsnio 4 dalyje nustatytus kriterijus. |  |  |  |  |
| 261.1 | Atliekų susidarymo vietoje sutvarkytų biologinių atliekų ir rūšiuojamuoju būdu surinktų komunalinių atliekų kiekis turi sudaryti ne mažiau kaip: | ≥ 60 % | 2023 m. | Įgyvendina Alytaus regiono savivaldybės / ARATC |
|  |  | ≥ 65 % | 2024 m. |  |
|  |  | ≥ 70 % | 2025 m. |  |
|  |  | ≥ 75 % | 2026 m. |  |
|  |  | ≥ 80 % | 2027 m. |  |
| 261.2 | Aprūpinti namų ūkius biologinių atliekų surinkimo priemonėmis urbanizuotose vietovėse, kuriose daugiau nei 2000 gyventojų, arba užtikrinti kompostavimą šių atliekų susidarymo vietose, taip pat užtikrinti, plėtoti ir skatinti kompostavimo bendruomenių daržuose sistemą. | - | 2024 m. |  |
| 261.3 | Sudaryti galimybę surinkti buityje susidarančias išrūšiuotas statybines atliekas. | - | 2027 m. |  |
| 261.4 | Atskirai surinkti baldų, elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ir akumuliatorių atliekas. | - | 2027 m. |  |
| 261.5 | Aprūpinti gyventojus surinkimo priemonėmis buityje susidarančioms tekstilės atliekoms surinkti arba suteikti galimybę atliekų tvarkytojams aprūpinti gyventojus šiomis priemonėmis. | - | 2025 m. |  |
| 261.6 | Užtikrinti galimybę atiduoti atskirai surinktas buityje susidarančias pavojingąsias atliekas (išskyrus baterijų ir akumuliatorių atliekas). | - | 2025 m. |  |
| 261.7.1 | Gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose, atliekų surinkimo aikštelėse, šalia mišrių komunalinių atliekų konteinerių pastatyti antrinių žaliavų (popieriaus ir kartono, stiklo, plastiko, metalų, įskaitant pakuočių atliekas) konteinerius vadovaujantis aplinkos ministro nustatyta tvarka. | - | 2027 m. |  |
| 261.7.2 | Kolektyviniuose soduose pastatyti, jei trūksta, kolektyvinius antrinių žaliavų (popieriaus ir kartono, stiklo, plastiko, metalų, įskaitant pakuočių atliekas) konteinerius ir užtikrinti, kad jie būtų ištuštinami laiku. | - | 2027 m. |  |
| 261.7.3 | Individualių gyvenamųjų namų gyventojams pastatyti individualius antrinių žaliavų (popieriaus ir kartono, stiklo, plastiko, metalų, įskaitant pakuočių atliekas) surinkimo konteinerius arba užtikrinti kitas gyventojams patogias antrinių žaliavų surinkimo priemones, taip pat užtikrinti, kad konteineriai būtų ištuštinami laiku. | - | 2027 m. |  |
| 261.7.4 | Pastatyti specialius konteinerius tekstilės, pavojingosioms, statybinėms atliekoms surinkti arba užtikrinti gyventojams kitas priemones ir būdus buityje susidarančioms tekstilės, pavojingosioms ir statybinėms atliekoms atskirai surinkti (apvažiuojamasis surinkimas ne rečiau kaip 4 kartus per metus, individuali atliekų išvežimo paslauga pagal gyventojo užsakymą, specialūs maišai ar kitos priemonės). | - | 2027 m. |  |
| 261.7.5 | Išplėsti DGASA tinklą – kaimo vietovėse įrengti po vieną DGASA ne didesniu kaip 15 km atstumu nuo gyvenamųjų teritorijų, o miestuose – vieną DGASA 10 km atstumu tarp tokių aikštelių arba aprūpinančią bent 40.000 gyventojų; | - | 2027 m. |  |
| 263 Siekiant, kad atliekos taptų produktais ir kad jie būtų tinkami naudoti be pradinio apdirbimo, planuojama: |  |  |  |  |
| 263.3 | Plėsti atliekų, tinkamų paruošti pakartotinai naudoti, priėmimo vietų (stotelių) tinklą; | - | 2027 m. | Įgyvendina Alytaus regiono savivaldybės / ARATC |

Šaltinis: sudaryta autorių

2.1.2	Alytaus regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo tikslai bei uždaviniai

Ilgalaikė atliekų tvarkymo vizija apima tvarios žiedinės ekonomikos kūrimą, kai susidarančios atliekos naudojamos pakartotinai, perdirbamos arba panaudojamos iki didžiausios įmanomos vertės. Siekiant įgyvendinti šią viziją, atliekų tvarkymo strategija turi būti integruota į visus visuomenę liečiančius aspektus, įskaitant produktų gamybą, vartojimą ir atliekų tvarkymą. Produktų gamybos srityje būtina orientuotis į tvarių medžiagų naudojimo skatinimą, atliekų susidarymo mažinimą geriau projektuojant gaminius bei atliekų prevencijos programų įgyvendinimą. Atliekų tvarkymo srityje didžiausias dėmesys turi būti skiriamas siekiant maksimaliai padidinti pakartotinio naudojimo ir perdirbimo apimtis, kad atliekos nebūtų šalinamos ar naudojamos deginimo įrenginiuose. Atitinkamų rezultatų galima pasiekti tobulinant ir plečiant rūšiuojamojo surinkimo sistemas, investuojant į apdorojimo, paruošimo perdirbti, perdirbimo infrastruktūrą ir kuriant naujas technologijas. Atliekoms paversti energija technologijas galima panaudoti energijai iš atliekų išgauti, tuo pačiu sumažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą. Tačiau šios technologijos turėtų būti laikomos paskutine išeitimi po atliekų mažinimo, pakartotinio panaudojimo ir perdirbimo. Apibendrinant galima teigti, kad ilgalaikė atliekų tvarkymo vizija – sukurti uždaro ciklo sistemą, kurioje atliekos būtų tvarkomos kaip ištekliai, o atliekų susidarymas būtų kuo mažesnis, siekiant tausoti aplinką ir skatinti tvarią plėtrą.

Alytaus regione pagrindinis atliekų prevencijos ir tvarkymo tikslas – užtikrinti, kad viešoji komunalinių atliekų tvarkymo paslauga būtų paremta regioniniu bendradarbiavimu, visuotinė, prieinama ir atitiktų ilgalaikę atliekų tvarkymo viziją.

Vadovaujantis atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetais bei siekiant įgyvendinti komunalinių atliekų tvarkymo užduotis, nustatomi Alytaus regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo tikslai iki 2027 m.:

- Skatinti tvarią komunalinių atliekų susidarymo prevenciją;

- Plėsti komunalinių atliekų tvarkymą susidarymo vietoje bei rūšiuojamąjį surinkimą;

- Padidinti pakartotinai naudoti paruošiamų, perdirbamų komunalinių atliekų kiekį ir mažinti šalinimą.

Alytaus regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 m. plane nustatyti tikslai prisidės įgyvendinant Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 patvirtinto 2021-2030 metų Nacionalinio pažangos plano 6 tikslo „Užtikrinti gerą aplinkos kokybę ir gamtos išteklių naudojimo darną, saugoti biologinę įvairovę, švelninti Lietuvos poveikį klimato kaitai ir didinti atsparumą jos poveikiui“ 6.10 uždavinį „Mažinti susidarančių atliekų kiekį ir efektyviai jas tvarkyti“. Tikslai taip pat prisidės prie 2023 m. balandžio 5 d. Alytaus regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. K-19 patvirtinto 2022-2030 metų Alytaus regiono plėtros plano 2 tikslo „Gerinti gyvenamosios aplinkos tvarumą“ 2.2 uždavinio „Sudaryti sąlygas gerinti aplinkos ir gyvenimo kokybę“ ir 2023 m. vasario 23 d. Kauno regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 6KS-8 patvirtinto 2022-2030 metų Kauno regiono plėtros plano 1 tikslo „Švelninti įtaką klimato kaitai ir didinti atsparumą klimato kaitos poveikiui“ 1.1 uždavinio „Mažinti į sąvartynus patenkančių atliekų kiekį“ įgyvendinimo.

50 lentelė. Atliekų tvarkymo tikslai ir uždaviniai

| Nr. | Uždaviniai | Rodiklis | Reikšmė | Vertinanti organizacija | Vertinimo pagrindas | Vertinimo terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 tikslas. Skatinti tvarią komunalinių atliekų susidarymo prevenciją |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Iki 2027 m. sumažinti maisto-virtuvės atliekų susidarymą | Vienam gyventojui susidarantis maisto-virtuvės atliekų kiekis 2027 m. | ≤ 80 kg / gyv. | ARATC | ARATC kaupiami duomenys | 2028 m. |
| 1.2 | Iki 2027 m. sumažinti žaliųjų atliekų susidarymą | Vienam gyventojui susidarantis žaliųjų atliekų kiekis 2027 m. | ≤ 90 kg / gyv. | ARATC | ARATC kaupiami duomenys | 2028 m. |
| 1.3 | Užtikrinti, kad Alytaus regione vienam gyventojui susidarančių PA ir AŽ kiekis augtų lėčiau nei vidutiniškai Lietuvoje | Lietuvoje ir Alytaus regione vienam gyventojui susidarančių PA ir AŽ kiekio pokytis lyginant su praėjusiais metais 2023-2027 m. | (A) < (L) | ARATC | ARATC, AAA, valstybės duomenų agentūra kaupiami duomenys | Kiekvienais metais iki 2028 m. |
| 1.4 | Užtikrinti, kad Alytaus regione vienam gyventojui susidarančių tekstilės atliekų kiekis neviršytų 2021 m. ES vidurkio | Vienam gyventojui susidarantis tekstilės atliekų kiekis 2027 m. | ≤ 34 kg / gyv. | ARATC | ARATC kaupiami duomenys | 2028 m. |
| 1.5 | Užtikrinti, kad Alytaus regione vienam gyventojui susidarančių higienos priemonių atliekų (pvz. sauskelnių) kiekis būtų mažesnis nei 2021 m. | Vienam gyventojui susidarantis higienos priemonių atliekų (pvz. sauskelnių) atliekų kiekis 2027 m. | < 30 kg / gyv. | ARATC | ARATC kaupiami duomenys | 2028 m. |
| 1.6 | Užtikrinti, kad komunalinių atliekų susidarymas 2023-2027 m. laikotarpiu augtų lėčiau nei 2014-2021 m. | Vidutinis KA susidarymo pokytis 2022-2027 m. | < 1,7% / metus | ARATC | ARATC kaupiami duomenys | 2028 m. |
| 1.7 | Užtikrinti, kad Alytaus regione iki 2027 m. bešeimininkių atliekų kiekis ir šiukšlinimo atvejų skaičius būtų mažesnis nei vidutiniškai 2020-2022 m. | Bešeimininkių atliekų kiekis 2027 m. 50 % mažesnis nei vidutiniškai 2020-2022 m. | < 50 % (2020-2022 m.) kiekio, t.. | Alytaus regiono savivaldybės | Alytaus regiono savivaldybių kaupiami duomenys | 2028 m. |
| 2 tikslas. Plėsti komunalinių atliekų tvarkymą susidarymo vietoje bei rūšiuojamąjį surinkimą |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Iki 2027 m. padidinti namų ūkiuose sukompostuotų bei rūšiuojamuoju būdu surinktų maisto-virtuvės, žaliųjų atliekų dalį lyginant su susidarymu | Rūšiuojamuoju būdu surinktų maisto-virtuvės atliekų, žaliųjų atliekų ir susidarančių maisto-virtuvės, žaliųjų atliekų kiekio santykis 2027 m. | ≥ 75 % | ARATC | ARATC kaupiami duomenys | 2028 m. |
| 2.2 | Iki 2027 m. padidinti rūšiuojamuoju būdu surinktų PA ir AŽ dalį lyginant su susidarymu | Rūšiuojamuoju būdu surinktų PA ir AŽ ir susidarančių PA ir AŽ kiekio santykis 2027 m. | ≥ 80 % | ARATC | ARATC kaupiami duomenys | 2028 m. |
| 2.3 | Padidinti rūšiuojamuoju būdu surinktų kitų atliekų dalį lyginant su susidarymu | Rūšiuojamuoju būdu surinktų kitų atliekų ir susidarančių kitų atliekų kiekio santykis 2027 m. | ≥ 80 % | ARATC | ARATC kaupiami duomenys | 2028 m. |
| 3 tikslas. Padidinti pakartotinai naudoti paruošiamų, perdirbamų komunalinių atliekų kiekį ir mažinti šalinimą |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Užtikrinti, kad pakartotinai panaudotų daiktų apimtys iki 2027 m. Alytaus regione išaugtų ne mažiau kaip 5 kartus | Pakartotinai naudoti perduotų daiktų kiekis 2027 m. | ≥ 1.400 t. | ARATC | ARATC kaupiami duomenys | 2028 m. |
| 3.2 | Iki 2027 m. padidinti perduotų perdirbti / perdirbtų KA kiekį | Perduotų perdirbti / perdirbtų KA kiekis lyginant su susidarančiu KA kiekiu 2027 m. | ≥ 55 % | ARATC | ARATC kaupiami duomenys | 2028 m. |
| 3.3 | Iki 2027 m. sumažinti Alytaus regiono nepavojingų atliekų sąvartyne šalinamų KA kiekį | Pašalintų KA dalis nuo susidarančių KA 2027 m. | < 8 % | ARATC | ARATC kaupiami duomenys | 2028 m. |
| 3.4 | Iki 2027 m. sumažinti komunalinių atliekų tvarkymo veiklos poveikį aplinkai | Komunalinių atliekų tvarkymo veikloje susidarančios CO2 emisijos | t CO2e | ARATC | ARATC kaupiami duomenys | 2028 m. |

2.2	Atliekų prevencijos ir tvarkymo priemonės

2.2.1	Atliekų prevencijos ir tvarkymo priemonių planas 2021-2027 m.

51 lentelė. Atliekų prevencijos ir tvarkymo priemonės

| Nr. | Priemonės pavadinimas | Prioritetas | Vykdytojai | Priemonių įgyvendinimo teritorinis pasiskirstymas |  |  |  |  |  |  | Terminas | Finansavimo šaltinis | Preliminarus lėšų poreikis, tūkst. Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Alytaus m. sav. | Alytaus r. sav. | Birštono sav. | Druskininkų sav. | Lazdijų r. sav. | Prienų r. sav. | Varėnos r. sav. |  |  |  |
| 1 tikslas. Skatinti tvarią komunalinių atliekų susidarymo prevenciją |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 uždavinys. Iki 2027 m. sumažinti maisto-virtuvės atliekų susidarymą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maisto atliekų susidarymo prevencijos priemonės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Bendradarbiauti kuriant ar viešinti maisto tiekimo grandinių trumpinimo priemones, pvz. vietinės maisto produkcijos pardavimo vietas (ekoturgelius). | Vidutinis | ARATC ir (ar) savivaldybės | Taip* | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Ne | 2027 m. | Vietinės rinkliavos, savivaldybių ir (ar) ES fondų, kitos lėšos | 5 |
| 1.1.2 | Tarptautinės informavimo apie maisto švaistymą dienos proga (rugsėjo 29 d.) rengti informacines kompanijas apie maisto-virtuvės atliekų prevenciją, atsakingą apsipirkimą, laikymą, rūšiavimą ir pan. | Aukštas | ARATC ir (ar) savivaldybės | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2024-2027 m. | Vietinės rinkliavos, ES fondų ir kitos lėšos | 6 |
| 1.1.3 | Rengti mokymus švietimo įstaigų valgyklų darbuotojams apie maisto ir virtuvės atliekų prevenciją | Aukštas | ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip* | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Ne | 2024-2027 m. | Vietinės rinkliavos, ES fondų ir kitos lėšos | 9 |
| 1.1.4 | Švietimo įstaigų valgyklose taikyti Švediško stalo principą | Vidutinis | Savivaldybės | Taip* | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Ne | 2026 m. | Savivaldybių, ES fondų, kitos lėšos | 23 |
| 1.1.5 | Rengti sveikos mitybos, maisto tvarumo, maisto švaistymo prevencijos edukacijas švietimo ir kitose įstaigose bei ekskursijas mokiniams pas vietinius maisto gamintojus ir augintojus | Aukštas | ARATC ir (ar) savivaldybės | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2024-2027 m. | Vietinės rinkliavos, ES fondų ir kitos lėšos | 7 |
| 1.1.6 | Parengti ir platinti rekomendacijas, praktinius patarimus kaip sumažinti maisto-virtuvės atliekų kiekį namuose, maitinimo įstaigose, renginiuose (maisto planavimas, apgalvotas apsipirkimas namams ir išsinešimui, porcijų nustatymas, protingas laikymas, užšaldymas, likučių panaudojimas, pasidalijimas maisto pertekliumi, produktų ženklinimo „Tinka vartoti iki“ ir „Geriausias iki ...“ skirtumai ir kt.). | Aukštas | ARATC ir (ar) savivaldybės | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2025 m. | Vietinės rinkliavos, ES fondų ir kitos lėšos | 3 |
| 1.1.7 | Išleisti Alytaus regiono maitinimo įstaigų šefų ir gyventojų receptų iš maisto likučių leidinį. | Aukštas | ARATC | Taip | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | 2025 m. | ES fondų ir kitos lėšos | 1 |
| Virtuvės atliekų susidarymo prevencijos priemonės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Atlikti popierinių rankšluosčių, servetėlių ir jų alternatyvų poveikio aplinkai analizę ir parengti jų atsakingo vartojimo rekomendacijas namuose, maitinimo įstaigose, renginių metu ir pan. | Aukštas | ARATC | Taip | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | 2025 m. | ES fondų ir kitos lėšos | 1 |
| 1.1.9 | Parengti rekomendacijas ir praktinius patarimus kaip išvengti ar sumažinti virtuvės (pvz. lupenos, žievės, kaulai ir kitos maisto ruošimo atliekos) atliekų susidarymą. | Aukštas | ARATC ir (ar) savivaldybės | Taip* | Taip | Taip | Taip | Taip | Ne | Ne | 2024-2027 m. | Vietinės rinkliavos, ES fondų ir kitos lėšos | 1 |
| 1.2 uždavinys. Iki 2027 m. sumažinti žaliųjų atliekų susidarymą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Naudoti mobilų šakų smulkinimo įrenginį, kuris būtų naudojamas tvarkant viešąsias teritorijas ir lengvatinėmis sąlygomis nuomojamas regiono gyventojams, siekiantiems tvarkyti sodų ar šalia savo namų esančią aplinką. | Aukštas | ARATC ir (ar) savivaldybės | Ne | Ne | Ne | Taip | Ne | Ne | Ne | 2025-2027 m. | Vietinės rinkliavos, savivaldybių, ES fondų ir kitos lėšos | 4 |
| 1.2.2 | Įgyvendinti vejų pjovimo robotizacijos projektą – savivaldybėse viešųjų erdvių, parkų vejas pjauti naudojantis vejų pjovimo robotais. | Vidutinis | Savivaldybės | Ne | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2026 m. | Savivaldybių, ES fondų ir kitos lėšos | 31 |
| 1.2.3 | Aptarnaujant viešas teritorijas skatinti taikyti nupjautos žolės ir šakų mulčiavimo praktiką (pvz., ją paskleisti ar naudoti mulčiavimui aplink krūmus ar medžius). | Aukštas | Savivaldybės | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2025-2027 m. | Savivaldybių, ES fondų ir kitos lėšos | 7 |
| 1.2.4 | Sėjant vejas viešose teritorijoje skatinti naudoti žemaūgių žolių sėklas, imituojančias natūralius žolynus taip sumažinant pjaunamų vejų plotus ar vejų pjovimo dažnumą. | Aukštas | Savivaldybės | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2025-2027 m. | Savivaldybių, ES fondų ir kitos lėšos | 15 |
| 1.2.5 | Atsižvelgiant į galiojančius teisės aktų reikalavimus, Inicijuoti kaimynų dienų organizavimą, propaguojant „kaimynystės laužų“ praktiką. Kviesti gyventojus saugiai, kartą per metus, deginti žaliąsias atliekas. | Vidutinis | ARATC ir (ar) savivaldybės | Ne | Taip | Ne | Taip | Ne | Ne | Ne | 2025 m. | Vietinės rinkliavos, ES fondų ir kitos lėšos | 2 |
| 1.2.6 | Įvertinti šakų, medienos ir viešųjų erdvių tvarkymo atliekų naudojimo biokuro gamybai galimybes. | Vidutinis | ARATC ir (ar) savivaldybės | Taip* | Ne | Taip | Ne | Ne | Ne | Ne | 2025 m. | Vietinės rinkliavos, savivaldybių, ES fondų ir kitos lėšos | 3 |
| 1.3 uždavinys. Užtikrinti, kad Alytaus regione vienam gyventojui susidarančių PA ir AŽ kiekis neviršytų Lietuvos vidurkio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Savivaldybių traukos centruose, parkuose ir kt. siekti įrengti viešąsias geriamojo vandens stoteles siekiant išvengti plastiko pakuočių atliekų. | Vidutinis | Savivaldybės | Taip* | Ne | Taip | Ne | Taip | Ne | Taip | 2027 m. | Savivaldybių, ES fondų ir kitos lėšos | 23 |
| 1.3.2 | Specialių akcijų metu gyventojams dalinti daugkartinio naudojimo maisto bei daržovių ir vaisių pirkinių krepšelius bei kitas daugkartines talpas, galinčias pakeisti vienkartinio naudojimo plastiko gaminius. | Žemas | GIO, ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2024-2027 m. | GIO, vietinės rinkliavos, ES fondų ir kitos lėšos | 10 |
| 1.3.3 | Sudaryti sąlygas daiktų mainų ir rengimo pakartotinai naudoti punkte TikoTiks ir punkto elektroninėje parduotuvėje įsigyti vienkartinio naudojimo plastiko pakuočių alternatyvų. | Aukštas | GIO, ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip* | Taip | Ne | Taip | Ne | Ne | Ne | 2024-2027 m. | GIO, vietinės rinkliavos, ES fondų ir kitos lėšos | 1 |
| 1.3.4. | Rengti pakuočių prevencijos, pakuočių ženklinimo, atsakingo apsipirkimo, aplinkai draugiškų pakuočių pasirinkimo, atsakingo dovanų ir siuntinių pakavimo edukacijas švietimo ir kitose įstaigose, ekskursijas mokiniams į pakuočių gamybos, perdirbimo įmones. | Aukštas | GIO, ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2024-2027 m. | GIO, vietinės rinkliavos, ES fondų ir kitos lėšos | 8 |
| 1.3.5 | Pasitelkiant informacinių technologinių sprendimus, atsisakyti popierinių sąskaitų už Alytaus regiono savivaldybių teikiamas komunalines paslaugas jas pakečiant elektroninėmis. | Aukštas | ARATC ir (ar) savivaldybės | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2024-2027 m. | Vietinės rinkliavos, savivaldybių, ES fondų ir kitos lėšos | 10 |
| 1.3.6. | Sukurti informacinę kampaniją, raginančią gyventojus, maisto ir kitų atliekų rūšiavimui, namuose naudoti turimus plastikinius, popierinius maišelius, o ne pirkti naujus. | Aukštas | ARATC ir (ar) savivaldybės | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2024-2027 m. | GIO, vietinės rinkliavos, ES fondų ir kitos lėšos | 2 |
| 1.4 uždavinys. Užtikrinti, kad Alytaus regione vienam gyventojui susidarančių tekstilės atliekų kiekis neviršytų 2021 m. ES vidurkio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Rengti tekstilės gaminių ženklinimo, atsakingo apsipirkimo, atnaujinimo ir priežiūros, pakartotinio naudojimo (dėvėtų rūbų parduotuvės, mainai, nuoma, taisymo), rūšiavimo edukacijas švietimo ir kitose įstaigose, ekskursijas mokiniams į tekstilės gamybos, dėvėtų drabužių tvarkymo įmones. | Aukštas | GIO, ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip* | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2024-2027 m. | Vietinės rinkliavos, ES fondų, GIO ir kitos lėšos | 5 |
| 1.4.2 | Viešinti savivaldybių teritorijose veikiančias dėvėtų drabužių parduotuves; drabužių, avalynės taisymo, valymo ir nuomos vietas; siuvimo, nėrimo, mezgimo reikmenų parduotuves; nereikalingų drabužių ir avalynės mainų, pardavimo iniciatyvas. | Žemas | ARATC | Taip* | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | 2024 m. | GIO, ES fondų ir kitos lėšos | 1 |
| 1.4.3 | Daiktų mainų ir rengimo pakartotinai naudoti punkte TikoTiks taikyti interaktyvius atsakingo aprangos pirkimo sprendimus. | Aukštas | ARATC | Taip* | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | 2024-2027 m. | ES fondų ir kitos lėšos | 2 |
| 1.4.4 | Siekti kiekvienais metais rengti temines daiktų mainų punktuose, tekstilės konteineriuose paliktų dėvėtų drabužių ir avalynės fotosesijas įtraukiant kuo įvairesnes gyventojų grupes. | Vidutinis | ARATC ir (ar) savivaldybės | Taip* | Taip | Ne | Ne | Ne | Taip | Ne | 2024-2027 m. | Vietinės rinkliavos, ES fondų, GIO ir kitos lėšos | 1 |
| 1.5 uždavinys. Užtikrinti, kad Alytaus regione vienam gyventojui susidarančių higienos priemonių atliekų (sauskelnių) kiekis 2027 m. būtų mažesnis nei 2021 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Alytaus regione registruotiems naujagimiams dovanoti daugkartinių sauskelnių komplektus (vidutiniškai per metus Alytaus regione užregistruojama apie 900 naujagimių). | Aukštas | ARATC ir (ar) savivaldybės | Taip* | Ne | Taip | Ne | Taip | Ne | Ne | 2024-2027 m. | Vietinės rinkliavos, savivaldybių, ES fondų ir kitos lėšos | 70 |
| 1.5.2 | Rengti aplinkai draugiškų vaikų priežiūros, slaugos ir asmeninės higienos priemonių ženklinimo, įsigijimo, naudojimo ir rūšiavimo edukacijas. | Aukštas | ARATC ir (ar) savivaldybės | Taip* | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2024-2027 m. | Vietinės rinkliavos, ES fondų ir kitos lėšos | 2 |
| 1.6 uždavinys. Užtikrinti, kad kitų komunalinių atliekų susidarymas 2023-2027 m. laikotarpiu augtų lėčiau nei 2014-2021 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Takniškių atliekų tvarkymo technologijų parke įrengti atgautų išteklių parką. | Aukštas | ARATC ir (ar) savivaldybės | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2024-2025 m. | Vietinės rinkliavos, ES fondų ir kitos lėšos | 300 |
| 1.6.2 | Atnaujinti aplinkosauginio ugdymo virtualios realybės klasę, įsigyjant naujus virtualios realybės akinius, atnaujinant virtualios realybės filmuką apie Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemą, papildant atsakingo apsipirkimo ir rūšiavimo namie filmuku ir anglų kalbos titrais. | Aukštas | ARATC ir (ar) savivaldybės | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2024-2025 m. | Vietinės rinkliavos, ES fondų ir kitos lėšos | 40 |
| 1.6.3 | Rengti elektros ir elektroninės įrangos, baterijų, buityje susidarančių pavojingų atliekų, baldų ir kitų gaminių ženklinimo, atsakingo apsipirkimo, atnaujinimo ir priežiūros, rūšiavimo edukacijas švietimo ir kitose įstaigose. | Aukštas | GIO, ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2024-2027 m. | Vietinės rinkliavos, ES fondų, GIO ir kitos lėšos | 6 |
| 1.6.4 | Viešinti informaciją apie savivaldybių teritorijose veikiančias ne tik drabužių ir avalynės priežiūros, atnaujinimo ir pakartotinio naudojimo vietas, bet ir apie elektros ir elektroninės įrangos taisyklas, įrankių ir įrangos nuomos punktus, baldų atnaujinimo paslaugas, statybinių ir remonto priemonių likučių atidavimo vietas ir pan. | Aukštas | GIO, ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip* | Ne | Taip | Ne | Ne | Ne | Ne | 2024 m. | Vietinės rinkliavos, ES fondų, GIO ir kitos lėšos | 1 |
| 1.6.5 | Periodiškai rengti gyventojams nemokamas EEĮ taisymo ir tikrinimo dienas rūšiavimo centruose, daiktų mainų punktuose, įvairių renginių, akcijų metu. | Aukštas | GIO, ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip* | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Ne | 2024 m. | Vietinės rinkliavos, ES fondų, GIO ir kitos lėšos | 2 |
| 1.6.6 | Organizuoti aplinkosauginius konkursus (pvz., dalintis savo gerąja praktika, kaip išvengti atliekų susidarymo ir už tai steigti prizus) tarp regiono ugdymo įstaigų, verslo centrų ar bendruomenių, kviesti dalyvauti ekskursijose Takniškių atliekų tvarkymo technologijų parke. | Vidutinis | GIO, ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2024-2027 m. | Vietinės rinkliavos, ES fondų, GIO ir kitos lėšos | 7 |
| 1.6.7 | Viešinti kuriamas antrinio daiktų, medžiagų panaudojimo, perdarymo ir perdirbimo platformas, tinklus, bendruomenes, ženklinimo sistemas | Žemas | GIO, ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip* | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2024-2027 m. | Vietinės rinkliavos, ES fondų, GIO ir kitos lėšos | 3 |
| 1.6.8 | Dalyvauti, siūlyti temas susijusias su atliekų prevencija ir tvarkymu regioninėms ir nacionalinėms internetinėms tinklalaidėms, televizijos ir radijo laidoms ir pan. | Žemas | GIO, ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip | Ne | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2024-2027 m. | Vietinės rinkliavos, ES fondų, GIO ir kitos lėšos | 3 |
| 1.7 uždavinys Užtikrinti, kad Alytaus regione iki 2027 m. bešeimininkių atliekų kiekis ir šiukšlinimo atvejų skaičius būtų mažesnis nei vidutiniškai 2020-2022 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Identifikuoti labiausiai šiomis atliekomis teršiamas vietas ir jas nuolatos tikrinti, pastatyti reikiamus ženklus ar kitas priemones. | Aukštas | Savivaldybės | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2024-2027 m. | Savivaldybių, kitos lėšos | 12 |
| 1.7.2 | Kiekvienais metais viešų renginių metu, poilsiavietėse ir kitose viešose vietose organizuoti akciją „Kultūra be atliekų“, kurios metu gyvai gyventojams teikti informaciją kaip tvarkyti randamas atliekas, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, ir vengti šiukšlių susidarymo. | Aukštas | ARATC ir/ar Savivaldybės | Ne | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Ne | 2024-2027 m. | Savivaldybių, kitos lėšos | 3 |
| 1.7.3 | Bendradarbiaujant su aktyvaus laisvalaikio gamtoje organizacijomis (dviratininkai, žygeiviai, gamtininkai ir t.t.), organizuoti bešeimininkių atliekų rinkimo akcijas. | Vidutinis | ARATC ir (ar) savivaldybės | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2024-2027 m. | Savivaldybių, kitos lėšos | 2 |
| 1.7.4 | Įrengti vaizdo stebėjimo kameras, kurių pagalba būtų pastebimi neteisėti atliekų tvarkymo ir šiukšlinimo atvejai bei skiriamos administracinės nuobaudos. | Aukštas | Savivaldybės | Taip | Taip | Taip | Taip | Ne | Taip | Taip | 2027 m. | Savivaldybių, kitos lėšos | 35 |
| 1.7.5 | Skatinti savanoriškas „gamtos patrulių“ platformas, akcijas, iniciatyvas, viešinti jų veiklą, konsultuoti atliekų tvarkymo klausimais. | Vidutinis | ARATC ir (ar) savivaldybės | Ne | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2024-2027 m. | Savivaldybių, kitos lėšos | 1 |
| 1.7.6 | Atnaujinant ar įrengiant naujas šiukšliadėžės viešose vietose, jos turi būti su skyriumi nuorūkomis ir apsauga nuo paukščių | Aukštas | Savivaldybės | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2025 m. | Savivaldybių, kitos lėšos | 50 |
| 2 tikslas. Plėsti komunalinių atliekų tvarkymą susidarymo vietoje bei rūšiuojamąjį surinkimą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 uždavinys. Iki 2027 m. padidinti namų ūkiuose sukompostuotų bei rūšiuojamuoju būdu surinktų maisto-virtuvės, žaliųjų atliekų dalį lyginant su susidarymu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maisto-virtuvės atliekų rūšiuojamojo surinkimo / kompostavimo priemonės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Įvertinti galimybes taikyti diferencijuotą vietinę rinkliavą už mišrių ir maisto atliekų tvarkymą. | Aukštas | ARATC ir (ar) savivaldybės | Taip | Ne | Taip | Taip | Taip | Taip | Ne | 2026 m. | Vietinės rinkliavos ir kitos lėšos | 37 |
| 2.1.2 | Plėsti maisto-virtuvės atliekų surinkimo apimtis, gyvenvietėse, kuriose yra mažiau nei 2.000 gyventojų, atsižvelgiant į ekonominį efektyvumą. | Aukštas | ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip* | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2025 m. | Vietinės rinkliavos, ES fondų ir kitos lėšos | 500 |
| 2.1.3 | Plėsti maisto-virtuvės atliekų surinkimo apimtis, aprūpinant maisto-virtuvės atliekų konteineriais ir kibirėliais juridinius asmenis teritorijose, kur vykdomas maisto-virtuvės atliekų surinkimas. | Aukštas | ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2025 m. | Vietinės rinkliavos, ES fondų ir kitos lėšos26 | 200 |
| 2.1.4 | Vykdyti nuolatinę maisto-virtuvės atliekų rūšiavimo stebėseną ir kontrolę. | Aukštas | ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2025 m. | Vietinės rinkliavos ir kitos lėšos | 12 |
| Žaliųjų atliekų rūšiuojamojo surinkimo / kompostavimo priemonės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Skatinti žaliųjų ir maisto-virtuvės atliekų namudinį kompostavimą, kompostuojantiems atliekų turėtojams taikant mažesnę įmoką ar vietinę rinkliavą. | Aukštas | ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2027 m. | Vietinės rinkliavos lėšos | 50 |
| 2.1.6 | Atnaujinti bei papildyti rinkliavos mokėtojų registrus informacija apie kompostuojančius namuose namų ūkius, jiems suteiktas priemones. | Aukštas | ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2026 m. | Vietinės rinkliavos lėšos | 5 |
| 2.1.7 | Aprūpinti namudinio kompostavimo dėžėmis/konteineriais atliekų turėtojus (apie 10.000 vnt. konteinerių Alytaus regiono sodų sklypų savininkams; apie 5.000 vnt. individualioms namų valdoms). | Aukštas | ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2027 m. | Vietinės rinkliavos, ES fondų ir kitos lėšos | 1.000 |
| 2.1.8 | Parengti tinkamų kompostuoti maisto-virtuvės ir žaliųjų atliekų kompostavimo namų ūkio sąlygomis rekomendacijas ir išplatinti atliekų turėtojams. | Aukštas | ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2025 m. | Vietinės rinkliavos, ES fondų ir kitos lėšos | 5 |
| 2.1.9 | Teikti rekomendacijas dėl namudinio kompostavimo gerinimo priemonių naudojimo. | Vidutinis | ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2026 m. | Vietinės rinkliavos, ES fondų ir kitos lėšos | 2 |
| 2.1.10 | Parengti namudinio kompostavimo kiekybinių apimčių vertinimo metodiką. | Aukštas | ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip* | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Ne | 2025 m. | Vietinės rinkliavos, ES fondų ir kitos lėšos | 18 |
| 2.1.11 | Vykdyti nuolatinį namudinio kompostavimo monitoringą ir kontrolę. | Aukštas | ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip* | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2026 m. | Vietinės rinkliavos lėšos | 25 |
| 2.1.12 | Įvertinti pagaminto namudinio komposto tolesnio naudojimo galimybes, vykdyti jo kokybės tyrimus, stebėseną bei viešinti rekomendacijas atliekų turėtojams. | Vidutinis | ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip* | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Ne | 2027 m. | Vietinės rinkliavos, ES fondų ir kitos lėšos | 13 |
| 2.1.13 | Bendradarbiauti su aukštojo mokslo ir švietimo įstaigomis, siekiant rasti papildomų namudinio komposto realizacijos būdų. | Aukštas | ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip* | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Ne | 2027 m. | Vietinės rinkliavos, ES fondų ir kitos lėšos | 2 |
| 2.2 uždavinys. Iki 2027 m. padidinti rūšiuojamuoju būdu surinktų PA ir AŽ dalį lyginant su susidarymu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Minimizavus maisto-virtuvės atliekų kiekį MKA sraute ir modernizavus mechaninio rūšiavimo liniją, optimizuoti MKA ir PA surinkimą ir pagerinti surenkamų popieriaus PA ir AŽ kokybę: individualiose namų valdose plastiko ir metalo PA ir AŽ mesti į MKA konteinerius, o mėlynąjį pakuočių konteinerį skirti tik popieriaus PA ir AŽ. | Aukštas | GIO, ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip* | Ne | Taip | Taip | Taip | Taip | Ne | 2027 m. | Vietinės rinkliavos, GIO, ES fondų ir kitos lėšos | - |
| 2.2.2 | PA ir AŽ konteineriais ir kitomis priemonėmis aprūpinti visus atliekų surinkimo paslaugą, gaunančius, atliekų turėtojus, įskaitant juridinius asmenis. | Aukštas | GIO, ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2024 m. | Vietinės rinkliavos, GIO, ES fondų ir kitos lėšos | 30 |
| 2.2.3 | Vykdyti nuolatinį PA ir AŽ konteinerių rūšiavimo monitoringą ir kontrolę. | Aukštas | GIO, ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2024 m. | Vietinės rinkliavos, GIO ir kitos lėšos | 20 |
| 2.2.4 | Vadovaujantis patvirtintais aplinkos ministro reikalavimais, įvertinus esamą konteinerių aikštelių tinklą, naujų aikštelių poreikį ir parengti naujas (interaktyvias) jų išdėstymo schemas. | Aukštas | GIO, ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2024 m. | Vietinės rinkliavos, GIO ir kitos lėšos | 50 |
| 2.2.5 | Juridiniams asmenims, ypač apgyvendinimo, turizmo paslaugų teikėjams, organizuoti mokymus, dalinimąsi gerąja patirtimi kaip tvarkyti veiklos metu susidarančias atliekas nuo jų susidarymo iki atidavimo tvarkytojui. | Aukštas | GIO, ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip* | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2025 m. | Vietinės rinkliavos, GIO ir kitos lėšos | 5 |
| 2.2.6 | Parengti reikalavimus viešų renginių organizatoriams kaip organizuoti atliekų, ypač pakuočių, tvarkymą viešų renginių metu (galima/negalima maisto, gėrimų tara, atliekų rūšiavimo surinkimo priemonės ir pan.). | Aukštas | GIO, ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip* | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2025 m. | Vietinės rinkliavos, GIO ir kitos lėšos | 2 |
| 2.2.7 | Tobulinti bendradarbiavimo modelius su GIO organizuojant PA tvarkymo sistemą Alytaus regione (pvz. atsakomybės, atskaitomybė, vystymo kryptys ir pan.). | Aukštas | GIO, ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip* | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2027 m. | Vietinės rinkliavos, GIO ir kitos lėšos | 10 |
| 2.3 uždavinys. Padidinti rūšiuojamuoju būdu surinktų kitų atliekų dalį lyginant su susidarymu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Įrengti informacines lentas skirtas informuoti bendro naudojimo konteinerių aikštelėmis besinaudojančius atliekų turėtojus apie tinkamą atliekų tvarkymą, atliekų surinkimo grafikus, rūšiavimo klaidas ir pan. | Aukštas | ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2024 m. | Vietinės rinkliavos, ES fondų ir kitos lėšos | 20 |
| 2.3.2 | Naujai gyvenamąją vietą Alytaus regione deklaruojantiems asmenims, pateikti atitinkamų savivaldybių atliekų tvarkymo atmintinę, ir, esant poreikiui, ir kitiems gyventojams, suteikti galimybę susitikti su konteinerinių aikštelių priežiūros specialistais. | Vidutinis | ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip* | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2025 m. | Vietinės rinkliavos, kitos lėšos | 2 |
| 2.3.3 | Statybos ir remonto darbus atliekantiems asmenims pateikti statybos ir griovimo bei kitų atliekų tvarkymo rekomendacijas ir atmintines. | Vidutinis | ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip | Ne | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2025 m. | Vietinės rinkliavos, kitos lėšos | 2 |
| 2.3.4 | Įrengti rūšiavimo centrus Marcinkonyse, Krosnoje ir Stakliškėse. | Aukštas | ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip* | Taip | Ne | Taip | Taip | Taip | Taip | 2026 m. | Vietinės rinkliavos, ES fondų ir kitos lėšos | 1.200 |
| 2.3.5 | Įdiegti slaugos ir higienos priemonių (sauskelnių) atskiro surinkimo sistemą. | Aukštas | ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2027 m. | Vietinės rinkliavos, ES fondų ir kitos lėšos | 100 |
| 2.3.6 | Šildymo sezono metu atskirai iš gyventojų rinkti pelenus. | Vidutinis | ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip | Ne | Ne | Ne | Taip | Ne | Taip | 2025 m. | Vietinės rinkliavos, ES fondų ir kitos lėšos | 39 |
| 2.3.7 | Parengti pelenų naudojimo namų ūkiuose rekomendacijas (pelenų rūšys, kokiam dirvožemiui tinka, kaip tręšti ir pan.) ir tirti jų tinkamumą namų ūkių dirvožemiui. | Vidutinis | ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip* | Taip | Ne | Ne | Taip | Taip | Taip | 2025 m. | Vietinės rinkliavos, ES fondų ir kitos lėšos | 2 |
| 2.3.8 | Įvertinti galimybes iš gyventojų apvažiavimo būdu rinkti ir Takniškių atliekų tvarkymo technologijų parke lengvatinėmis sąlygomis priimti asbesto turinčias stogų dangas. | Vidutinis | ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip | Taip | Taip | Taip | Ne | Ne | Ne | 2026 m. | Vietinės rinkliavos, kitos lėšos | 7 |
| 2.3.9 | Įsigyti spec. transporto priemonę ar antstatą - mobilų konteinerį arba pirkti buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimo paslaugą | Aukštas | GIO, ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2026 m. | Vietinės rinkliavos, GIO, ES fondų ir kitos lėšos | 150 |
| 2.3.10 | Pagal poreikį daugiabučiuose namuose įrengti baterijų surinkimo dėžutes, jas surenkat apvažiavimo būdu 2 kartus per metus. | Aukštas | GIO, ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip* | Ne | Ne | Taip | Taip | Ne | Ne | 2025 m. | GIO ir kitos lėšos | 27 |
| 2.3.11 | Plėsti tekstilės atliekų rūšiavimo konteinerių tinklą. (~60 vnt.) | Aukštas | ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2025 m. | Vietinės rinkliavos, GIO, ES fondų ir kitos lėšos30 | 34 |
| 2.3.12 | Papildoma rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra (pvz. naujų bendro naudojimo konteinerių aikštelių įrengimas). | Aukštas | GIO, ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2025 m. | Vietinės rinkliavos, GIO, ES fondų ir kitos lėšos30 | 520 |
| 3 tikslas. Padidinti pakartotinai naudoti paruošiamų, perdirbamų komunalinių atliekų kiekį ir mažinti šalinimą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 uždavinys. Užtikrinti, kad pakartotinai panaudotų daiktų apimtys iki 2027 m. Alytaus regione išaugtų ne mažiau kaip 5 kartus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Modernizuoti rūšiavimo centruose esančius daiktų mainų punktus – Mainukus | Aukštas | ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip* | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2027 m. | Vietinės rinkliavos, ES fondų ir kitos lėšos30 | 180 |
| 3.1.2 | Skatinti ir informuoti gyventojus, kad dar tinkamus naudoti nereikalingus baldus į rūšiavimo centrus pristatytų neišardytus. | Vidutinis | ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip* | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2025 m. | Vietinės rinkliavos, kitos lėšos | 2 |
| 3.1.3 | Už papildomą mokestį teikti nereikalingų, tinkamų naudoti, daiktų surinkimo paslaugas pagal individualius užsakymus. | Vidutinis | ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip* | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2025 m. | GIO, kitos lėšos | 5 |
| 3.1.4 | Teikti mobilaus konteinerio paslaugą, kuriuo būtų sudarytos sąlygos daugiabučių namų gyventojams nemokamai atiduoti pakartotiniam naudojimui tinkamus daiktus. | Vidutinis | GIO, ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip* | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2025 m. | Vietinės rinkliavos, ES fondų, GIO ir kitos lėšos31 | 2 |
| 3.1.5 | Bendradarbiauti ir viešinti informaciją apie priekabų ar krovininių autobusų nuomotojus, kraustymo paslaugų teikėjus, kurie į daiktų mainų punktus pristato pakartotiniam naudojimui tinkamus daiktus. | Vidutinis | ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip* | Ne | Taip | Ne | Ne | Ne | Ne | 2025 m. | Vietinės rinkliavos, kitos lėšos | 1 |
| 3.1.6 | Už dar tinkamus naudoti nereikalingus daiktus, nustatant minimalų jų kiekį, neatlygintinai dalinti žaliųjų ar maisto atliekų kompostą. | Aukštas | GIO, ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Ne | Taip | 2024 m. | Vietinės rinkliavos, kitos lėšos | 7 |
| 3.1.7 | Daiktų mainų ir rengimo pakartotinai naudoti punkte TikoTiks, kaupti rankdarbiams tinkamas medžiagas (Antrinių žaliavų bankas), kurias įstaigos ar bendruomenės galėtų naudoti įvairioms veikloms, vykdyti eko-dizaino edukacijas. | Aukštas | ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2024 m. | Vietinės rinkliavos, kitos lėšos | 1 |
| 3.1.8 | Bendradarbiaujant su ugdymo įstaigomis, sudaryti sąlygas jų mokiniams atlikti praktiką taisant, atnaujinant nereikalingus daiktus, vertinti jų perdirbamumą, pataisomumą, ilgaamžiškumą, organizuoti eko-dizaino principais paremtų gaminių projektavimo projektus ar konkursus. | Aukštas | GIO, ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2024 m. | Vietinės rinkliavos, GIO ir kitos lėšos | 2 |
| 3.1.9 | Sudaryti patrauklias sąlygas naujų ir dėvėtų drabužių bei avalynės bei kitų prekių (namų apyvokos daiktų, baldų, elektros prietaisų ir pan.) pardavėjams, neparduotas prekes perduoti pakartotiniam naudojimui į daiktų mainų punktus. | Aukštas | ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2024 m. | Vietinės rinkliavos, GIO ir kitos lėšos | 2 |
| 3.1.10 | Kiekvienoje savivaldybėje bent viename daiktų mainų punkte sudaryti sąlygas mainytis tinkamais naudoti remonto ir statybinių medžiagų ir priemonių likučiais. | Aukštas | ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip* | Ne | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2026 m. | Vietinės rinkliavos, kitos lėšos | 8 |
| 3.1.11 | Bendradarbiaujant su įvairia taisymo, atnaujinimo veikla užsiimančiais asmenimis, restauruoti nereikalingus daiktus (pvz. baldus, dviračius), kurie tinkami naudoti pakartotinai ir atiduoti socialiai remtinoms grupėms ar senelių namams. | Vidutinis | ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2023-2027 m. | Vietinės rinkliavos, kitos lėšos | 2 |
| 3.2 uždavinys. Iki 2027 m. padidinti perduotų perdirbti / perdirbtų KA kiekį. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Rekonstruoti kompostavimo aikšteles (Druskininkų ir Prienų sav.), siekiant padidinti perdirbamų atliekų kiekį, mažinti poveikį aplinkai ir gerinti komposto kokybę įsigyjant žaliųjų atliekų smulkintuvą, komposto vartytuvą, sietuvą, teleskopinį ir frontalinius krautuvus. | Aukštas | ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2026 m. | Vietinės rinkliavos, ES fondų ir kitos lėšos | 3.350 |
| 3.2.2 | Skatinti bendruomenines kompostavimo iniciatyvas. | Žemas | ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip* | Taip | Ne | Taip | Taip | Taip | Taip | 2025 m. | Vietinės rinkliavos, kitos lėšos | 2 |
| 3.2.3 | Modernizuoti MKA mechaninio apdorojimo įrenginius, siekiant padidinti atskiriamų antrinių žaliavų ir pakuočių kiekį bei kokybę prieš nukreipiant šias atliekas į perdirbimą. | Aukštas | ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2027 m. | Vietinės rinkliavos, GIO, ES fondų ir kitos lėšos31 | 2.100 |
| 3.2.4 | Įdiegti į biologinio apdorojimo įrenginius sauskelnių biologinio apdorojimo technologinį procesą. | Aukštas | ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2026 m. | Vietinės rinkliavos, ES fondų ir kitos lėšos | 150 |
| 3.2.5 | Atsiradus atitinkamoms GIO, su jomis sudaryti sutartis dėl tekstilės, baldų, sauskelnių atliekų tvarkymo ir perdavimo perdirbimui. | Aukštas | GIO, ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip* | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2026 m. | Vietinės rinkliavos, GIO ir kitos lėšos | 5 |
| 3.2.6 | Įdiegti tekstilės atliekų perdirbimo įrenginius. I etapas – tekstilės išplaušinimo ir terminio formavimo įrenginių pirkimas. | Aukštas | ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip* | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2027 m. | ES fondų, GIO ir kitos lėšos30 | 1.500 |
| 3.2.7 | Modernizuoti Takniškių atliekų tvarkymo technologijų parke esančią atliekų rūšiavimo aikštelę, įrengiant stoginę, bei įsigyjant įrenginius: manipuliatorių, pakrovėją, frontalinį krautuvą, sijotuvą, smulkintuvą. | Aukštas | ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2025 m. | Vietinės rinkliavos, ES fondų ir kitos lėšos | 500 |
| 3.3 uždavinys. Iki 2027 m. sumažinti Alytaus regiono nepavojingų atliekų sąvartyne šalinamų KA kiekį. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Ieškoti investicijų įdiegti cheminio apdorojimo įrenginius skysto kuro gamybai iš netinkamų perdirbti plastiko atliekų (našumas apie 1 t per parą). | Vidutinis | ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip* | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2027 m. | GIO, ES fondų ir kitos lėšos30 | 1.000 |
| 3.3.2 | Po visų technologinių procesų (po kompostavimo, mechaninio ir biologinio apdorojimo, rūšiavimo ir pan.) susidariusius atliekų apdorojimo likučius, kurių energetinė vertė ≥6 kJ/kg paruošti panaudojimui energijos gamybai. | Aukštas | ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2026 m. | Vietinės rinkliavos, GIO, ES fondų ir kitos lėšos | 1.000 |
| 3.3.3 | Įvertinti baldų ardymo atliekų naudojimą kietojo atgautojo biokuro gamybai ir jo tolimesnį naudojimą energijos gamybai biokatilinėse. | Vidutinis | ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip* | Ne | Taip | Ne | Ne | Ne | Ne | 2025 m. | Vietinės rinkliavos ir kitos lėšos | 7 |
| 3.3.4 | Įdiegti netinkamų perdirbimui ir energijos gamybai atliekų (smulkiosios inertinės frakcijos po mechaninio ir biologinio apdorojimo, rūšiavimo ir kitų atliekų tvarkymo veiklų) stabilizavimo įrenginius su atskiru technologiniu procesu užpildymo atliekomis veiklai vykdyti, kuris apimtų biologinį, mechaninį apdorojimą, saugojimo vietos įrengimą ir kitus reikalingus procesus. | Aukštas | ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2027 m. | Vietinės rinkliavos, ES fondų ir kitos lėšos32 | 2.000 |
| 3.3.5 | Ruošti pelenus ir sąšlavas užpildymo atliekomis arba Alytaus regiono nepavojingų atliekų sąvartyno perdengimo veikloms vykdyti. | Vidutinis | ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2026 m. | Vietinės rinkliavos, ES fondų ir kitos lėšos | 300 |
| 3.3.6 | Vykdyti gyventojų apklausas ir identifikuoti problemas, kurios kyla gyventojams rūšiuojant atliekas. | Aukštas | ARATC ir (ar) savivaldybė | - | - | - | - | Taip | - | - |  | Vietinės rinkliavos ir kitos lėšos | 3 |
| 3.4 uždavinys. Iki 2027 m. sumažinti komunalinių atliekų tvarkymo veiklos poveikį aplinkai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Atliekų tvarkymo veiklose naudoti technologinę įrangą ir techniką naudojančią atsinaujinančios energetikos šaltinius. | Aukštas | ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2027 m. | Vietinės rinkliavos, ES fondų ir kitos lėšos | 500 |
| 3.4.2 | Parengti naują Alytaus regiono nepavojingų atliekų sąvartyno tvarkymo techninį projektą, kuriame būtų numatytos naujos aplinkosauginės ir eksploatacinės, aplinkos kokybės gerinimo, dujų surinkimo ir utilizavimo sistemos, teritorijos panaudojimo kitoms veikloms vykdyti ir kt. reikalingos priemonės. | Aukštas | ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2026 m. | Vietinės rinkliavos, ES fondų ir kitos lėšos | 50 |
| 3.4.3 | Taikyti atliekų vežimo efektyvumą didinančias technologijas surenkant KA ir informuojant gyventojus (skaitmenizavimas, išmanūs sprendimai, maršrutų optimizavimas ir pan.) | Aukštas | ARATC ir (ar) savivaldybė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 2027 m. | Vietinės rinkliavos, ES fondų ir kitos lėšos | 200 |
| 1 tikslas. | Skatinti tvarią komunalinių atliekų susidarymo prevenciją |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370 |
| 2 tikslas. | Plėsti komunalinių atliekų tvarkymą susidarymo vietoje bei rūšiuojamąjį surinkimą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.079 |
| 3 tikslas. | Padidinti pakartotinai naudoti paruošiamų, perdirbamų komunalinių atliekų kiekį ir mažinti šalinimą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.870 |
| Lėšų poreikis iš viso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.319 |

* Alytaus m. sav. pritaria priemonių įgyvendinimui, jei jas įgyvendins ARATC ir (ar) GIO nenaudojant vietinės rinkliavos ar savivaldybės biudžeto lėšų

2.2.2	Plano įgyvendinimo vertinimo kriterijai

Plano įgyvendinimo vertinimo kriterijai nustatomi atsižvelgiant į plane nustatytus tikslus bei uždavinius ir yra skirti tarpiniam plano įgyvendinimo progresui vertinti. Plano įgyvendinimo vertinimo kriterijai nustatomi laikantis šių principų:

- turi atitikti nustatytus strateginius prioritetus;

- yra konkretūs ir išmatuojami;

- leidžia pateikti prasmingų įžvalgų apie plano įgyvendinimo eigą;

- yra paremti oficialiais duomenų šaltiniais.

Plano įgyvendinimo metu vertinamas pasirinktų kriterijų tinkamumas ir efektyvumas, siekiant, kad jie atitiktų besikeičiančius atliekų tvarkymo sektoriaus poreikius, peržiūrimi reguliariai (ne rečiau kaip kartą per metus).

52 lentelė. Plano įgyvendinimo vertinimo rodikliai

| Nr. | Vertinimo rodiklis | Matavimo vnt. | Tarpiniai rezultatai |  |  |  |  |  | 2027 m. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 m. |  | 2025 m. |  | 2026 m. |  |  |  |
|  |  |  | I | II | I | II | I | II | I | II |
| 1 tikslas. Skatinti tvarią komunalinių atliekų susidarymo prevenciją |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Vienam gyventojui susidarantis maisto-virtuvės atliekų kiekis | kg / gyv. | ≤ 85 |  | ≤ 83 |  | ≤ 81 |  | ≤ 80 |  |
| 1.2 | Vienam gyventojui susidarantis žaliųjų atliekų kiekis | kg / gyv. | ≤ 97 |  | ≤ 95 |  | ≤ 92 |  | ≤ 90 |  |
| 1.3 | Lietuvoje ir Alytaus regione vienam gyventojui susidarančių PA ir AŽ kiekio pokytis lyginant su praėjusiais metais | kg / gyv. | (A) < (L) |  | (A) < (L) |  | (A) < (L) |  | (A) < (L) |  |
| 1.4 | Vienam gyventojui susidarantis tekstilės atliekų kiekis | kg / gyv. | ≤ 28 |  | ≤ 30 |  | ≤ 32 |  | ≤ 34 |  |
| 1.5 | Vienam gyventojui susidarantis higienos priemonių atliekų (pvz. sauskelnių) atliekų kiekis | kg / gyv. | < 30 |  | < 30 |  | < 30 |  | < 30 |  |
| 1.6 | Vidutinis KA susidarymo pokytis 2022-2027 m. | Proc./ metus | < 1,7 |  | <1,7 |  | < 1,7 |  | < 1,7 |  |
| 1.7 | Bešeimininkių atliekų kiekio pokytis lyginant su 2020-2022 m. vidurkiu | Proc. | < 20 |  | < 30 |  | < 40 |  | < 50 |  |
| 2 tikslas. Plėsti komunalinių atliekų tvarkymą susidarymo vietoje bei rūšiuojamąjį surinkimą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Rūšiuojamuoju būdu surinktų maisto-virtuvės atliekų, žaliųjų atliekų ir susidarančių maisto-virtuvės, žaliųjų atliekų kiekio santykis | Proc. | ≥ 69 |  | ≥ 71 |  | ≥ 73 |  | ≥ 75 |  |
| 2.2 | Rūšiuojamuoju būdu surinktų PA ir AŽ ir susidarančių PA ir AŽ kiekio santykis | Proc. | ≥ 70 |  | ≥ 73 |  | ≥ 75 |  | ≥ 80 |  |
| 2.3 | Rūšiuojamuoju būdu surinktų kitų atliekų ir susidarančių kitų atliekų kiekio santykis | Proc. | ≥ 45 |  | ≥ 55 |  | ≥ 75 |  | ≥ 80 |  |
| 3 tikslas. Padidinti pakartotinai naudoti paruošiamų, perdirbamų komunalinių atliekų kiekį ir mažinti šalinimą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Pakartotinai naudoti perduotų daiktų kiekis | tonos | ≥ 400 |  | ≥ 700 |  | ≥ 1.000 |  | ≥ 1.400 |  |
| 3.2 | Perduotų perdirbti / perdirbtų KA kiekis lyginant su susidarančiu KA kiekiu | ≥ 75 | ≥ 80 |  | ≥ 50 |  | ≥ 55 |  | ≥ 75 |  |
| 3.3 | Pašalintų KA dalis nuo susidarančių KA | < 11 | < 10 |  | < 9 |  | < 8 |  | < 11 |  |
| 3.4 | Komunalinių atliekų tvarkymo veikloje susidarančių CO2 emisijų pokytis | t CO2e | M < M+1 |  | M < M+1 |  | M < M+1 |  | M < M+1 |  |

2.3	Komunalinių atliekų tvarkymo 2023-2027 m. vertinimas

2.3.1	Komunalinių atliekų susidarymo prognozė

Komunalinių atliekų susidarymą veikia įvairūs veiksniai, iš kurių pagrindiniai tiesioginiai:

- Gyventojų skaičius ir jo pokyčiai. Vietovėse, kuriose gyvena daugiau gyventojų, susidaro daugiau atliekų.

- Ekonominis vystymasis ir vartojimo modeliai. Aukštesnis ekonomikos išsivystymo lygis dažnai koreliuoja su padidėjusiu vartojimu ir vartotojiškumu, dėl kurio susidaro daugiau atliekų.

- Atliekų tvarkymo infrastruktūra ir praktika. Atliekų tvarkymo infrastruktūros prieinamumas ir veiksmingumas atlieka lemiamą vaidmenį eliminuojant nelegalų atliekų šalinimą ar kt. tvarkymą bei veikia atliekų susidarymą.

- Teisės aktų ir reguliavimo sistemos. Vyriausybės politika, reglamentai ir teisės aktai, susiję su atliekų tvarkymu, gali reikšmingai paveikti atliekų susidarymo rodiklius.

Prognozuojant Alytaus regiono komunalinių atliekų susidarymo ir tvarkymo pokyčius toliau atsižvelgiama į visus šiuos veiksnius.

Vertinant gyventojų skaičiaus pokytį Alytaus regione remiamasi paskutinių 5 m. gyventojų skaičiaus pokyčio vidutiniais duomenimis, kadangi laikomasi nuostatos, kad jie geriausiai atsipinti aktualias populiacijos tendencijas.

53 lentelė. Alytaus regiono gyventojų skaičiaus pokyčio prognoze

| Teritorija | 2021 | 2023 | 2025 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alytaus m. sav. | 52.727 | 51.856 | 52.027 | 52.198 |
| Alytaus r. sav. | 25.581 | 25.356 | 25.074 | 24.795 |
| Birštono sav. | 4.128 | 4.120 | 4.102 | 4.083 |
| Druskininkų sav. | 20.049 | 20.229 | 20.496 | 20.766 |
| Lazdijų r. sav. | 18.247 | 17.452 | 16.829 | 16.228 |
| Prienų r. sav. | 25.286 | 24.914 | 24.310 | 23.721 |
| Varėnos r. sav. | 21.137 | 20.474 | 19.983 | 19.504 |
| Alytaus regionas iš viso | 167.155 | 164.401 | 162.821 | 161.296 |

Šaltinis: sudaryta autorių

Komunalinių atliekų susidarymo vienam gyventojui prognozė parengta atsižvelgiant į istorinių atliekų susidarymo ir ekonominio vystymosi duomenų priklausomybę. Rengiant prognozę laikomasi nuostatos, kad Lietuvos BVP iki 2025 m. augs pagal Europos Komisijos parengtą ekonominio vystymosi scenarijų, o nuo 2016 iki 2027 m. ekonomikos augimas bus artimas paskutinių 10 m. vidurkiui, t. y. sudarys ~2,2 proc.

54 lentelė. KA susidarymo vienam gyventojui prognozė

| Teritorija | 2021 | 2023 | 2025 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alytaus m. sav. | 432 | 440 | 457 | 472 |
| Alytaus r. sav. | 497 | 507 | 526 | 543 |
| Birštono sav. | 728 | 742 | 770 | 795 |
| Druskininkų sav. | 611 | 623 | 646 | 667 |
| Lazdijų r. sav. | 435 | 444 | 460 | 475 |
| Prienų r. sav. | 494 | 504 | 522 | 539 |
| Varėnos r. sav. | 406 | 414 | 429 | 443 |
| Alytaus regionas iš viso | 477 | 487 | 505 | 521 |

Šaltinis: sudaryta autorių

Įvertinus Alytaus regiono gyventojų skaičiaus bei komunalinių atliekų susidarymo vienam gyventojui pokyčius parengtos komunalinių atliekų susidarymo Alytaus regione prognozės. Konservatyviu vertinimu augant šalies ekonomikai KA susidarymas Alytaus regione 2027 m. turėtų išaugti iki ~84,3 tūkst. t.

55 lentelė. Komunalinių atliekų susidarymo prognozė

| Teritorija | 2021 | 2023 | 2025 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alytaus m. sav. | 22.774 | 22.836 | 23.767 | 24.617 |
| Alytaus r. sav. | 12.724 | 12.859 | 13.191 | 13.466 |
| Birštono sav. | 3.004 | 3.057 | 3.157 | 3.245 |
| Druskininkų sav. | 12.254 | 12.606 | 13.249 | 13.858 |
| Lazdijų r. sav. | 7.943 | 7.745 | 7.748 | 7.713 |
| Prienų r. sav. | 12.488 | 12.545 | 12.698 | 12.791 |
| Varėnos r. sav. | 8.581 | 8.474 | 8.580 | 8.645 |
| Alytaus regionas iš viso | 79.769 | 80.122 | 82.388 | 84.334 |

Šaltinis: sudaryta autorių

Komunalinių atliekų sudėties prognozė 2023-2027 m. parengta atsižvelgiant į keliamus atliekų susidarymo prevencijos tikslus bei planuojamas taikyti priemones. Vertinant komunalinių atliekų susidarymo laikomasi prielaidų, kad ateityje biologiškai skaidžių atliekų kiekis tenkantis vienam gyventojui nežymiai mažės (nuo 218 iki 207 kg /gyv.) dėl lokaliai taikomų prevencijos priemonių, tačiau ekonominiai pokyčiai ir vartojimo augimas toliau lems pakuočių atliekų kiekio augimą (nuo 135 iki 155 kg/ gyv.). Aukštas vartojimo lygis, infrastruktūros plėtra ir atliekų tvarkymo paslaugos prieinamumo sąlygų gerinimas didins ir kitų atliekų (tekstilės, didžiųjų bei kt.) atliekų susidarymą (nuo 124 iki 161 kg /gyv.).

56 lentelė. Susidarančių komunalinių atliekų sudėties prognozė 2023-2027 m.

| Atliekų kategorija | Susidariusios KA, tonos |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2025 | 2027 |
| Regione susidariusios KA | 80.122 | 82.388 | 84.334 |
| Biologiškai skaidžios atliekos | 35.932 | 34.696 | 33.437 |
| Žaliosios atliekos | 16.063 | 15.290 | 14.517 |
| Medienos atliekos | 4.987 | 5.128 | 5.249 |
| Maisto ir virtuvės atliekos | 14.153 | 13.528 | 12.904 |
| Kitos biologiškai skaidžios atliekos | 729 | 750 | 768 |
| Pakuočių atliekos ir antrinės žaliavos | 23.093 | 24.026 | 24.997 |
| Popieriaus ir kartono atliekos | 7.455 | 7.756 | 8.070 |
| Plastikų atliekos | 6.358 | 6.615 | 6.882 |
| Kombinuotų pakuočių atliekos | 665 | 692 | 720 |
| Metalų atliekos | 1.255 | 1.305 | 1.358 |
| Stiklo atliekos | 5.937 | 6.176 | 6.426 |
| Mišrios pakuotės | - | - | - |
| Kitos pakuotės | 1.423 | 1.480 | 1.540 |
| Medinės pakuotės | 2 | 2 | 2 |
| Kitos atliekos | 21.096 | 23.666 | 25.900 |
| Inertinės atliekos | 528 | 372 | 263 |
| Tekstilės atliekos | 4.520 | 5.002 | 5.484 |
| Elektros ir elektroninės įrangos atliekos | 1.003 | 1.125 | 1.231 |
| Baterijų ir akumuliatorių atliekos | 27 | 30 | 33 |
| Pavojingosios atliekos | 42 | 47 | 52 |
| Didelių gabaritų atliekos | 5.813 | 7.033 | 8.510 |
| Kitos atliekos (įskaitant higienos atliekas) | 9.164 | 10.056 | 10.327 |

Šaltinis: ARATC

2.3.2	Komunalinių atliekų prevencija ir pakartotinis naudojimas

Atliekų prevencija arba atliekų mažinimas yra pagrindinė koncepcija siekiant tvaraus vystymosi. Pasaulyje, kovojančiame su aplinkosaugos iššūkiais, atliekų prevencija yra itin svarbi išteklių išsaugojimo, ekosistemų apsaugos ir neigiamo žmogaus veiklos poveikio aplinkai mažinimo strategijos dalis. Skatindama atsakingą vartojimą, efektyvią gamybą ir novatoriškus sprendimus, atliekų prevencija skatina perėjimą prie žiedinės ekonomikos ir atveria kelią ekologiškesnei ateičiai, kadangi:

- padeda išsaugoti gamtos išteklius, tokius kaip mineralai, vanduo ir energija, mažinant žaliavų poreikį ir gavybos bei gamybos procesų poreikį;

- užkertant kelią atliekų išmetimui, ribojamas kenksmingų medžiagų, įskaitant teršalus ir šiltnamio efektą sukeliančias dujas, išmetimas į aplinką, taip sumažinant klimato kaitą, oro taršą ir vandens taršą;

- sumažindama aplinkos blogėjimą ir skatindama socialinį bei ekonominį stabilumą atitinka darnaus vystymosi principus.

Alytaus regione atliekų prevencijos srityje planuojamas kompleksas į visuomenės švietimą, informavimą, atsakingą vartojimą ir pakartotinį naudojimą nukreiptų priemonių, kurios leistų užtikrinti, kad KA susidarymas 2023-2027 m. augtų lėčiau nei 2014-2020 m. Didžiausias dėmesys regione skiriamas maisto-virtuvės, žaliųjų, pakuočių ir antrinių žaliavų, higienos priemonių prevencijai:

- Maisto-virtuvės atliekų prevencijos srityje be gyventojų švietimo ir informavimo taip pat siekiama užtikrinti, kad maistas nebūtų švaistomas: 1) rengiami mokymai švietimo įstaigų valgyklų darbuotojams, 2) bendradarbiaujama ir viešinama informacija apie maisto tiekimo grandinių trumpinimo priemones bei kt.

- Žaliųjų atliekų prevencijos sityje imamasi konkrečių veiksmų, padedančių išvengti žaliųjų atliekų susidarymo, t. y. planuojama: 1) įgyvendinti žolės robotizuoto pjovimo ir mulčiavimo projektus, 2) sėjant vejas, skatinti viešosiose teritorijose, naudoti žemaūgių žolių sėklas.

- Pakuočių ir antrinių žaliavų susidarymo vengimo srityje koncentruojamasi į vienkartinių pakuočių ar kt. medžiagų naudojimo atsisakymą: 1) dalinant daugkartinio naudojimo gaminius, 2) įrengiant geriamojo vandens stoteles gyventojų traukos centruose bei 3) skatinama atsisakyti popierinių dokumentų, viešąsias paslaugas teikiančiose organizacijose, jas keičiant skaitmeninėmis priemonėmis.

- Higienos priemonių atliekų susidarymo vengimo srityje planuojama rengti aplinkai draugiškų vaikų priežiūros, slaugos ir asmeninės higienos priemonių ženklinimo, įsigijimo, naudojimo ir rūšiavimo edukacijas bei tam tikrose savivaldybėse naujagimiams dovanoti daugkartinių sauskelnių komplektus.

Atliekų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose bei strateginiuose dokumentuose produktų ar jų sudedamųjų dalių paruošimas naudoti pakartotinai yra išskirtas kaip atskiras atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetas, todėl Alytaus regione numatoma vystyti paruošimo naudoti pakartotinai / pakartotinio naudojimo tinklų infrastruktūrą:

- atnaujinti rūšiavimo centruose esančius daiktų mainų punktus (pvz., apšiltinti, įrengti matavimosi kabinas, veidrodžius, užtikrinti nuolatinę tvarką ir švarą ir pan.);

- įdiegti mobilaus konteinerio paslaugą, kuri sudarytų sąlygas daugiabučių namų gyventojams nemokamai atiduoti pakartotiniam naudojimui tinkamus daiktus;

- sukurti ir įgyvendinti tinkamų naudojimui statybinių medžiagų ir priemonių, dalinimosi programą bei įgyvendinti ją bent viename daiktų mainų punkte.

Visos šios priemonės leis labiau integruoti pakartotinio naudojimo filosofiją ir praktiką į nusistovėjusį gyvenimo ritmą, t .y. sudarys geresnes ir patogesnes infrastruktūros prieinamumo sąlygas regiono gyventojams. Planuojama, kad įgyvendinus visas suplanuotas pakartotinio naudojimo priemones Alytaus regione iki 2027 m. pakartotinai panaudotų daiktų apimtys išaugs ne mažiau kaip 5 kartus, t. y. 2027 m. sudarys ~1.400 t.

2.3.3	Biologinių atliekų tvarkymas

ŽALIOSIOS ATLIEKOS

Alytaus regione iki 2027 m. siekiama padidinti namų ūkiuose sukompostuotų bei rūšiuojamuoju būdu surinktų žaliųjų atliekų dalį lyginant su susidarymu. Planuojama toliau skatinti atliekų turėtojus kompostuoti biologines atliekas namų ūkio sąlygomis aprūpinant juos

Plano įgyvendinimo laikotarpiu planuojama (esant poreikiui) kompostavimo dėžėmis/konteineriais aprūpinti dar ~10.000 Alytaus regiono sodų sklypų savininkų ir ~5.000 vnt. individualių valdų.

Druskininkų ir Prienų r. sav. iki 2026 m. planuojama išplėsti žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių pajėgumus taip padidinant perdirbamų atliekų kiekį (Druskininkų aikštelės iki 4.000 t.; Prienų r. aikštelės iki 2.000 t.). Aikštelėse kompostavimo procesas bus efektyvinamas, poveikis aplinkai mažinamas ir komposto kokybė gerinama įsigyjant žaliųjų atliekų smulkintuvą, komposto vartytuvą, sietuvą, teleskopinį ir frontalinius krautuvus. Siekiant rasti papildomų namudinio kompostavimo realizacijos būdų taip pat planuojama bendradarbiauti su aukštojo mokslo ir švietimo įstaigomis.

MAISTO-VIRTUVĖS ATLIEKOS

Valstybiniame atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 metų plane numatyta užduotis – iki 2024 m. aprūpinti namų ūkius biologinių atliekų surinkimo priemonėmis urbanizuotose vietovėse, kuriose daugiau nei 2.000 gyventojų, arba užtikrinti kompostavimą šių atliekų susidarymo vietose, taip pat užtikrinti, plėtoti ir skatinti kompostavimo bendruomenių daržuose sistemą.

Alytaus regione prisiimami ambicingesni tikslai, todėl planuojama iki 2025 m. išplėsti maisto-virtuvės atliekų surinkimo apimtis, jas renkant iš gyvenviečių, turinčių mažiau nei 2.000 namų ūkių (jei tai bus ekonomiškai efektyvu) bei aprūpinti konteineriais ir kibirėliais visus juridinius asmenis teritorijose, kur vykdomas MA surinkimas. Laikomasi nuostatos, kad kaimiškose bei labiau nutolusiose mažos gyventojų koncentracijos teritorijose, kuriose MA surinkimas iš individualių valdų yra ekonomiškai neefektyvus, MA turėtų būti kompostuojamos.

2.3.4	Pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų tvarkymo ateityje vertinimas

Vadovaujantis atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetų eiliškumu, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas komunalinių atliekų perdirbimui ir antrinių žaliavų gamybai, prieš tai atskyrus netinkamas perdirbti atliekas. Atsižvelgiant į tai ir toliau būtina atskirti kuo daugiau PA ir AŽ rūšiuojamuoju surinkimo būdu, kadangi tokios žaliavos yra geresnės kokybės ir tinkamesnės perdirbimui nei išskirtos iš MKA srauto mechaninio rūšiavimo įrenginiuose, tol kol į MKA patenka reikšminga dalis maisto-virtuvės atliekų.

Siekiant šio tikslo rūšiavimo konteineriais Alytaus regione planuojama aprūpinti visus atliekų turėtojus, įskaitant juridinius asmenis, ypatingą dėmesį skiriant apgyvendinimo ir turizmo paslaugų sektoriui. Siekiant geresnės rūšiavimo kokybės ir toliau planuojama įgyvendinti PA ir AŽ konteinerių rūšiavimo monitoringo ir kontrolės programas, organizuoti įvarius mokymus bei dalintis gerąja praktika.

Plano įgyvendinimo laikotarpiu taip pat planuojama modernizuoti mechaninio rūšiavimo įrenginius, taip padidinant atskiriamų antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų kiekį bei kokybę prieš nukreipiant šias atliekas į perdirbimą.

Įgyvendinus maisto-virtuvės, žaliųjų atliekų pirminio rūšiavimo priemones ir sugebėjus reikšmingai sumažinti šių atliekų dalį MKA toliau planuojama plastiko, metalų, įskaitant pakuotes, atliekas rinkti kartu su MKA. Toks šių atliekų surinkimo būdas niekaip neigiamai nepaveiktų antrinių žaliavų kokybės bet leistų reikšmingai sumažinti su atliekų surinkimu ir transportavimu susijusį neigiamą poveikį aplinkai bei efektyviai išnaudoti modernizuotus mechaninio rūšiavimo įrenginius.

2.3.5	Kitų atliekų tvarkymo ateityje vertinimas

Remiantis Valstybiniu atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 metų planu, savivaldybėms numatytos šios rūšiuojamojo surinkimo plėtros užduotys:

- sudaryti galimybę surinkti buityje susidarančias išrūšiuotas statybines atliekas;

- atskirai surinkti baldų, elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ir akumuliatorių atliekas. Savivaldybės privalo užtikrinti, kad jų organizuojamos komunalinių atliekų tvarkymo sistemos neatsisakytų priimti baterijų ir akumuliatorių atliekų iš gyventojų arba suteikti galimybę atliekų tvarkytojams aprūpinti gyventojus šiomis priemonėmis;

- iki 2025 m. aprūpinti gyventojus surinkimo priemonėmis buityje susidarančioms tekstilės atliekoms surinkti arba suteikti galimybę atliekų tvarkytojams aprūpinti gyventojus šiomis priemonėmis;

- iki 2026 m. užtikrinti galimybę atiduoti atskirai surinktas buityje susidarančias pavojingąsias atliekas;

- pastatyti specialius konteinerius tekstilės, pavojingosioms, statybinėms atliekoms surinkti arba užtikrinti gyventojams kitas priemones ir būdus buityje susidarančioms tekstilės, pavojingosioms ir statybinėms atliekoms atskirai surinkti (apvažiuojamasis surinkimas ne rečiau kaip 4 kartus per metus, individuali atliekų išvežimo paslauga pagal gyventojo užsakymą, specialūs maišai ar kitos priemonės).

Siekiant VAPTP nurodytų užduočių įgyvendinimo, atskiras išvardintų atliekų surinkimas numatomas vykdyti per DGASA (bendradarbiaujant su gamintojais ir importuotojais, organizuojančiais elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą bei apmokestinamųjų gaminių tvarkymą). Gyventojams, taip pat bus siūlomi kiti atskiro surinkimo būdai – surinkimas apvažiavimo būdu bei kitomis priemonėmis (papildančios sistemos, esant poreikiui – baterijų dėžučių įrengimas daugiabučiuose namuose ir kt.).

Planuojama, kad buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos atliekų bei naudotų padangų tvarkymo veikla ir toliau bus organizuojama bendradarbiaujant su licencijuotomis elektros ir elektroninės įrangos bei padangų gamintojų ir importuotojų organizacijomis, kurios ir toliau vykdys įsipareigojimus, numatytus teisės aktų nustatyta tvarka.

RŪŠIAVIMO CENTRŲ TINKLO PLĖTRA

Įgyvendinant Valstybiniame atliekų tvarkymo 2021-2027 metų plane numatytą užduotį iki 2027 m. išplėsti DGASA tinklą ne didesniu kaip 15 km atstumu nuo gyvenamųjų teritorijų, o miestuose – vieną DGASA 10 km atstumu tarp tokių aikštelių arba aprūpinančią bent 40 000 gyventojų, iki 2026 m., planuojama įrengti 3 naujus rūšiavimo centrus Marcinkonyse, Krosnoje ir Stakliškėse.

Rūšiavimo centruose šiuo metu surenkama didelė dalis inertinių ir statybos atliekų, tačiau dėl infrastruktūros trūkumo nepakankamai išnaudojamas pakartotinio naudojimo, perdirbimo potencialas. Atsižvelgiant į tai plano įgyvendinimo laikotarpiu planuojama modernizuoti Takniškių atliekų tvarkymo technologiniame parke esančią atliekų rūšiavimo aikštelę, įrengiant stoginę, įsigyjant įrenginius: manipuliatorių, pakrovėją bei kt.

PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ SURINKIMAS IR TVARKYMAS

Planuojama, kad pavojingųjų atliekų surinkimas bus vykdomas rūšiavimo centruose ir apvažiavimo būdu bei pagal individualius užsakymus, o siekiant sumažinti šių atliekų susidarymą bus rengiamos atsakingo apsipirkimo, atnaujinimo ir priežiūros, rūšiavimo edukacijos švietimo ir kitose įstaigose.

Sudarant su gamintojais ir importuotojais ar jų įsteigtomis organizacijomis sutartis dėl KA tvarkymo sistemą papildančių atliekų tvarkymo sistemų, bus siekiama, kad pavojingųjų atliekų srautai, kuriuos techniškai ir organizaciniu požiūriu galima surinkti, būtų surenkami tiesiogiai iš atliekų turėtojų, įrengiant specialius konteinerius įmonių, įstaigų ar organizacijų patalpose

TEKSTILĖS ATLIEKŲ SURINKIMAS

Vertinama, kad įgyvendinus atliekų prevencijos ir tvarkymo plane numatytas priemones, 2027 m. vienam gyventojui susidarantis tekstilės atliekų kiekis nebus aukštesnis nei 34 kg/gyv. Tekstilės atliekų atskiras surinkimas toliau numatomas per plečiamas rūšiavimo centrų (3 vnt.) ir konteinerinę sistemas (~29 vnt.).

Pakartotinam naudojimui tinkamų tekstilės atliekų dalis šiuo metu sudaro tik apie 10 proc. visos surinktos tekstilės, kadangi nei Lietuvos mastu, nei kaimyninėse šalyse nėra perdirbimo pajėgumų. Atsižvelgiant į tai iki 2027 m. planuojama įdiegti tekstilės atliekų perdirbimo įrenginius (I etapas – tekstilės išplaušinimo ir terminio formavimo įrenginiai).

2.3.6	Po pirminio rūšiavimo likusių komunalinių atliekų tvarkymas

Mišrios komunalinės atliekos kelia didelių iššūkių atliekų tvarkymo sistemoms tiek Lietuvoje, tiek ES. Šie iššūkiai yra susiję su MKA sudėtimi bei tvariomis atliekų tvarkymo praktikos galimybėmis, t. y. mišrios komunalinės atliekos apima daugybę medžiagų, įskaitant organines atliekas, plastiką, popierių, stiklą, metalus ir kt., todėl dėl įvairios sudėties jas sunku rūšiuoti ir tvarkyti.

Alytaus regione MKA kiekvienais metais mažėja. 2021 m. MKA sudarė ~39 proc. visų susidariusių komunalinių atliekų. MKA sudėtyje esančios maisto-virtuvės (34%), popieriaus ir kartono (7%), plastiko (8%), stiklo (4%), tekstilės (9%) ir kitos atliekos (28%) sudarė 90 proc. visų susidariusių MKA. Tikėtina, kad ateityje toliau vystant maisto-virtuvės atliekų, pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų, tekstilės atliekų pirminio rūšiavimo ir paruošimo perdirbti infrastruktūrą didžiausią iššūkį kels į MKA patenkančios kitos atliekos, kurių sudėtyje dominuoja higienos atliekos, pelenai, smulki inertinė frakcija ir biologinių atliekų likučiai. Siekiant spręsti klausimus, susijusius su šių po rūšiavimo likusių atliekų tvarkymu, iki 2027 m. regione planuojama:

- Įdiegti biologinio apdorojimo įrenginiuose sauskelnių biologinio apdorojimo technologinį procesą.

- Įrengti perdirbimui ir energijos gamybai netinkamų atliekų (smulkiosios inertinės frakcijos po mechaninio ir biologinio apdorojimo, rūšiavimo ir kitų atliekų tvarkymo veiklų) stabilizavimo įrenginius su atskiru technologiniu procesu užpildymo atliekomis veiklai vykdyti, kuris apimtų biologinį, mechaninį apdorojimą, saugojimo vietos įrengimą ir kitus reikalingus procesus.

- Ruošti pelenus ir sąšlavas užpildymo atliekomis arba Alytaus regiono nepavojingų atliekų sąvartyno perdengimo veikloms vykdyti.

Po pirminio ir antrinio rūšiavimo likusios energetinę vertę turinčios atliekos planuojama toliau naudoti atliekų deginimo įrenginiuose ir tik likusias, nepanaudojamas atliekas šalinti.

2.3.7	Komunalinių atliekų šalinimas

Susidariusios netinkamos perdirbti ir panaudoti atliekos ir toliau bus šalinamos nepavojingų atliekų sąvartyne, tačiau jų apimtis kiekvienais metais mažės. Siekiant dar labiau sumažinti atliekų šalinimo įrenginių ir procesų poveikį aplinkai ketinama parengti naują Alytaus regiono nepavojingų atliekų sąvartyno tvarkymo techninį projektą, kuriame būtų numatytos naujos aplinkosauginės ir eksploatacinės, aplinkos kokybės gerinimo, dujų surinkimo ir utilizavimo sistemos, teritorijos panaudojimo kitoms veikloms vykdyti ir kt. reikalingos priemonės.

2.3.8	Komunalinių atliekų tvarkymo prognozė

Siekiant įgyvendinti valstybiniame atliekų tvarkymo plane nustatytus pirminio komunalinių atliekų rūšiuojamuojo surinkimo uždavinius iki 2027 m. ypatinga pažanga turės būti padaryta maisto-virtuvės namudinio kompostavimo, surinkimo bei tekstilės ir kitų atliekų (didelių gabaritų, higienos ir kt.) surinkimo srityje. Įgyvendinant numatytas užduotis atskirai surenkamų ir sukompostuotų atliekų kiekis turėtų išaugti nuo 47,6 iki 66,9 tūkst. t., t. y. beveik 20 tūkst. t.

57 lentelė. Komunalinių atliekų atskiro surinkimo prognozė 2023-2027 m.

| Atliekų kategorija | Susidariusios KA, tonos |  |  |  | Surinkta, sukompostuota KA dalis lyginant su susidarymu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2023 | 2025 | 2027 |  |  |
| Atskirai surenkamų, sukompostuotų KA dalis lyginant su susidarymu | 60% | 65% | 72% | 80% |  |  |
|  |  |  |  |  | 2027 m. | 2021 m. |
| Regione atskirai surinktos KA | 47.613 | 51.476 | 59.204 | 66.934 | 80% | 60% |
| Biologiškai skaidžios atliekos | 24.414 | 25.505 | 27.686 | 29.868 | 89% | 67% |
| Žaliosios atliekos | 15.526 | 15.179 | 14.485 | 13.791 | 95% | 94% |
| Medienos atliekos | 4.530 | 4.621 | 4.804 | 4.986 | 95% | 91% |
| Maisto ir virtuvės atliekos | 3.795 | 5.100 | 7.712 | 10.323 | 80% | 26% |
| Kitos biologiškai skaidžios atliekos | 564 | 604 | 686 | 768 | 100% | 100% |
| Pakuočių atliekos ir antrinės žaliavos | 15.674 | 16.561 | 18.336 | 20.114 | 80% | 69% |
| Popieriaus ir kartono atliekos | 5.200 | 5.483 | 6.050 | 6.617 | 82% | 71% |
| Plastikų atliekos | 3.709 | 4.000 | 4.581 | 5.161 | 75% | 60% |
| Kombinuotų pakuočių atliekos | 293 | 310 | 342 | 374 | 52% | 45% |
| Metalų atliekos | 653 | 688 | 758 | 828 | 61% | 53% |
| Stiklo atliekos | 4.422 | 4.656 | 5.123 | 5.591 | 87% | 76% |
| Mišrios pakuotės | - | - | - | - | 0% | 0% |
| Kitos pakuotės | 1.395 | 1.423 | 1.480 | 1.540 | 100% | 100% |
| Medinės pakuotės | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% |
| Kitos atliekos | 7.525 | 9.411 | 13.181 | 16.952 | 66% | 36% |
| Tekstilės atliekos | 1.249 | 1.876 | 3.132 | 4.387 | 80% | 29% |
| Elektros ir elektroninės įrangos atliekos | 949 | 997 | 1.093 | 1.188 | 97% | 97% |
| Baterijų ir akumuliatorių atliekos | 7 | 12 | 20 | 29 | 90% | 28% |
| Pavojingosios atliekos | 36 | 38 | 41 | 45 | 87% | 87% |
| Didelių gabaritų atliekos | 5.284 | 5.813 | 7,033 | 8.510 | 100% | 100% |
| Higienos atliekos | - | - | 1.862 | 2.792 | ~57% | 0% |
| Kitos atliekos | - | - | - | - | 0% | 0% |

Šaltinis: ARATC

Net ir įgyvendinus valstybiniame plane 2027 m. nustatytus atskiro surinkimo užduotis pirminio rūšiavimo metu surinktų ir perdirbamų, pakartotiniam naudojimui paruoštų atliekų kiekis regione sudarys ~52 proc. visų susidariusių atliekų, t. y. nepasieks valstybiniu mastu 2025 m. iškeltos 55 proc. ribos vien pirminio rūšiavimo dėka.

19 paveikslas. Rūšiavimo būdu surinktų ir pakartotiniam naudojimui paruoštų, perdirbtų atliekų kiekis

Šaltinis: sudaryta autorių

Nuo 2027 m. iš MKA atskirtos biologiškai skaidžios atliekos, mineralinės medžiagos nebebus laikomos perdirbamomis, o jų panaudojimas sąvartyno eksploatacijoje bus prilyginamas šalinimui, todėl valstybiniame plane nustatyti komunalinių atliekų perdirbimo ir paruošimo pakartotiniam naudojimui bei komunalinių atliekų šalinimo uždaviniai gali būti pasiekti tik nuosekliai įgyvendinant MBA įrenginių modernizavimo projektus, kurie leis apdoroti higienos atliekas, išgauti santykinai didesnį PA ir AŽ kiekį iš MKA, bei užpildymo operacijoms paruošti energetinės vertės neturinčias atliekas.

20 paveikslas. Pakartotiniam naudojimui paruoštų, perdirbtų atliekų kiekis

65 %

64 %

65 %

63 %

55 %

Šaltinis: sudaryta autorių

Pasiekus nustatytus pirminio rūšiavimo, perdirbimo ir paruošimo pakartotiniam naudojimui uždavinius sąvartyne šalintinų atliekų kiekis 2027 m. galėtų sumažėti iki 6 proc. visų susidarančių KA, priklausomai nuo atliekų panaudojimo deginimo įrenginiuose apimties.

21 paveikslas. Sąvartyne šalinamų atliekų kiekis

Šaltinis: sudaryta autorių

2.3.9	Poveikio vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiui vertinimas

Alytaus regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 m. plane numatytos priemonės turės teigiamą poveikį atliekų turėtojų išlaidoms už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą. Planuojama, kad augančios pirminio rūšiavimo apimtys mažins namų ūkių išlaidas. Atitinkama rūšiavimo apimčių ir namų ūkių išlaidų priklausomybė pastebima atliekų tvarkymo regionų masteliu.

22 paveikslas. Vidutinių namų ūkių išlaidų ir pirminio rūšiavimo apimčių santykis

Šaltinis: LRATCA

Augant pirminio rūšiavimo apimtims mažės mišrių komunalinių atliekų kiekis, todėl atitinkamai mažės atliekų tvarkymo (pvz. panaudojimo deginimo įrenginiuose, taršos mokesčio ir kt.) sąnaudos, o didžiąją dalį pirminio rūšiavimo metu surinktų atliekų tvarkymo privalės finansuoti gamintojų ir importuotojų organizacijos. 2027 m. pakankama apimtimi atskyrus maisto-virtuvės atliekas ir pradėjus rinkti plastiko atliekas kartu su MKA, mišriame sraute šiuo metu esančių pakuočių atliekų tvarkymo išlaidas privalės padengti gamintojai ir importuotojai, todėl MKA tvarkymo išlaidos mažės. Ilgainiui gamintojų atsakomybė bus pradėta taikyti ir tekstilės, baldų atliekoms, todėl jų tvarkymas bus finansuojamas gamintojų ir importuotojų organizacijų lėšomis.

Namų ūkių išlaidas neigiamai reikšmingiausiai veiks augantys ir nauji mokesčiai (pvz. taršos mokestis už sąvartyne šalinamas atliekas, taršos mokestis už deginimo įrenginiuose panaudojamas atliekas), investicijos į infrastruktūrą bei naujos infrastruktūros eksploatacija. Planuojamos šios didžiausią reikšmę turinčios investicijos:

- Rūšiavimo centrų Marcinkonyse, Krosnoje, Stakliškėse įrengimas (1,2 mln. Eur);

- Kompostavimo aikštelių Druskininkuose ir Prienuose rekonstravimas bei papildomos technikos įsigijimas (3,35 mln. Eur);

- Mechaninio rūšiavimo įrenginių modernizavimas (1,7 mln. Eur);

- Tekstilės atliekų perdirbimo įrenginių diegimas (1,5 mln. Eur);

- Takniškių atliekų tvarkymo technologijų parke esančios atliekų rūšiavimo aikštelės modernizavimas (0,5 mln, Eur);

- Netinkamų perdirbimui ir energijos gamybai atliekų stabilizavimo įrenginių įdiegimas (2 mln. Eur).

Vertinama, kad atitinkama infrastruktūra padidins komunalinių atliekų tvarkymo išlaidas ~0,85 mln. Eur per metus. Sutaupymai, susiję su nustatytų uždavinių įgyvendinimu, taršos mokesčių, įrenginių eksploatacijos, atliekų surinkimo sąnaudų bei kt. sutaupymais galėtų siekti ~0,9-1,0 mln. Eur. Atsižvelgiant į tai galima teigti, kad namų ūkių išlaidų sutaupymai būtų neženklūs, o paslaugų įkainiai nepakitę. Kitą vertus labai tikėtina, kad alternatyviu infrastruktūros nevystymo atveju namų ūkių išlaidos ateityje augtų.

58 lentelė. Vidutinės namų ūkių vietinės rinkliavos išlaidos Alytaus regione

| Savivaldybė | Vidutinės VR išlaidos, Eur/namų ūkis, 2021 m. | Vidutinės VR išlaidos, Eur/namų ūkis, 2027 m. |
| --- | --- | --- |
| Alytaus m. | 49,72 | 48,73 |
| Alytaus r. | 42,90 | 42,04 |
| Birštono | 46,14 | 45,22 |
| Druskininkų | 41,12 | 40,3 |
| Lazdijų r. | 41,55 | 40,72 |
| Prienų r. | 58,16 | 57,00 |
| Varėnos r. | 46,31 | 45,38 |

Šaltinis: ARATC

Komunalinių atliekų tvarkymo paslauga iki 2023 m. buvo vienintelė viešoji paslauga, kurios kaina nereguliuojama. Siekiant sukurti efektyvesnę KA tvarkymo paslaugų apmokestinimo sistemą, 2021 m. gruodžio 23 d. priimti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimai (įsigaliojo 2023 m. sausio 1 d.) dėl reguliuojamos komunalinių atliekų tvarkymo kainodaros įvedimo, suteikiant papildomas funkcijas nepriklausomai reguliavimo institucijai – Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (VERT).

Nuo 2023 m., įsigaliojus naujam reguliavimui, VERT pagal patvirtintą Komunalinių atliekų tvarkymo regioninės kainos nustatymo metodiką nustatys regionines komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kainas ir prižiūrės, kaip jos taikomos. Regioninė kaina bus nustatoma 3 metų laikotarpiui, kurią sudarys ARATC reguliuojama kaina, pagrįsta būtinosiomis sąnaudomis. Į regioninę kainą nebus įskaičiuojama:

- komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo sąnaudos;

- komunalinių atliekų tvarkymo lėšų administravimo sąnaudos;

- komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo sąnaudos.

Visos planuojamos vykdyti, vykdomos ar įvykdytos investicijos, susijusios su reguliuojama veikla, privalės būti pagrįstos ir suderintos su VERT. Taip pat, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo pakeitime numatyta, kad ARATC privalės sumokėti VERT 0,95 proc. praėjusių kalendorinių metų reguliuojamos veiklos pajamų.

Alytaus regiono savivaldybių tarybos, atsižvelgiant į VERT nustatytą regioninę kainą, taip pat, vadovaujantis 2013 m. liepos 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 711 dėl vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo bei savivaldybių vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo teisės aktais (žr. lentelę Nr. 39), pridėdamos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo administravimo, komunalinių atliekų tvarkymo lėšų administravimo sąnaudas ir komunalinių atliekų surinkimo iš atliekų turėtojų ir vežimo paslaugų kainą, privalės pagal naują tvarką nustatyti rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžius.

Nustatant vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą ypatingai svarbu išlaikyti LR atliekų tvarkymo įstatyme nustatytus proporcingumo, nediskriminavimo bei solidarumo principus. Pastarasis principas reiškia, kad palankesnes sąlygas dėl ekonominių, gyvenamosios vietos, atstumo iki atliekų tvarkymo įrenginių ar kitų priežasčių turintys komunalinių atliekų turėtojai prisideda prie komunalinių atliekų tvarkymo finansavimo. Solidarumo principo įgyvendinimas yra svarbus, nes:

- Solidarumas atliekų tvarkymo srityje skatina socialinę sanglaudą, skatindamas kolektyvinę atsakomybę ir įvairių suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimą vykdant atliekų mažinimo pastangas, perdirbimo programas ir bendruomenines iniciatyvas. Solidarumas didina bendruomenės įsitraukimą, dalyvavimą ir sąmoningumą, todėl stiprėja bendros atsakomybės ir bendrų tikslų jausmas.

- Padeda siekiant ilgalaikio tvarumo atliekų tvarkymo praktikoje. Principu pripažįstama, kad atliekų tvarkymas yra ne tik individualus ar vietos klausimas, bet ir bendra atsakomybė, kuri peržengia geografines ribas. Skatindamas bendradarbiavimą, dalijimąsi žiniomis ir bendrų sprendimų priėmimą, solidarumas padeda sukurti veiksmingesnes ir tvaresnes atliekų tvarkymo sistemas, kurios gali spręsti didėjančio atliekų susidarymo ir besikeičiančių aplinkosaugos iššūkių problemas.

Bendrai solidarumo principas pripažįsta su atliekomis susijusių iššūkių tarpusavio ryšį ir pabrėžia kolektyvinių veiksmų, sąžiningumo ir tvarumo svarbą. Tai leidžia plėtoti visa apimančią ir atsakingą atliekų tvarkymo praktiką, kuri tausoja aplinką, skatina socialinį teisingumą ir tausoja išteklius ateities kartoms.

- 1 Priedas

Atliekų tvarkymo sutartys

| Organizacija | Sutarties dalykas | Sutarties data | Sutarties Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
| UAB Žalvaris | Pavojingų atliekų surinkimo iš Alytaus regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių, jų vežimo ir sutvarkymo paslaugos | 2021-09-20 | Nr. 558 |
| UAB Ecoservice projektai | Pirkimo-pardavimo sutartis | 2020-03-27 | Nr. 81 |
|  | Pirkimo-pardavimo sutartis | 2019-09-13 | Nr. T.19-61 / Nr. 118 |
|  | Alytaus regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse esančių medžio šakų smulkinimo ir susmulkintų šakų transportavimo paslaugos | 2021-05-03 | Nr. 241 |
| UAB Stikloporas | Pirkimo-pardavimo sutartis | 2020-03-02 | Nr. 71 |
| UAB Ekobazė | Atliekų tvarkymo sutartis | 2020-11-09 | Nr. e/2020-11-05/Alytaus RATC Nr. 494 |
|  | Padangų atliekų tvarkymo sutartis | 2021-10-12 | Nr. 601 |
| UAB Grasta | Alytaus regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse esančių medžio šakų smulkinimo ir susmulkintų šakų transportavimo paslaugos | 2021-03-19 | Nr. 121 |
| UAB Antrinio perdirbimo grupė | Padangų atliekų tvarkymo paslaugų sutartis | 2020-09-02 | Nr. 336 |
| UAB Ecovox | Sutartis dėl naudojimui skirtų atliekų vežimo | 2021-03-26 | Nr. 134 |
|  | Medienos skiedros pirkimo/pardavimo sutartis | 2021-12-29 | Nr. 703 |
| UAB Terra Recycling | Metalo laužo (juodųjų ir spalvotų metalų) pirkimo pardavimo sutartis | 2016-11-03 | - |

Plano rengimo laikotarpiu galiojančio LR atliekų tvarkymo įstatymo nuostatos nenubrėžia aiškių funkcijų pasiskirstymo ribų tarp savivaldybių ir komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus.

Įgyvendinant teisės aktų nustatyta tvarka pavestas komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo funkcijas UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras regiono savivaldybėse vykdo tekstilės atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugas.

Regione veikia platus rūšiavimo centrų tinklas, kur iš gyventojų nemokamai priimamos EEĮ ir BPA. Šių atliekų kiekis MKA yra nedidelis, todėl laikomasi prielaidos, jog gyventojai jas tinkamai išrūšiuoja, todėl atskiras jų surinkimas apvažiavimo būdu būtų neefektyvus. EEĮ atveju taip pat veikia ir papildančios sistemos.

Teisės aktų nustatyta tvarka pavestos įgyvendinti funkcijos.

dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. 5TS-60 „dėl pavedimo vykdyti atliekų tvarkymo funkcijas ir užduotis“ pakeitimo 2021 m. vasario 12 d. Nr. 5TS-665

2022 m. spalio 5 d. Aplinkos apsaugos agentūra panaikino VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją, todėl lentelėje pateikiama informacija apie sutartis su pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijas turinčiomis gamintojų importuotojų organizacijomis.

Komunalinių atliekų apibrėžimas nustatytas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2018/851

Lietuvos regionuose taikomi skirtingi KA apskaitos principai gali iškraipyti statistiką ir neatspindėti realios situacijos.

Pradėjus atskirai rinkti MA, prie MA kategorijos pradėtos priskirti biologiškai skaidžios atliekos, kurios ankstesniu laikotarpiu buvo priskiriamos kitoms atliekoms, pavyzdžiui, popieriniai rankšluosčiai, įvairios smulkios biologinės atliekos - lupenos, žievelės ir pan.

Atliekant mišrių komunalinių atliekų sudėties tyrimus detali šių atliekų sudėtis nėra vertinama, tačiau šioms atliekoms priskiriami pelenai, sąšlavos, smėlis, higienos priemonės ir įvairios sunkiai identifikuojamos smulkios priemaišos.

Laikomasi prielaidos, kad pradėjus atskirai rinkti maisto atliekas, gyventojai tinkamas kompostuoti maisto atliekas (lupenas, žieves, daržo perteklių) pradėjo mesti į MA konteinerius, o ne kompostuoti namie.

2021 metais buvo vykdyti 4 degių atliekų morfologijos tyrimai, siekiant nustatyti jose esančių pakuočių kiekį. Šie tyrimai parodė, kad į degiose atliekose yra 25-38 proc. pakuočių atliekų ir didžiąją dalį sudaro plastikinės pakuotės apie 16-23 proc. Likusią dalį daugiausiai sudaro sausi tekstilės gaminiai ir kitos lengvos degios atliekos.

Likusi KA dalis pristatoma tiesiogiai į sąvartyno teritorija, t. y. nepatenka nei į MKA, nei yra surenkama pirminio rūšiavimo būdu.

Informacija skirtinguose šaltiniuose skiriasi.

iki 2018 m. pabaigos, kol nebuvo pradėtas atskiras MA surinkimas, iš Alytaus regiono gyventojų, biologinio apdorojimo įrenginiuose buvo tvarkomos ne Alytaus regione susidariusios MA, kurios pagal gyventojų skaičių priskirtos Alytaus regiono savivaldybėms. Nuo 2019 m. tvarkomos tik Alytaus regione susidariusios ir surinktos MA.

Duomenys apie regiono savivaldybėse susidariusias komunalines bešeimininkes atliekas prieinami nuo 2018 m.

Sunkiai privažiuojamose ar labiau nutolusiose kaimiškose teritorijose kelios individualios valdos naudojasi vienu didesnės talpos pakuočių atliekų surinkimo konteineriu.

Ankstesniu laikotarpiu planuota, kad kompostavimo priemonės bus išdalintos nemažiau kaip 75 proc. miestų individualių valdų.

Maksimalūs įrenginių technologiniai pajėgumai nustatyti remiantis prielaidomis, kad įrenginiai dirba 2 pamainomis 365 d. per metus.

Didžioji dalis mechaninio apdorojimo metu iš MKA išskiriamų PA ir AŽ yra metalai.

Gamintojus ir importuotojus atstovaujančios organizacijos nefinansuoja iš MKA atskirtų PA ir AŽ tvarkymo.

Sąlyga taip pat galioja, kai keli juridiniai asmenys naudojasi vienu konteineriu.

ES lygiu atliekų tvarkymo sektoriui nustatyti tikslai ir uždaviniai, URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/waste/targets

Rodiklio reikšmė nustatoma ir palyginama kiekvienais metais. Rodiklio santrumpos: L – PA ir AŽ kiekio susidarančio vienam gyv. pokytis (proc.) Lietuvoje, A – PA ir AŽ kiekio susidarančio vienam gyv. pokytis (proc.) Alytaus regionas.

Nustatoma pagal ARATC parengtą metodiką.

Priemonė tinkama finansuoti regioninės pažangos priemonės NR. 02-001-06-10-01(RE) „Skatinti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą“ lėšomis

Priemonė tinkama finansuoti pažangos priemonės NR. 02-001-06-10-02 „Skatinti atliekų perdirbimą ir antrinių žaliavų panaudojimą“ lėšomis

Priemonė tinkama finansuoti regioninės pažangos priemonės NR. 02-001-06-10-01(RE) „Skatinti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą“ lėšomis

Priemonė tinkama finansuoti regioninės pažangos priemonės NR. 02-001-06-10-01(RE) „Skatinti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą“ lėšomis

Priemonė tinkama finansuoti pažangos priemonės NR. 02-001-06-10-02 „Skatinti atliekų perdirbimą ir antrinių žaliavų panaudojimą“ lėšomis

Priemonė tinkama finansuoti pažangos priemonės NR. 02-001-06-10-02 „Skatinti atliekų perdirbimą ir antrinių žaliavų panaudojimą“ lėšomis

Rodiklio reikšmė nustatoma ir palyginama kiekvienais metais. Rodiklio santrumpos: L – PA ir AŽ kiekio susidarančio vienam gyv. pokytis (proc.) Lietuvoje, A – PA ir AŽ kiekio susidarančio vienam gyv. pokytis (proc.) Alytaus regionas.

Vertiniame neatsižvelgiama į infliacijos poveikį išlaidoms