PATVIRTINTA

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro

direktoriaus 2023 m. birželio 1 d.

įsakymu Nr. V-301

UAB ALYTAUS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO 2023-2025 M. STRATEGINIS VEIKLOS PRIEMONIŲ PLANAS

3. Strategija

3.1. Misija, vizija, vertybės ir strateginės kryptys (maisto atliekų surinkimas, aplinkos taršos mažinimas, aplinkosauginių reikalavimų užtikrinimas, atliekų surinkimo ir transportavimo sistemos tobulinimas, reinvesticijos (susidėvėjusio turto atnaujinimas ) ir defektų šalinimas jau esamose veiklose ir kt.)

VIZIJA – UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras – pažangi, visuomenės poreikius ir interesus atitinkanti, turinti atliekų turėtojų pasitenkinimą įmonė.

MISIJA – teikti vartotojams kokybiškas atliekų tvarkymo paslaugas, užtikrinant jų prieinamumą visiems gyventojams, įmonėms bei organizacijoms, patiriant mažiausias išlaidas ir padarant minimalią žalą aplinkai.

Misijos įgyvendinimas, vizijos siekimas ir visa bendrovės veikla grindžiama šiomis pamatinėmis vertybėmis:

ATSAKOMYBĖ – įmonės veikloje vadovaujamasi atsakomybės, bendravimo ir bendradarbiavimo principais, laikomasi visuotinai priimtų elgesio normų, rodoma pagarba sau ir kitiems.

KOKYBĖ – atliekų turėtojas gauna kokybiškas paslaugas, vykdoma atsakinga ir sisteminga paslaugų kokybės kontrolė.

PATIKIMUMAS – paslaugos prieinamos visuomenei, bendrovė skelbia teisingą informaciją.

LOJALUMAS – organizacija telkia lojalių partnerių ratą, kurdama papildomą vertę atliekų turėtojams.

PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS IR STRATEGIJA.

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – ARATC) veiklos programoje yra išskiriami šie pagrindiniai strateginiai tikslai:

- TIKSLAS I. APLINKOS KOKYBĖS GERINIMAS

- TIKSLAS II. PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS

- TIKSLAS III. VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS

- TIKSLAS IV. ATLIEKŲ PERDIRBIMO IR ANTRINIO PANAUDOJIMO DIDINIMAS

Visi šie strateginiai tikslai yra nukreipti gerinti aplinkos ir paslaugų kokybę bei didinti veiklos efektyvumą, atliekų perdirbimą ir antrinį panaudojimą. Žemiau pateikiama strateginio plano loginė matrica:

TIKSLAS I. APLINKOS KOKYBĖS GERINIMAS

- Uždavinys 1.1. Mažinti susidarančius kvapus

- Uždavinys 1.2. Gerinti aplinkosauginį švietimą ir visuomenės informavimą

- Uždavinys 1.3. Mažinti sąvartynų filtratų kiekius ir jų taršą prioritetinėmis medžiagomis

- Uždavinys 1.4. Vykdyti sąvartyno taršos monitoringą bei pagamintos produkcijos tyrimus

- Uždavinys 1.5. Rengti bei keisti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės ar taršos leidimus, vykdyti poveikio visuomenės sveikatai vertinimą

TIKSLAS II. PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS

- Uždavinys 2.1. Atnaujinti ir plėsti rūšiuojamojo atliekų surinkimo sistemą

- Uždavinys 2.2. Didinti paslaugų prieinamumą

TIKSLAS III. VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS

- Uždavinys 3.1. Mažinti bendrovės sąnaudas

- Uždavinys 3.2. Tobulinti ekonominės analizės procesus

- Uždavinys 3.3. Tobulinti vadybos sistemą

- Uždavinys 3.4. Užtikrinti patikimą ir stabilų informacinių sistemų veikimą

- Uždavinys 3.5. Didinti darbo našumą, efektyvinant veiklos procesus.

TIKSLAS IV. ATLIEKŲ PERDIRBIMO IR ANTRINIO PANAUDOJIMO DIDINIMAS

- Uždavinys 4.1. Vystyti ruošimo pakartotinai naudoti veiklą

- Uždavinys 4.2. Didinti komunalinių atliekų perdirbimą

TIKSLAS I. APLINKOS KOKYBĖS GERINIMAS

Uždavinys 1.1. Mažinti susidarančius kvapus

| Eil. Nr. | Priemonė | Vykdytojai | Įvykdymo terminas | Siekiamas rodiklis | Siekiamo rodiklio paaiškinimas | Finansavimo šaltinis* | Preliminarus lėšų poreikis, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Konteinerių ir konteinerinių aikštelių higieninės ir estetinės būklės gerinimas | Inžinerinio aprūpinimo, tiekimo ir plėtros padalinys, Transporto ir konteinerių eksploatavimo padalinys | 2023 m. | Įsigyti konteinerių, konteinerinių aikštelių plovimo įrenginį, išplauta 90% konteinerių, konteinerių aikštelių | Švarūs, dezinfekuoti konteineriai užkerta kelią antihigieniškoms sąlygoms, bei mažina blogų kvapų susidarymą | ES struktūrinės paramos lėšos, ARATC lėšos | 236 000 |
| 1.1.2. | Kvapų emisiją mažinančių priemonių vykdymas | Takniškių atliekų tvarkymo technologijų padalinys Inžinerinio aprūpinimo, tiekimo ir plėtros padalinys | 2023-2025 m. | Probiotikų naudojimas vykdomoje ūkinėje veikloje (filtrato rezervuaras, biologinio apdorojimo įrenginiuose, eksploatuojant savitakinę nuotekų trasa); Filtrato aeravimas; Aktyvintos anglies naudojimas; Savitakinės trasos ventiliavimas. | Kvapai gyvenamosios aplinkos ore dėl vykdomos ūkinės veiklos neviršys: 2023 m.- 8 europinių kvapo vienetų (OUE/m3); 2024-2025 m. - 5 europinių kvapo vienetų (OUE/m3); | ARATC lėšos | 15 000 |
| 1.1.3. | Susidarančių kvapų stebėsena, vykdant matavimus artimiausios visomis kryptimis nuo regioninio sąvartyno esančios, gyvenamosios aplinkos ore | Aplinkosaugos valdymo ir planavimo padalinys | 2023-2025 m. | Kvapai gyvenamosios aplinkos ore dėl vykdomos ūkinės veiklos neviršys: 2023 m.- 8 europinių kvapo vienetų (OUE/m3); 2024-2025 m. - 5 europinių kvapo vienetų (OUE/m3); | Ūkio subjektai vykdantys ūkinę veiklą privalo užtikrinti, kad gyvenamosios aplinkos ore kvapų emisijos neviršytų Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir „Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ pakeitimus | ARATC lėšos | 3 600 |

Uždavinys 1.2. Gerinti aplinkosauginį švietimą ir visuomenės informavimą

| Eil. Nr. | Priemonė | Vykdytojai | Įvykdymo terminas | Siekiamas rodiklis | Rodiklio paaiškinimas | Finansavimo šaltinis* | Preliminarus lėšų poreikis Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1. | Parengti ir įgyvendinti aplinkosauginio švietimo ir visuomenės informavimo programą | Aplinkosauginio ugdymo ir pakartotinio naudojimo padalinys Atliekų tvarkymo paslaugų ir kontrolės padalinys, Komunikacijos vadovė | 2023-2025 m. | Didinti gyventojų supratimą apie atliekų tvarkymo ir aplinkos apsaugos reikšmę, įvairiose gyventojų grupėse | Atlikta poreikių ir lūkesčių analizė. Didinamas regiono gyventojų informuotumas apie aplinkai draugiško gyvenimo būdo svarbą, nuolat informuojant juos apie pokyčius ir naujoves aplinkosaugos srityje, skatinant visuomenę domėtis darnaus vystymosi idėjomis ir aktyviai dalyvauti kuriant švarią ir saugią aplinką, ugdyti aktyvią, pilietišką, atsakingai mąstančią visuomenę, turinčią pakankamai žinių ir aiškų supratimą apie atliekų tvarkymo svarbą gyvenimo kokybei, skatinti aplinkosauginės elgsenos pokyčius bei visuomenės dalyvavimą aplinkosauginėje veikloje, siekiant mažinti atliekų kiekius, saugoti aplinką bei užtikrinti darnų regiono vystymąsi. | ES struktūrinės paramos lėšos, ARATC lėšos | 200 000 |
| 1.2.2. | Rengti mokomąsias edukacijas, integruoto ugdymo užsiėmimus | Aplinkosauginio ugdymo ir pakartotinio naudojimo padalinys | 2023-2025 m. | Įsigyti virtualios realybės akiniai, išmanusis veidrodis, grojantis rūšiavimo konteinerių komplektas, interaktyvios rūšiavimo lentos | Aplinkos apsaugos ir atliekų tvarkymo švietimas ir informavimas mokyklinio amžiaus grupėse | ES struktūrinės paramos lėšos, ARATC lėšos | 29 100 |

Uždavinys 1.3. Mažinti sąvartynų filtratų kiekius ir jų taršą prioritetinėmis medžiagomis

| Eil. Nr. | Priemonė | Vykdytojai | Įvykdymo terminas | Siekiamas rodiklis | Rodiklio paaiškinimas | Finansavimo šaltinis* | Preliminarus lėšų poreikis Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1. | Rekonstruoti filtrato slėginę liniją Takniškių technologijų padalinyje | Takniškių atliekų tvarkymo technologijų padalinys, Inžinerinio aprūpinimo, tiekimo ir plėtros padalinys | 2023-2025 m. | Rekonstruota filtrato slėginė linija | Išvengiama filtrato slėginės trasos trūkinėjimų, ekologinių avarijų ir aplinkos taršos gamybinėmis nuotekomis – filtratu. | ARATC lėšos | 550 000 |

Uždavinys 1.4.Vykdyti sąvartyno taršos monitoringą bei pagamintos produkcijos tyrimus

| Eil. Nr. | Priemonė | Vykdytojai | Įvykdymo terminas | Siekiamas rodiklis | Rodiklio paaiškinimas | Finansavimo šaltinis* | Preliminarus lėšų poreikis Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1. | Vykdyti sąvartynų aplinkosauginį monitoringą | Aplinkosaugos valdymo ir planavimo padalinys | 2023 -2025 m. | Pagal programą atlikti sąvartynų aplinkosauginį monitoringą | Sistemingai stebėti, vertinti ir prognozuoti uždarytų sąvartynų poveikį aplinkai. | ARATC lėšos | 44 700 |
| 1.4.2. | Rekonstruoti monitoringo gręžinius | Aplinkosaugos valdymo ir planavimo padalinys | 2023-2025 m. | Monitoringo gręžinių tinklo atstatymas | Vykdant aplinkos monitoringą pastebima požeminio vandens monitoringo gręžinių sugadinimo ar sunaikinimo atvejai. Būtina monitoringo gręžinių tinklą atstatyti, kad būtų galima vykdyti tyrimus. | ARATC lėšos | 9 000 |
| 1.4.3. | Vykdyti pagamintos produkcijos tyrimus | Aplinkosaugos valdymo ir planavimo padalinys | 2023-2025 m. | Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais vykdyti komposto ir bendros organinės anglies tyrimus | Sistemingai, nustatytu dažnumu atlikti pagaminto komposto ir anaerobinio raugo užterštumo rodiklių tyrimus, bei tirti po apdorojimo šalinamų atliekų biologinį skaidumą | ARATC lėšos | 45 000 |

Uždavinys 1.5. Rengti bei keisti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės ar taršos leidimus, vykdyti poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimą

| Eil. Nr. | Priemonė | Vykdytojai | Įvykdymo terminas | Siekiamas rodiklis | Rodiklio paaiškinimas | Finansavimo šaltinis* | Preliminarus lėšų poreikis Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.1. | Parengti / atnaujinti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės ar taršos leidimus | Aplinkosaugos valdymo ir planavimo padalinys | 2023-2025 m. | Atnaujinti vykdomos veiklos ir parengti naujų atliekų apdorojimo veiklų taršos integruotos prevencijos ir kontrolės ar taršos leidimus | Atsiradus vykdomos veiklos pakeitimams t. y. įvedus į eksploataciją naujus įrenginius, pakeitus atliekų laikymo vietą, įtraukiant naujus tvarkomų atliekų kodus, naujas tvarkymo veiklas turi būti keičiami ir leidimai bei jo priedai. Norint pradėti vykdyti naują atliekų apdorojimo veiklą ir eksploatuoti objektą būtina gauti Leidimą. Planuojami pakeitimai eksploatuojamose DGASA aikštelėse, siekiant praplėsti aikštelės teritoriją ir joje pastatyti daugiau konteinerių, kas įtakos vienu metu leidžiamus laikyti atliekų kiekius, planuojama įrengti 3 naujas DGASA aikšteles, didinti apdorojamus žaliųjų atliekų kiekius 2 žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse, MBA modernizavimas, planuojama įrengti mineralinių atliekų apdorojimo įrenginį, tekstilės atliekų perdirbimo įrenginį. | ARATC lėšos | 27 000 |
| 1.5.2. | Vykdyti poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimą | Aplinkosaugos valdymo ir planavimo padalinys | 2023-2025 m. | Parengti dokumentai ir atliktas poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimas | Naujai planuojamoms vykdyti veikloms ir jau vykdomų veiklų pakeitimams, jeigu pagal planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą, patenka į veiklų sąrašą, kurioms turi būti atliekama poveikio aplinkai vertinimas arba atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo. Planuojama, kad atranka bus būtina naujai planuojamiems atliekų tvarkymo įrenginiams ( 3 didelių gabaritų bei kitų atliekų surinkimo aikštelės, mineralinių atliekų apdorojimo įrenginys, tekstilės atliekų apdorojimo įrenginys) bei modernizuojamiems (4 DGASA ir 1 ŽAKA aikštelė). Poveikio visuomenės sveikatos vertinimas bus atliekamas naujoms ar modernizuojamoms veikloms. | ARATC lėšos | 80 000 |

TIKSLAS II. PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS

Uždavinys 2.1. Atnaujinti ir plėsti rūšiuojamojo atliekų surinkimo sistemą

| Eil. Nr. | Priemonė | Vykdytojai | Įvykdymo terminas | Siekiamas rodiklis | Siekiamo rodiklio paaiškinimas | Finansavimo šaltinis* | Preliminarus lėšų poreikis, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Rūšiuojamojo atliekų surinkimo priemonių atnaujinimas | Atliekų tvarkymo paslaugų ir kontrolės padalinys, Rūšiavimo centrų veiklos organizavimo padalinys, Transporto ir konteinerių eksploatavimo padalinys | 2023-2025 m. | Įsigyta 1200 vnt. mišrių komunalinių atliekų, 1800 vnt. pakuočių atliekų, 800 vnt. stiklo atliekų, sauskelnių surinkimo, 10 m3 ir 30 m3 žaliosioms ir stambiųjų atliekų surinkimo konteinerių, atnaujinta 200 vnt. rūšiavimo varpų | Gerinti rūšiavimo kokybę atnaujinant konteinerių būklę bei bazę | ARATC lėšos, gamintojų – importuotojų organizacijų ir atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšos | 488 000 ARATC 112 270 GIO 112 270 atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšomis |
| 2.1.2. | Eko atris programos modifikacija | Atliekų tvarkymo paslaugų ir kontrolės padalinys | 2023-2025 m. | Darbo optimizavimas ir paslaugos teikėjo duomenų pateikimo kontrolės užtikrinimas | Programos pritaikymas naujų sutarčių vykdymui ir jų kontrolei, užtikrinant pateikiamų duomenų teisingumą | ARATC lėšos | 40 000 |
| 2.1.3. | Didinti atliekų turėtojų rūšiavimo kontrolės efektyvumą | Rūšiavimo centrų veiklos organizavimo padalinys | 2024 m. | Įrengtos vaizdo stebėjimo sistemos DGASA (7 vnt.) | Nustatytų pažeidimų fiksavimas ir duomenų tikrinimas, stebėjimo kamerų montavimas Birštono, Prienų, Alytaus Putinų, Lazdijų, Veisiejų, Druskininkų, Varėnos DGASA, prijungiant į bendrą stebėjimo sistemą | ARATC lėšos | 15 000 |
| 2.1.4. | Rekonstruoti DGASA aikšteles, panaikinant gaisrinius vandens rezervuarus | Rūšiavimo centrų veiklos organizavimo padalinys, Inžinerinio aprūpinimo, tiekimo ir plėtros padalinys | 2023-2025 m. | Rekonstruotos Veiverių, Daugų, Balbieriškio, Leipalingio aikštelės | Panaikinus vandens rezervuarus, paklojus asfalto dangą, padidinamas plotas rūšiavimo konteinerių pastatymui | ARATC lėšos | 75 000 |
| 2.1.5. | Didinti informacijos prieinamumą atliekų turėtojams | Rūšiavimo centrų veiklos organizavimo padalinys | 2024 m. | Atnaujinta 20 komplektų informacinių ženklų DGASA | Informaciniai ženklai atnaujinti pagal vieningą atliekų ženklinimo sistemą, leidžiantys atliekų turėtojams aiškiau ir paprasčiau suvokti atliekų rūšiavimo reikalavimus | ARATC lėšos | 30 000 |
| 2.1.6. | Gerinti paslaugų pasiekiamumą | Inžinerinio aprūpinimo, tiekimo ir plėtros padalinys, Takniškių atliekų tvarkymo technologijų padalinys | 2023-2025 m. | Rekonstruota Takniškių technologijų padalinio įvažiavimo kelio danga, atnaujinta aikštelių danga, įrengti kelio apsauginiai atitvarai | Esama kelio ir aikštelių asfalto danga yra nelygi, banguota, turi daug remontuotų plotų todėl eismo sąlygos apsunkinamos. Šalia Karjero g. kelio ruožo esantis šlaitas kelia pavojų eismo dalyviams nuslysti nuo kelio. Savalaikis atnaujinimas ir priežiūra užtikrins efektyvų, saugų ir aplinkai draugiškesnį susisiekimą. | ARATC lėšos | 67 750 |
| 2.1.7. | Modernizuoti rūšiavimo centrų infrastruktūrą | Inžinerinio aprūpinimo, tiekimo ir plėtros padalinys, Rūšiavimo centrų veiklos organizavimo padalinys | 2023-2025 m. | Atnaujintos buitinės patalpos Lazdijų, Prienų, Druskininkų ir Varėnos rūšiavimo centruose, pakeistos metalo tinklo vielos tvoros segmentinėmis tvoromis, įrengtos automobilinės svarstyklės Prienų DGASA | Siekiant užtikrinti tinkamą rūšiavimo centrų infrastruktūros būklę atnaujinti buitinių patalpų nameliai, pakeičiant juos naujais, erdvesniais, pagerintas estetinis rūšiavimo centrų vaizdas, darbuotojų darbo sąlygos. Pakeistos pasenusios, eksploatuoti nepatogios automobilinės svarstyklės naujomis. | ARATC lėšos | 164 500 |
| 2.1.8. | Plėsti ir modernizuoti žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles | Inžinerinio aprūpinimo, tiekimo ir plėtros padalinys, Rūšiavimo centrų veiklos organizavimo padalinys | 2024-2025 m. | Praplėstos ir modernizuotos Druskininkų (Gardino g. 100) ir Prienų žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės, įsigyta techninė įranga atliekų tvarkymui | Padidintas perdirbamų atliekų kiekis, sumažintas poveikis aplinkai pagerinta komposto kokybė, praplėstos žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės, įsigytas žaliųjų atliekų smulkintuvas, komposto vartytuvas, komposto sijotuvas, teleskopinis ir frontalinis krautuvai | ARATC lėšos, ES struktūrinės paramos lėšos | 3 350 000 |
| 2.1.9. | Rekonstruoti DGASA lietaus nuotekų surinkimo sistemas | Inžinerinio aprūpinimo, tiekimo ir plėtros padalinys | 2024-2025 m. | Rekonstruotos Prienų ir Birštono DGASA lietaus nuotekų surinkimo sistemos | Pašalinama patvanka, atsirandanti po stipresnio lietaus, įrengti lietaus vandenį akumuliuojantys įrenginiai | ARATC lėšos | 100 000 |

Uždavinys 2.2. Didinti paslaugų prieinamumą

| Eil. Nr. | Priemonė | Vykdytojai | Įvykdymo terminas | Siekiamas rodiklis | Siekiamo rodiklio paaiškinimas | Finansavimo šaltinis* | Preliminarus lėšų poreikis, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1. | Rūšiavimo centrų paslaugų prieinamumo didinimas | Rūšiavimo centrų veiklos organizavimo padalinys | 2024-2025 m. | Sukurta sistema, susieta su rinkliavos mokėtojų registru EkoAtris, sukurta galimybė patekti į rūšiavimo centrus naudojant unikalius rinkliavos mokėtojo barkodus | Įdiegus sistemą, susietą su rinkliavos mokėtojų registru EkoAtris sukurta galimybė patekti į rūšiavimo centrus naudojant unikalius rinkliavos mokėtojo barkodus esančius mokėjimo pranešimuose. Išplėsta patekimo į aikšteles ne darbo metu galimybė. Į rūšiavimo centrą gyventojai pateks tik atidarę kelio užtvarą nuskaičius barkodą. Bus kontroliuojama, kad į rūšiavimo centro teritoriją patektų tik rinkliavos mokestį mokantis asmuo. | ES struktūrinės paramos lėšos, ARATC lėšos | 165 000 |
| 2.2.2. | Komunalinių atliekų surinkimo infrastruktūros plėtra | Rūšiavimo centrų veiklos organizavimo padalinys, Transporto ir konteinerių eksploatavimo padalinys | 2023-2025 m. | Įrengtos didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės Krosnoje, Stakliškėse ir Marcinkonyse. Įrengta 13 naujų ir rekonstruotos 7 vnt. esamų konteinerinių atliekų surinkimo aikštelių Druskininkų savivaldybėje | Esamų didelių gabaritų bei kitų atliekų surinkimo aikštelių tinklas neužtikrina, kad gyventojui atstumas iki DGASA nebūtų didesnis kaip 10 km, todėl bus praplėstas DGASA tinklas, aptarnaujantis Zervynų k., Žiūrų k., Lynežerio k., Margionių k., Kabelių k., Darželių k., Kapiniškių k., Grybaulios k., Didžiosios Rudnios k., Kašėtų k., Puvočių k., Trakiškių k., Musteikos k. Šeštokų seniūnijos, Būdviečio seniūnijos, Krosnos seniūnijos ir Stakliškių seniūnijos gyventojus. Praplėstas Druskininkuose esančių konteinerinių aikštelių tinklas užtikrinant kokybišką paslaugą visiems gyventojams. | ES struktūrinės paramos lėšos, ARATC lėšos | 1 525 000 |
| 2.2.3. | Apvažiavimo būdu surenkamų pavojingų atliekų infrastruktūros plėtra | Transporto ir konteinerių eksploatavimo padalinys | 2024-2025 m. | Įsigytas pavojingų atliekų surinkimo automobilis | Sumažintas pavojingų atliekų patekimas į bendrą komunalinių atliekų srautą, įdiegta ir išplėsta atskiras rūšiuojamasis šių atliekų surinkimas. Surinkta daugiau buityje susidarančių pavojingų atliekų (įskaitant ir elektroniką) taip išvengiant neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai. Įsigyta tam pritaikyta transporto priemonė su specialia įranga, kuri užtikrina saugų šių medžiagų transportavimą. Papildomai surinkta 15 t/m pavojingų atliekų, kurios nepateks į mišrių komunalinių atliekų srautą ir į aplinką. | ES struktūrinės paramos lėšos, ARATC lėšos | 150 000 |
| 2.2.4. | Mišrių atliekų konteinerių pritaikymas išmaniajai sistemai, įdiegiant elektroninę užrakto sistemą su indentifikaciniais raktais (pilotinis) | Transporto ir konteinerių eksploatavimo padalinys | 2024-2025 m. | Įsigyta ir įdiegta išmanioji sistema, 50 vnt. Alytaus mieste esančių mišrių komunalinių atliekų konteinerių pritaikyta elektroninė užrakto sistema | Pakeisti gyventojų įpročiai rūšiuoti, įdiegta finansiškai skatinanti sistema. | ES struktūrinės paramos lėšos, ARATC lėšos | 76 400 |

TIKSLAS III. VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS

Uždavinys 3.1. Mažinti bendrovės sąnaudas

| Eil. Nr. | Priemonė | Vykdytojai | Įvykdymo terminas | Siekiamas rodiklis | Siekiamo rodiklio paaiškinimas | Finansavimo šaltinis* | Preliminarus lėšų poreikis, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. | Maisto atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų kainos mažinimas | Transporto ir konteinerių eksploatavimo padalinys | 2024-2025 m. | Įsigyti 1 - 2 šiukšliavežiai | Aptarnautos savivaldybių biudžetinės ir maitinimo paslaugas švietimo įstaigose teikiančios įmonių, mokslo, viešojo maitinimo, medicinos ir /ar reabilitacijos įstaigos ir kt. Įsigyti šiukšliavežiai maisto atliekoms surinkti su plovimo funkcija. Sumažinta išorės paslaugų kaina 20 % | ARATC lėšos, ES struktūrinės paramos lėšos | 180 000 - 360 000 |
| 3.1.2. | Lengvųjų ir automobilių parko reinvesticija | Rinkliavų administravimo padalinys, Atliekų tvarkymo paslaugų ir kontrolės padalinys, Takniškių atliekų tvarkymo technologijų padalinys | 2023 – 2025 m. | Atnaujinti 5 vnt. lengvųjų automobilių, siekiant mažinti aplinkos taršą ir sąnaudas (ne mažiau 20% sumažintos sąnaudos) | Automobilių parko, atnaujinimas. Ekologinės taršos, mokesčių ir eksploatacinių išlaidų mažinimas. | ARATC lėšos | 100 000 |
| 3.1.3 | Mechaninio rūšiavimo ir kompostavimo aikštelės technikos reinvesticija | Takniškių atliekų tvarkymo technologijų padalinys | 2023 – 2025 m. | Įsigyti mobilus ratinis, frontalinis ir teleskopinis frontalinis krautuvai | Atnaujinta nusidėvėjusi mechaninio rūšiavimo ir kompostavimo aikštelės technika. Ekologinės taršos, mokesčių ir eksploatacinių išlaidų mažinimas. | ARATC lėšos | 560 000 |
| 3.1.4. | Atliekų pervežimo sąnaudų mažinimas | Inžinerinio aprūpinimo, tiekimo ir plėtros padalinys, Transporto ir konteinerių eksploatavimo padalinys | 2024 m. | Įsigytas krovininis automobilis su konteinerių užtraukimo kabliu (GAK) , manipuliatoriumi. 30% sumažintos sąnaudos. | Mažinamos bendrovės sąnaudos, didėjant šalinamų atliekų kiekiui. | ARATC lėšos | 190 000 |
| 3.1.5. | Rekonstruoti vandentiekio liniją Takniškių atliekų tvarkymo technologijų parke | Inžinerinio aprūpinimo, tiekimo ir plėtros padalinys, Takniškių atliekų tvarkymo technologijų padalinys | 2023-2024 m. | Rekonstruota vandentiekio linija Takniškių atliekų tvarkymo technologijų parke | Atsijungiama nuo UAB "Toksika" vandens tiekimo. Perprojektuota vandens gesinimui paduodama vandens linija nuo priešgaisrinio rezervuaro iki vandens paėmimo šulinio. Perkelti vandens paėmimo šuliniai atitraukiant juos 30 m atstumu nuo maisto / virtuvės atliekų apdorojimo įrenginio. | ARATC lėšos | 60 000 |
| 3.1.6. | Įrengti iki 500 kW galios saulės fotovoltinę elektrinę | Transporto ir konteinerių eksploatavimo padalinys | 2023 m. | Įrengta saulės šviesos fotovoltinė elektrinė | Užtikrinti aplinkosauginiai reikalavimai, sumažintas neigiamas poveikis aplinkai sumažinti perkamos el. energijos kiekiai. Pagaminta visiems Bendrovės objektams reikalinga elektros energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės). | ARATC lėšos, Klimato kaitos programos lėšos | 444 545 |

Uždavinys 3.2. Tobulinti ekonominės analizės procesus

| Eil. Nr. | Priemonė | Vykdytojai | Įvykdymo terminas | Siekiamas rodiklis | Siekiamo rodiklio paaiškinimas | Finansavimo šaltinis* | Preliminarus lėšų poreikis, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1. | Programinės įrangos atnaujinimas ir pritaikymas VERT nustatytiems apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo aprašo reikalavimams | Finansų, apskaitos, ekonominės analizės ir kainodaros padalinys | 2023 - 2025 m. | Pertvarkyta ir atnaujinta programinė įranga | Pertvarkyta ir atnaujinta programinė įranga vadovaujantis VERT patvirtinto Atliekų tvarkymo sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo aprašo reikalavimais. | ARATC lėšos | 60 000 |

Uždavinys 3.3. Tobulinti vadybos sistemą

| Eil. Nr. | Priemonė | Vykdytojai | Įvykdymo terminas | Siekiamas rodiklis | Siekiamo rodiklio paaiškinimas | Finansavimo šaltinis* | Preliminarus lėšų poreikis, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1. | Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas | ARATC | 2023-2025 m. | Patobulintas darbo organizavimas, išgrynintos stipriosios darbuotojų kompetencijos ir pritaikytos darbe. | Įgytos žinios pritaikomos praktinėje veikloje bei padeda rasti įvairių problemų sprendimus; padidina darbinės veiklos vertę ir darbo našumą; sustiprina darbuotojo pasitikėjimą savo jėgomis; sukuria platesnes perspektyvas karjerai; formuoja geresnį organizacijos klimatą. | ARATC lėšos | 50 000 |

Uždavinys 3.4. Užtikrinti patikimą ir stabilų informacinių sistemų veikimą

| Eil. Nr. | Priemonė | Vykdytojai | Įvykdymo terminas | Siekiamas rodiklis | Siekiamo rodiklio paaiškinimas | Finansavimo šaltinis* | Preliminarus lėšų poreikis, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1. | IT sistemos palaikymas ir tobulinimas | Rinkliavų administravimo padalinys | 2023-2025 m. | Pilna apimtimi modernizuota, įdiegta, atnaujinta informacinių sistemų veikla | Atnaujintos pašto serverio licenzijos, antivirusinės programos, pratęstos serverių, duomenų saugyklos ir duomenų kopijavimo įrenginių garantijos, praplėsta duomenų saugykla, atnaujintos informacinės sistemos, palaikoma Eko atris programa, dokumentų valdymo sistema | ARATC lėšos | 181 000 |

Uždavinys 3.5. Didinti darbo našumą, efektyvinant veiklos procesus.

| Eil. Nr. | Priemonė | Vykdytojai | Įvykdymo terminas | Siekiamas rodiklis | Siekiamo rodiklio paaiškinimas | Finansavimo šaltinis* | Preliminarus lėšų poreikis, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1. | Didinti darbo našumą | Takniškių atliekų tvarkymo technologijų padalinys | 2023-2024 m. | Įsigytas frontalinis krautuvas su teleskopine strėle, keturratis sąvartyno teritorijos darbams, lėtaeigis smulkintuvas, Priekaba konteineriams mobiliam smulkintuvui transportuoti ir triašė priekaba rūšiavimo įrenginių aptarnavimui | Greitesnis, efektyvesnis, našesnis darbas. 3 ašių priekabos pagalba transportuojamas mobilus smulkintuvas į nutolusius rūšiavimo centrus, efektyviau aptarnaujami rūšiavimo įrenginiai | ARATC lėšos | 815 000 |
| 3.5.2. | Atnaujinti perkoliato rezervuarą | Takniškių atliekų tvarkymo technologijų padalinys | 2024 m. | Įsigyta perkoliato maišyklė, atnaujintas perkoliato rezervuaras | Vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis, pakeista perkoliato maišyklė, pilnai išvalytas rezervuaras, išleidžiant perkoliatą, sudeginant dujas ir išvalant rezervuaro dugną. | ARATC lėšos | 43 000 |
| 3.5.3. | Pakeisti biodujų generatorių | Takniškių atliekų tvarkymo technologijų padalinys | 2023 m. | Pakeistas biodujų generatorius / atliktas biodujų generatoriaus kapitalinis remontas | Užtikrintas optimalus generatoriaus veikimo efektyvumas, išvengta galimų sutrikimų, nenutrūkstama elektros gamybos veikla | ARATC lėšos | 400 000 |
| 3.5.4. | Įrengti konteinerių plovyklą | Inžinerinio aprūpinimo, tiekimo ir plėtros padalinys | 2024 m. | Įrengta konteinerių plovykla | Prie konteinerių remonto zonos įrengta konteinerių plovykla, sutaupytos darbuotojų laiko sąnaudos. | ARATC lėšos | 45 000 |
| 3.5.5. | Įrengti naujas darbo vietas esamiems darbuotojams | Inžinerinio aprūpinimo, tiekimo ir plėtros padalinys | 2023 m. | Įsigytas konteinerinio tipo namelis, įrengiant 4 darbo vietas | Įrengtos darbo vietos esamiems darbuotojams, atsisakant nuomojamo konteinerinio namelio, taupant bendrovės lėšas | ARATC lėšos | 9 050 |
| 3.5.6. | Įdiegti transporto valdymo sistemą | Inžinerinio aprūpinimo, tiekimo ir plėtros padalinys | 2023-2025 | Įdiegta transporto valdymo sistema | Suplanuoti atliekų tvarkymo maršrutai, transporto priemonių paskirstymas, efektyviai jas naudojant, kuro sunaudojimo stebėjimas, transporto priemonių naudojimo rodiklių analizė. | ARATC lėšos | 15 000 |
| 3.5.7. | Vykdyti sandėliavimo veiklą | Takniškių atliekų tvarkymo technologijų padalinys, Transporto ir konteinerių eksploatavimo padalinys | 2023-2024 m. | Pastatytas angaras - sandėlis su asfaltuota aikštele Takniškių atliekų tvarkymo technologijų padalinyje | Sukurta naujų konteinerių ir įvairių darbo priemonių sandėliavimo vieta. Efektyvesnė materialinio turto kontrolė, priėmimas, išdavimas. Materialaus turto saugojimas nuo pavojingų aplinkos sąlygų, drėgmės. | ARATC lėšos | 250 000 |
| 3.5.8. | Maisto / virtuvės atliekų paruošimo perdirbimui plėtra | Takniškių atliekų tvarkymo technologijų padalinys | 2023 m. | Įsigytas presas su jungtimi prie konteinerio ir presavimo konteineriai (9 vnt.) | Sukauptos bei transportuojamos, sijotuvuose išsijotos priemaišos ir vėjo nešiojama smulki frakcija. Palaikoma tvarka teritorijoje bei sumažinamas susidariusių atliekų kiekis, jas supresuojant. | ARATC lėšos ES struktūrinės paramos lėšos | 162 630 |
| 3.5.9. | Gerinti nuotolinių susitikimų organizavimą | Priimamojo ir dokumentų valdymo padalinys | 2023-2025 m. | Atnaujinta posėdžių salė, programinė įranga | Geriau organizuojami susitikimai, geresnės techninės funkcijos, sutaupytos kelionių išlaidos organizuojant nuotolinius susitikimus | ARATC lėšos | 16 000 |

TIKSLAS IV. ATLIEKŲ PERDIRBIMO IR ANTRINIO PANAUDOJIMO DIDINIMAS

Uždavinys 4.1. Vystyti ruošimo pakartotinai naudoti veiklą

| Eil. Nr. | Priemonė | Vykdytojai | Įvykdymo terminas | Siekiamas rodiklis | Siekiamo rodiklio paaiškinimas | Finansavimo šaltinis* | Preliminarus lėšų poreikis, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1. | Parengti regiono ir savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planus, paremtus žiedinės ekonomikos principais | Aplinkosaugos valdymo ir planavimo padalinys, Aplinkosauginio ugdymo ir pakartotinio naudojimo padalinys | 2023 m. | Parengti regiono ir savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planai – 8 vnt. | Įgyvendinti žiedinės ekonomikos principai (geresnė gamyba, geresnis vartojimas, geresnis atliekų tvarkymas, bendradarbiavimas) | Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšos | 79 000 |
| 4.1.2. | Atgautų išteklių parko projektavimas ir įrengimas, Karjero g. 2A, Alytaus k., Alovės sen., Alytaus r. | Aplinkosauginio ugdymo ir pakartotinio naudojimo padalinys | 2023-2025 m. | Įrengtas atgautų išteklių pažintinis parkas | Plečiama atsakingo vartojimo ir daiktų pakartotinio naudojimo veikla ir idėjos ne tik tarp švietimo įstaigų, bet ir tarp visų regiono gyventojų. Didinamas pirminis rūšiavimas atliekų susidarymo vietoje, paruošimas pakartotiniam naudojimui, perdirbimas, atliekų pakartotinis naudojimas | ARATC lėšos, ES struktūrinės paramos lėšos | 226 790 |
| 4.1.3. | Virtualios realybės filmo sukūrimas apie atliekų rūšiavimą ir atsakingą apsipirkimą. | Aplinkosauginio ugdymo ir pakartotinio naudojimo padalinys | 2024 m. | Sukurtas virtualios realybės filmas apie atliekų rūšiavimą ir atsakingą apsipirkimą | Dabartinio virtualios realybės filmo atnaujinimas, papildymas aktualia informacija ir atsakingo apsipirkimo dalimi bei anglų k. titrų įvedimas. | ARATC lėšos, ES struktūrinės paramos lėšos | 30 000 |

Uždavinys 4.2. Didinti komunalinių atliekų perdirbimą

| Eil. Nr. | Priemonė | Vykdytojai | Įvykdymo terminas | Siekiamas rodiklis | Siekiamo rodiklio paaiškinimas | Finansavimo šaltinis* | Preliminarus lėšų poreikis, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1. | Komposto gamybos infrastruktūros plėtra | Takniškių atliekų tvarkymo technologijų padalinys | 2023 m. | Įsigyta komposto džiovinimo įranga, oro srauto separatorius žvaigždiniam sijotuvui | Išdžiovintas kompostas būtų patiekiamas į gravitacinį komposto sijotuvą, galutiniam priemaišų atsijojimui. Atskirta lengvoji frakcija iš jau žvaigždiniam sijotuve atskirtų vidutinio dydžio atliekų (10/25-60 mm) srauto. | ARATC lėšos ES struktūrinės paramos lėšos | 239 480 |
| 4.2.2. | Sukurti mineralinių atliekų apdorojimo pajėgumus | Takniškių atliekų tvarkymo technologijų padalinys | 2025 m. | Įrengti stabilizavimo įrenginiai (3 boksai) | Išdžiovinta ir išsijota mišrių komunalinių atliekų apdorojimo metu susidariusi smulki mineralinė frakcija (smėlis, žvyras), stiklas. Gauti produktai (smėlis ir žvyras) panaudoti sąvartyno uždarymui (užpildymo atliekomis veikla). | ARATC lėšos ES struktūrinės paramos lėšos | 2 000 000 |

Uždavinys 4.3. Didinti atliekų perdirbimą

| Eil. Nr. | Priemonė | Vykdytojai | Įvykdymo terminas | Siekiamas rodiklis | Siekiamo rodiklio paaiškinimas | Finansavimo šaltinis* | Preliminarus lėšų poreikis, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1 | Atliekų rūšiavimo aikštelės modernizacija | Takniškių atliekų tvarkymo technologijų padalinys | 2024-2025 m. | Įsigytas manipuliatorius pakrovėjas, frontalinis krautuvas, sijotuvas | Sukurti techniniai pajėgumai statybinių atliekų tvarkymui, rūšiavimui, pilnai išnaudojami atliekų rūšiavimo aikštelės pajėgumai. Sumažinamas rankinis rūšiavimas | ARATC lėšos ES struktūrinės paramos lėšos | 500 000 |

*Atsiradus galimybei gauti finansavimą, dalis lėšų būtų finansuojama ES struktūrinės paramos, tarptautinių institucijų, valstybės lėšomis.